5

Додаток 1 до Програми 

затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2017 №641-14/VII
(в редакції рішення 
від  01.03.2019  № 1344-31/VII)              
ОСНОВНІ ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми розвитку та утримання комунального підприємства Кам′янської міської ради «Містшляхсервіс» на 2017–2020 роки
ПЕРЕЛІКоки
	№
п/п
	Зміст заходів Програми
	Відповідальні  за виконання заходу
	Строки виконання
	Джерело
фінансування
	Обсяги фінансування (тис.грн)

	
	
	
	
	
	Усього
	У тому числі по роках

	
	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	Нормативно-технічне та методичне забезпечення виконання заходів Програми

	1
	Внески Міської ради до статутного фонду КП КМР «Містшляхсервіс», в т.ч.:
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, управління екології та природних ресурсів міської ради,

КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017–2020 роки
	Міський бюджет
	74381,0
	20 285,0
	26 746,0
	14 590,0
	12 760,0

	1.1.
	Розвиток та утримання насосної станції та зливово-меліоративної системи
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, управління екології та природних ресурсів міської ради,

КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017-2020

роки
	Міський бюджет
	4315.00

	1075,0
	1080.00
	1080.00
	1080.00

	1.2.
	Розроблення проектно-кошторисної документації для проведення будівництва та капітального ремонту насосної станції
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, управління екології та природних ресурсів міської ради,
КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017 рік
	Міський бюджет
	145,0
	145,0
	
	
	

	1.3.
	Улаштування резервного вводу з урахуванням отримання технічних вимог
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, управління екології та природних ресурсів міської ради,
КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017 рік
	Міський бюджет
	260,0
	260,0
	
	
	

	1.4.
	Розроблення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції та / або капітального ремонту зливової каналізації закритого типу гідротехнічних споруд (зливово-меліоративна система )
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, управління екології та природних ресурсів міської ради,

КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017–2018 роки
	Міський бюджет
	800,0
	550,0
	250,0
	
	

	1.5.
	Проведення інструментальних обстежень штучних споруд на вулично-дорожній мережі міста (включаючи підводну частину), що знаходяться на балансі
КП   КМР «Містшляхсервіс»
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради; КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017-2019 роки
	Міський бюджет
	4000,0
	2500,0
	1000,0
	500,0
	

	1.6.
	Розроблення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції та / або капітального ремонту з штучних споруд на вулично-дорожній мережі
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради; КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017-2019
	Міський бюджет
	4000,0
	2500,0
	1000,0
	500,0
	

	1.7.
	Придбання  комп’ютерної та іншої оргтехніки, офісних меблів.
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017-2018
роки
	Міський бюджет
	100,0
	55,0
	45,0
	
	

	Впровадження системи обліку, обчислювання, кількості та якості робіт.

	1.8.
	Організація та проведення
інвентаризації та паспортизації об’єктів ливової каналізації закритого типу гідротехнічних споруд (зливово-меліоративна система )
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017–2018 роки
	Міський бюджет
	450,0
	250,0
	200,0
	
	

	1.9.
	Організація та проведення
інвентаризації та паспортизації мостів та шляхопроводів
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017–2018 роки
	Міський бюджет
	400,0
	200,0
	200,0
	
	

	1.10.
	Розробку та отримання дозволу на прийняття стічних вод з гранично допустимою кількістю забруднюючих речовин (Спецводокористування)
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, управління екології та природних ресурсів міської ради, КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017 рік
	Міський бюджет
	250,0
	250,0
	
	
	

	Підвищення рівня благоустрою територій м. Кам′янське

	1.11.
	Утримання санітарного стану територій штучних споруд на вулично-дорожній мережі
	Департамент житлово-комунально-го господарства та будівництва міської ради;  КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017–2020 роки
	Міський бюджет
	10 000,0
	2 500,0
	2 500,0
	2 500,0
	2 500,0

	1.12.
	Утримання санітарного стану територій прилеглих до гідротехнічних споруд (зливово-меліоративної системи) відкритого типу та ліквідація стихійних звалищ
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, управління екології та природних ресурсів міської ради, КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017–2020 роки
	Міський бюджет
	3 200,0
	800,00
	800,0
	800,0
	800,0

	1.13.
	Проведення заходів з розчищення прибережної смуги від порості, чагарнику, дерев.
Забезпечення доступу до всіх ділянок гідротехнічних споруд (зливово-меліоративної системи) відкритого типу.
	Департамент житлово-комунально-го господарства та будівництва міської ради;
КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017–2020 роки
	Міський бюджет
	700,0
	200,0
	200,0
	150,0
	150,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення ремонтів основних фондів

	1.14.
	Поточний ремонт та оренда службових приміщень, боксів, гаражів, адміністративного та побутово-господарчих приміщень
	КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017–2019 роки
	Міський бюджет
	500,0
	200,0
	200,0
	100,0
	

	1.15.
	Поточний ремонт штучних споруд на вулично-дорожній мережі
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва
 міської ради;
КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017–2020 роки
	Міський бюджет
	10 000,0
	2 500,0
	2 500,0
	2 500,0
	2 500,0

	1.16.
	Реконструкція та / або капітальний ремонт штучних споруд на вулично-дорожній мережі на підставі ПКД
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва
 міської ради;
КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017–2020 роки
	Міський бюджет
	16 250,0
	1760,0
	5 000,0
	4500,0
	5 000,0

	1.17.
	Проведення капітального ремонту насосної станції (будівлі та обладнання)- проведення демонтажних та монтажних робіт КП КМР «Містшляхсервіс» на підставі ПКД
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 
міської ради; 
КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017–2019 роки
	Міський бюджет
	780,0
	60,0
	390.00
	330,0
	

	1.18.
	Проведення робіт з упорядкування гідротехнічних споруд (зливово-меліоративної системи) відкритого типу згідно розроблених  ПКД
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, управління екології та природних ресурсів міської ради,

КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017–2020 роки
	Міський бюджет
	2 050,0
	550,0
	550,0
	550,0
	400,0

	Підвищення рівня розвитку  штучних споруд на вулично-дорожній мережі, зливової каналізації закритого типу гідротехнічних споруд (зливово-меліоративної системи)

	1.19.
	Придбання спецтехніки для комунального підприємства
КП КМР «Містшляхсервіс»:
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, управління екології та природних ресурсів міської ради,

КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017–2018 роки
	Державні кошти. Міський бюджет
	6 015,0
	1 415,0
	4 600,0
	
	

	
	-екскаватор типа «Борекс» - 1 од.,
-екскаватор на пневмоходу,
об’єм ковшу 0,75-1 куб.м.,
- самоскид об'єм платформи 14 м³,
- мініземснаряд
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, управління екології та природних ресурсів міської ради,

КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017-2018
	Міський бюджет
	1 150,0
2 200,0
2 400,0
265,0
	1 150,0
265,0
	2 200,0
2 400,0

	
	

	1.20.
	Придбання обладнання з утилізації та переробці мастильних матеріалів
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, управління екології та природних ресурсів міської ради,
	2018 рік
	Міський бюджет
	300,0
	
	300,0
	
	

	1.21.
	Придбання основних засобів  в т.ч. придбання силового трансформатору, 2-х насосів та електродвигунів
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 
міської ради;
	2017–2019 роки
	Міський бюджет
	1 521,0

	270,0
	751,0
	500,0
	

	1.22.
	Покриття можливих збитків по сплаті обов’язкових податків, зборів,заборгованості з виплати з/п
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва
 міської ради;
	2017–2019 роки
	Міський бюджет
	1 000,0
	500,0
	250,0
	250,0
	

	1.23.
	Покриття можливої заборгованості по енергоносіям
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва
міської ради;
	2017–2020 роки
	Міський бюджет
	1 320,0
	330,0
	330,0
	330,0
	330,0

	2
	Здійснення фінансування програми за рахунок коштів 
КП КМР «Містшляхсервіс»
	КП   КМР «Містшляхсервіс»
	2017–2020 роки
	Кошти підприємства
	352,0
	117,0
	85,0
	75,0
	75,0

	2.1.
	Створення та утримання інформаційно-довідкового інтернет-сайту, придбання та встановлення програмних комплексів, комп`ютерних програм
	КП   КМР «Містшляхсервіс»
	2017–2020 роки
	Кошти підприємства
	80,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	2.2.
	Заходи та засоби на підвищення охорони праці та техніки безпеки
	КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017-2020 роки
	Кошти підприємства
	72,0
	27,0
	15,0
	15,0
	15,0

	2.3.
	Придбання інвентарю для  васних потреб
	КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017–2020 роки
	кошти
підприємства
	100,0
	35,0
	25,0
	20,0
	20,0

	2.4.
	Придбання інвентарю для  КП КМР «Містшляхсервіс»
	КП КМР «Містшляхсервіс»
	2017–2020 роки
	кошти
підприємства
	100
	35
	25
	20
	20

	УСЬОГО:
	74733,0
	20402.0
	 26831.0
	14 665,0
	12 835,0


Директор департаменту

житлово-комунального господарства

та будівництва міської ради









О.О.МАКСИМЕНКО
