###### Проєкт

Про підсумки роботи 
житлово-комунальних підприємств 
міста в осінньо-зимовий період

2020–2021 років та затвердження 
заходів щодо підготовки 
житлово-комунального
господарства міста до роботи

в осінньо-зимовий період 
2021–2022 років

З метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021–2022 років, недопущення критичних ситуацій під час опалювального сезону
2021–2022 років, керуючись підпунктом 1 п. «а» ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доповідну записку директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Максименка О.О. з питання
«Про підсумки роботи житлово-комунальних підприємств міста в осінньо-зимовий період 2020–2021 років та затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період  
2021–2022 років» узяти до відома (додається).

2. Затвердити:

2.1. Склад міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021–2022 років (додаток 1).

2.2. Склад робочої групи для приймання житлового фонду до роботи 
в осінньо-зимовий період 2021–2022 років (додаток 2).

2.3. Заходи щодо підготовки житлово-комунальних підприємств міста 
до роботи в осінньо-зимовий період 2021–2022 років (додаток 3).

3. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, комунальним підприємствам Кам’янської міської ради «Центральні тепломережі», «Кам’янська теплопостачальна компанія» «Південні тепломережі» «Добробут», «Транспорт», та рекомендувати Комунальному підприємству «Кам’янський міськводоканал» ДОР», 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Трейд Інвест Холдінг», Приватному підприємству «Компанія Мастерок», товаристам з обмеженою відповідальністю «Оселя» та «Підкова-Фест», Акціонерному товариству «Дніпровська теплоелектроцентраль», Кам’янському відділенню Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськгаз» та Кам’янському об’єднаному району електричних мереж Акціонерного товариства «ДТЕК «Дніпровські електромережі» у межах повноважень:

3.1. Забезпечити своєчасне виконання заходів, затверджених 
цим рішенням.

3.2. Залучити достатню кількість робочої сили, техніки, матеріалів 
для проведення необхідних ремонтних робіт з підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2021–2022 років.

3.3. Здійснювати відповідні заходи щодо погашення мешканцями міста заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги та здійснювати щотижневий моніторинг результатів розгляду позовних заяв та виконання рішень суду.

4. Комунальним підприємствам Кам’янської міської ради «Центральні тепломережі» та «Кам’янська теплопостачальна компанія» провести гідравлічні випробування магістральних, розподільчих теплових та внутрішньобудинкових систем теплопостачання спільно з Комунальним підприємством Кам’янської міської ради «Добробут» до 16.04.2021 та до 15.09.2021.

5. Рекомендувати забезпечити:

5.1. Акціонерному товариству «Дніпровська теплоелектроцентраль» 
та Товариству з обмеженою відповідальністю «КАМ’ЯНСЬКА ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ»:

- накопичення коштів, необхідних для придбання газу 
вугілля на опалювальний сезон 2021–2022 років, до 01.09.2021;

- наявність необхідного ліміту газу на період опалювального сезону
2021–2022 років до 01.10.2021.

5.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Трейд Інвест Холдінг» 
та Приватному підприємству «Компанія Мастерок» в повному обсязі пеллети для опалення модульних котелень.

6. Комунальному підприємству Кам’янської міської ради «Добробут» 
та рекомендувати Кам’янському відділенню Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськгаз» відповідно до чинного законодавства встановити постійний контроль щодо перевірки газових мереж та приладів 
у житлових будинках міста.

7. Департаменту фінансів міської ради забезпечити своєчасне фінансування робіт з підготовки житлово-комунального господарства міста 
до роботи в осінньо-зимовий період 2021–2022 років у межах коштів, передбачених на це міським бюджетом.

8. Комунальним підприємствам Кам’янської міської ради «Центральні тепломережі» та «Кам’янська теплопостачальна компанія», відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків взяти під особистий контроль питання щодо:

- дотримання строків виконання ремонтних робіт на магістральних, квартальних, внутрішньобудинкових мережах теплопостачання та робіт 
з підготовки житлового фонду незалежно від форми власності, розташованого на території відповідного району, до експлуатації в осінньо-зимовий період 2021–2022 років;

- дотримання строків виконання робіт з підготовки житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на території відповідних районів, до експлуатації
в осінньо-зимовий період 2021–2022 років;

- участі підприємств, організацій, установ та органів самоорганізації населення у підготовці житлово-комунального господарства міста до роботи
в осінньо-зимовий період 2021–2022 років.

9. Директорові департаменту житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради Максименку О.О., директорові департаменту 
з гуманітарних питань міської ради Онищенко Т.Я., начальникові управління охорони здоров’я міської ради Мандзюку В.М. здійснювати за напрямом діяльності контроль за використанням коштів місцевого, обласного 
та державного бюджетів, а також фінансових ресурсів на підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021–2022 років.

10. Заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Саусю К.В. заслуховувати на засіданнях міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021–2022 років щотижня, починаючи з червня 2021 року, звіти директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Максименка О.О., директора департаменту з гуманітарних питань міської ради Онищенко Т.Я., начальника управління охорони здоров’я міської ради Мандзюка В.М. про хід виконання запланованих заходів.

11. Директорові департаменту з гуманітарних питань міської ради Онищенко Т.Я., начальникові управління охорони здоров’я міської ради  Мандзюку В.М. надавати інформацію про хід виконання заходів, затверджених цим рішенням, до департаменту житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради щомісяця до 15 числа, починаючи 
з червня 2021 року.

12. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради інформацію про хід виконання цього рішення надавати 
у встановленому порядку щоквартально до 20 числа, починаючи з червня 
2021 року.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сауся К.В.

Міський голова						                 Андрій БІЛОУСОВ

Додаток 1

# до рішення виконавчого комітету міської ради

# від ____________№ ________

# Склад

міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства

міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021–2022 років

| САУСЬ Костянтин Вікторович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керівник міського штабу |
| --- | --- |
| МАКСИМЕНКО Олег Олегович | директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, заступник керівника міського штабу |
| ПОНОМАРЕНКО Юлія Володимирівна | заступник начальника відділу організаційного забезпечення житлової сфери департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, секретар міського штабу |
| АУЛОВ Володимир Валентинович | - в.о. генерального директора Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (за згодою) |
| БАЙДУЖ Володимир Анатолійович | - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| БУНІЧ Олександр Федорович | директор Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Центральні тепломережі» |
| ДОРОГАНОВ Вадим Юрійович | директор Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Містшляхсервіс» |
| ЛЕЩИНСЬКИЙ Володимир Мар’янович | директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Підкова-Фест» (за згодою) |
| ЛИСАК Артем Миколайович | директор Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія» |
| МАНДЗЮК Віталій Миколайович | - начальник управління охорони здоров’я міської ради |
| РОДІОНОВА Вікторія Володимирівна | начальник відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради |
| ОНИЩЕНКО Тетяна Яківна | - директор департаменту з гуманітарних питань міської ради |
| ПАНАСЕНКО Тарас Володимирович | - заступник директора з загальних питань Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Добробут» |
| ЯРОВИЙ Володимир Васильович | начальник Управління державної інспекції енергетичного нагляду України у Дніпропетровській області (за згодою) |
| ЯРОВИЙ Олександр Іванович | технічний директор Комунального підприємства «Кам’янський міськводоканал» ДОР» (за погодженням) |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради, керуючий

справами виконавчого

комітету міської ради		                                    Світлана КОЛІСНІЧЕНКО

# Додаток 2

# до рішення виконавчого комітету міської ради

# від _______________ №________

#### Склад

робочої групи для приймання житлового фонду

до роботи в осінньо-зимовий період 2021–2022 років

| САУСЬ Костянтин Вікторович | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керівник робочої групи |
| --- | --- |
| МАКСИМЕНКО Олег Олегович | - директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, заступник керівника робочої групи |
| ПОНОМАРЕНКО Юлія Володимирівна | - заступник начальника відділу організаційного забезпечення житлової сфери департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, секретар робочої групи |
| БУНІЧ Олександр Федорович | - директор Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Центральні тепломережі» |
| ЛЕЩИНСЬКИЙ Володимир Мар’янович | - директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Підкова-Фест» (за згодою) |
| ЛИСАК Артем Миколайович | - директор Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія» |
| ПАНАСЕНКО Тарас Володимирович | - заступник директора з загальних питань Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Добробут» |
| РОДІОНОВА Вікторія Володимирівна | - начальник відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради |
| ЯРОВИЙ Володимир Васильович | - начальник Управління державної інспекції енергетичного нагляду України у Дніпропетровській області (за згодою) |
| ЯРОВИЙ Олександр Іванович | - технічний директор Комунального підприємства «Кам’янський міськводоканал» ДОР» (за погодженням) |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради, керуючий

справами виконавчого

комітету міської ради		                                    Світлана КОЛІСНІЧЕНКО

Додаток 3

# до рішення виконавчого комітету 
міської ради
від _______________ №________

# Заходи

# щодо підготовки житлово-комунальних підприємств міста до роботи

# в осінньо-зимовий період 2021–2022 років

| № п/п | Назва заходу | Один. виміру | Кількість | Строк виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заміна трубопроводу від ТК-5а в бік НС №2. Будівництво теплової камери 3000х2500х2800 для монтажу секційних засувок та дренажів | м.п. м.п. од. од. од. од. од. | Ø630-40 Ø530-100 відвод Ø630-2 ДУ 500 Ру25-2 фланці Ø 500-4 ДУ 50 Ру25-2 фланці Ø 50-4 | до 01.08.2021 | Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Центральні тепломережі» |
|  | Заміна трубопроводу від ТК «Грушевського» під дорогою в бік ж/б вул. М.Грушевського, 2А | м.п. од. | Ø159-104 відвод Ø159-6 | до 01.06.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу в районі просп. Т.Шевченка,47 | м.п. од. | Ø426-130 відвод Ø426-8 | до 01.09.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу в районі вул. Освітня, 30 ТК-25- ТК-25/1 | м.п. м.п. од. | Ø159-20 Ø133-240 відвод Ø133-14 | до 01.09.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу платформа 4км., просп. Свободи, 95 | м.п. | Ø325-150 | до 01.07.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу ТК-18/9-ТК-18/10, просп. Аношкіна, 77-79 | м.п. | Ø530-60 | до 01.07.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу вул. О.Сокола, 86-98 | м.п. | Ø219-200 | до 01.08.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу вул. Сачка, 20-24 | м.п. | Ø159-80 | до 01.09.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу вул. Харківська, 23 (3) | м.п. | Ø89-4 | до 01.05.2021 | Товариство з обмеженою відповільністю «Кам’янська теплогенеруюча компанія» |
|  | Заміна трубопроводу бульв. Будівельників, 6(3) | м.п. | Ø108-2 | до 01.05.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу вул. Харківська, 67 (5) | м.п. | Ø159-1,6 | до 01.05.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу просп. Металургів, 22 (3) | м.п. | Ø89-3,2 | до 01.06.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу просп. Металургів, 70 (врізка в ДЗ №50) | м.п. | Ø89-30 | до 01.09.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу просп. Металургів, 22 (врізка в ДЗ №95) | м.п. | Ø89-36 | до 01.08.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу просп. Металургів, 50 (2) | м.п. | Ø159-18 | до 01.07.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу бульв. Героїв, 2 (2) | м.п. | Ø89-2 | до 01.06.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу просп. Металургів, 8 (2) | м.п. | Ø219-2 | до 01.06.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу вул. Воїнів-Афганців, 1А (3) | м.п. | Ø89-4 | до 01.08.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу просп. Металургів, 74 (1) | м.п. | Ø108-2 | до 01.09.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу ТК-10/13-10/14 просп. І.Франка, 20 | м.п. | Ø108-56 | до 01.07.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу ТК-НС-10-2-3 просп. Наддніпрянський, 18А | м.п. | Ø89-22 | до 01.08.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу ТК-11-1-5п- ТК-11-1-6п просп. Перемоги, 8-10 | м.п. | Ø159-64 | до 01.09.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу просп. І.Франка, 22 (7) | м.п. | Ø159-28 | до 01.06.2021 |  |
|  | Заміна засувок на елеваторному вузлі вул. Харківська, 11 (2) | од. | Ду80мм-2 | до 01.09.2021 |  |
|  | Заміна засувок на елеваторному вузлі бульв. Будівельників,41 (2,3) | од. | Ду50мм-2 | до 01.10.2021 |  |
|  | Заміна засувок на елеваторному вузлі просп. Металургів, 70 (2) | од. | Ду80мм-2 | до 01.10.2021 |  |
|  | Заміна засувок на дренажах у ТК2-1 просп. Металургів | од. | Ду50мм-2 | до 01.07.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу вул. Алтайська, 38 | м.п. | Ø108-16 | до 01.08.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу вул. Алтайська, 28 | м.п. | Ø76-40 | до 01.08.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу пров. Сухий, 38-40 | м.п. | Ø76-30 | до 01.06.2021 |  |
|  | Заміна засувки в ТК2/11 вул. Колеусівська, 32 | од. | Ду50мм-1 | до 01.06.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу вул. Ярославська, 53 | м.п. | Ø108-48 | до 01.07.2021 |  |
|  | Заміна засувки в ТК СШ №34 | од. | Ду80мм-1 | до 01.07.2021 |  |
|  | Заміна трубопроводу вул. Дорожня, 6 | м.п. | Ø57-24 | до 01.09.2021 |  |
|  | Монтаж засувки вул. Матросова, 27 | м.п. | Ду80мм-2 | до 01.07.2021 |  |
|  | Поточний ремонт котла ст№2 | один. | 1 | 03.06.2021 | АТ «Дніпровська ТЕЦ» |
|  | Поточний ремонт ст.№5 | один. | 1 | 29.07.2021 |  |
|  | Капітальний ремонт ст.№7 | один. | 1 | 25.09.2021 |  |
|  | Поточний ремонт ст.№8 | один. | 1 | 16.09.2021 |  |
|  | Поточний ремонт ТГ-3 | один. | 1 | 10.09.2021 |  |
|  | Капітальний ремонт ТГ-4 | один. | 1 | 27.08.2021 |  |
|  | Капітальний ремонт ТФУ | один. | 1 | 30.09.2021 |  |
|  | Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках: - холодне водопостачання - каналізація; - димовентиляційні канали; у тому числі за наявності підключених газових колонок | буд. м п. буд. м п. буд. кв. буд. кв. | 48 1248 12 320 430 12039 276 7727 | до 01.09.2021 | Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «ДОБРОБУТ» |
|  | Ремонт запірної арматури: - засувок; - вентилів | один. один. | 20 96 | до 01.09.2021 |  |
|  | Заміна запірної арматури: - засувок; - вентилів | один. один. | 10 35 | до 01.09.2021 |  |
|  | Герметизація вводів інженерних комунікацій (в житлових будинків) | один. | 24 | до 01.09.2021 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тонн | 100 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 658 | до 01.09.2021 |  |
|  | Ремонт покрівель | один тис.м2 | 102 18,75 | до 01.09.2021 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. м п. | 10 1129 | до 01.09.2021 |  |
|  | Скління сходових клітин | буд. м2 | 10 56 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка електрощитових | один. | 32 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка: - горищ; - підвальних приміщень | один. один. | 366 658 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка житлових будинків з видачею паспортів готовності | один. | 1210 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка опалювальних систем | один. | 41 | до 01.09.2021 | ТОВ «Оселя» |
|  | Ремонт холодного водопостачання | один. | 42 | до 01.09.2021 |  |
|  | Ремонт системи водовідведення | один. | 42 | до 01.09.2021 |  |
|  | Ремонт електрощитових | один. | 46 | до 01.09.2021 |  |
|  | Ремонт покрівель | один. тис.м2 | 41 0,8 | до 01.09.2021 |  |
|  | Ремонт міжпанельних та температурних швів | м.п. | 300 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка елеваторних вузлів | один. | 47 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 162 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка: - горищ; - підвальних приміщень | один. один. | 3 42 | до 01.09.2021 |  |
|  | Перевірка вентканалів | буд. | 42 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка житлових будинків з видачею паспортів готовності | один. | 42 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка опалювальних систем | один. | 18 | до 01.09.2021 | ТОВ «Підкова-Фест» |
|  | Ремонт холодного водопостачання | один. | 18 | до 01.09.2021 |  |
|  | Ремонт системи водовідведення | один. | 18 | до 01.09.2021 |  |
|  | Ремонт електрощитових | один. | 19 | до 01.09.2021 |  |
|  | Ремонт покрівель | один. тис.м2 | 18 0,4 | до 01.09.2021 |  |
|  | Ремонт міжпанельних та температурних швів | м.п. | 200 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка елеваторних вузлів | один. | 18 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 83 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка: - горищ; - підвальних приміщень | один. один. | 2 18 | до 01.09.2021 |  |
|  | Перевірка вентканалів | буд. | 18 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка житлових будинків з видачею паспортів готовності | один. | 18 | до 01.09.2021 |  |
|  | Ремонт та заміна мереж, у тому числі: - водопроводу; - каналізації | км | 1,15 0,4 | до 01.09.2021 | Комунальне підприємство «Кам’янський міськводоканал» Дніпропетровської обласної ради |
|  | Ремонт запірної арматури | один. | 30 | до 01.09.2021 |  |
|  | Заміна запірної арматури | один. | 20 | до 01.09.2021 |  |
|  | Ремонт пожежних гідрантів | один. | 10 | до 01.09.2021 |  |
|  | Заміна пожежних гідрантів | один. | 3 | до 01.09.2021 |  |
|  | Ремонт та очищення колодязів, у тому числі: - водопровідних; - каналізаційних | один. | 250 100 150 | до 01.09.2021 |  |
|  | Ремонт насосних агрегатів | один. | 40 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка насосних станцій водопроводу (ВНС) | один. | 4 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка насосних станцій каналізації (КНС) | один. | 17 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка очисних споруд каналізації | один. | 2 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка резервуарів чистої води | один. | 5 | до 01.09.2021 |  |
|  | Обстеження технічного стану газопроводів та споруд на них | км | 744,96 | до 01.01.2022 | Кам’янське відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (за згодою) |
|  | Встановлення додаткового підземного вимикаючого пристрою на газапроводы середнього тиску по вул. Роберта Лісовсього | один. | 1 | до 01.10.2021 |  |
|  | Ремонт ізоляційного покриття газопроводів високого, середнього та низького тисків | м | 20 | до 01.01.2022 |  |
|  | Ліквідація конденсатозбірників на газопроводах низького тиску | шт. | 9 | до 01.01.2022 |  |
|  | Ліквідація ГК №74 вул. Васильєвська | шт. | 1 | до 01.10.2021 |  |
|  | Технічне обслуговування обладнання газорегуляторних пунктів | один. | 73 | до 01.10.2021 |  |
|  | Технічне обслуговування обладнання шафових газорегуляторних пунктів | один. | 20 | до 01.10.2021 |  |
|  | Заміна обладнання газо регуляторних пунктів | один. | 3 | до 01.10.2021 |  |
|  | Обрізка дерев в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі напругою 0,4-6-10 кВ | км | 33,224 | до 01.10.2021 | Кам’янський район електричних мереж АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (за згодою) |
|  | Доливання масла у маслонаповнені апарати та злиття конденсату в силових трансформаторах | шт. | 137 | до 01.10.2021 |  |
|  | Підготовка снігоочисників трамвайних колій | один. | 2 | до 20.10.2021 | Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Транспорт» |
|  | Заготівля посипального матеріалу | тон | 100 | до 20.10.2021 |  |
|  | Підготовка рухомого складу до експлуатації в осінньо-зимових умовах, у тому числі: - середніх; - капітальних | один. | 20 13 7 | до 20.10.2021 |  |
|  | Капітальний ремонт трамвайних колій | км | 1 | до 20.10.2021 |  |
|  | Капітальний ремонт контактних мереж | км | 13,514 | до 20.10.2021 |  |
|  | Профілактичний ремонт трамвайних колій | км | 77,2 | до 20.10.2021 |  |
|  | Профілактичний ремонт контактних мереж | км | 77,9 | до 20.10.2021 |  |
|  | Середній ремонт доріг | тис. м2 | 61,3 | до 01.09.2021 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |
|  | Дрібний ремонт доріг | тис. м2 | 9,2 | до 01.09.2021 |  |
|  | Заготівля протиожеледного матеріалу | тис.тон | 15,0 | до 01.09.2021 |  |
|  | Підготовка спецавтотехніки для утримання доріг в зимовий період | один. | 78 | до 01.09.2021 |  |
|  | Забезпечення резерву: - електродроту; - лампи світлодіодні 20-100 Вт | км один. | 0,5 1000 | до 01.09.2021 |  |
|  | Ремонт покрівель | м2 | 5600,0 | до 01.11.2021 | Департамент з гуманітарних питань міської ради |
|  | Підготовка власних газових котелень | один. | 4 | до 01.10.2021 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж теплопостачання | м.п. | 460 | до 01.10.2021 |  |
|  | Ремонт елеваторних вузлів і запірної арматури | заклади | 97 | до 13.08.2021 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж водопостачання | м.п. | 240 | до 01.10.2021 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж каналізації | м.п. | 200 | до 01.10.2021 |  |
|  | Заміна дерев’яних вікон на металоплатикові | шт. | 350 | до 01.12.2021 |  |
|  | Заміна вхідних дверей | шт. | 6 | до 01.09.2021 |  |
|  | Часткова заміна труб опалення | м.п. | 171 | до 01.09.2021 | Управління охорони здоров’я міської ради |
|  | Часткова заміна труб водопостачання | м.п. | 106 | до 01.09.2021 |  |
|  | Часткова заміна труб водовідведення | м.п. | 140 | до 01.09.2021 |  |
|  | Часткова заміна шиферної покрівлі | м2 | 15 | до 01.09.2021 |  |

Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради, керуючий 
справами виконавчого комітету міської ради                                                                                      Світлана КОЛІСНІЧЕНКО