Додаток 4

до рішення міської ради

від                № _________

#### ПЕРЕЛІК

об’єктів невиробничого призначення, будівництво яких намічається здійснити у 2018 році в м. Кам’янське

| Найменування замовника, об’єкта (згідно ПКД), місце знаходження об’єкту | Роки будів- ництва | Проектна потуж- ність Залишок проектної потуж- ності на 01.01. 2018 | Кошто- рисна вартість (у діючих цінах на 01.01. 2018), тис.грн | Виконання на 01.01.2018 | Залишок кошторисної вартості на 01.01.18, тис.грн | 2018 рік | Джерела фінансу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Капі- тальні вкла-дення, тис.грн, усього | у т.ч. за 2017 рік |  | Капі-тальні вкла- _дення, видатки розвитку тис.грн | Введення в дію потужнос-тей (у відп. од.) |  |
|  |  |  |  |  | Капі-тальні вкладен-ня тис.грн | Введення в дію потуж-ностей (у відп. од.) |  |  |  |  |
| Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |
| Здоров’я |
| 1. Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: вул.Залізняка, 1, м.Кам’янське» (ПВР) | 2017-2018 |  |  | 84,2 | 76,2 |  |  | 640,0 |  | міський бюджет |
| Комунальне господарство |
| Об'єкти каналізації |
| 1. Будівництво дренажної системи в районі вулиць Лохвицького та Сахалінська, м.Кам'янське (ПВР) | 2018 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  | міський бюджет |
| 2. Будівництво каналізаційного колектора від КЗ «Середня загальноосвітня школа №19 м.Кам'янське» КМР | 2017-2018 | 561 м | 2397,8 | 137,4 | 137,4 |  | 2260,4 | 1500,0 |  | міський бюджет |
| Інші об’єкти комунального господарства |
| 1. Проведення протизсувних заходів у Шамишиній балці м.Кам'янське. Інженерний захист від небезпечних геологічних процесів житлової забудови у районі Шамишиної балки у м.Кам'янське, у тому числі: | 2008–2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Інженерне забезпечення спостережень та постійного контролю за становищем зсувонебезпечних територій, будинків, споруд та режимом підземних вод у районі Шамишиної балки, м.Кам'янське (моніторинг 2018) | 2008–2018 |  |  |  |  |  |  | 195,7 |  | міський бюджет |
| 2. Комплексна забудова на земельних ділянках, які надані учасникам бойових дій та сім’ям загиблих під час виконання службових обо’язків в зоні АТО | 2017–2018 | площа забудови 0,2484 га | 4258,7 | 299,5 | 299,5 |  | 3959,2 | 1704,5 |  | міський бюджет |
| 3. Реконструкція стадіону КЗ «СК «Прометей» КМР за адресою: просп.Аношкіна, 109, м.Кам’янське (ПКД) | 2016-2018 |  |  | 162,5 |  |  |  | 300,0 |  | міський бюджет |
| 4. Реконструкція адміністративної будівлі за адресою: проспект Василя Стуса, 10/12 в м.Кам҆янське (в т.ч. коригування ПКД) | 2017-2018 | 13,7 тис. люд-рік | 23799,4 | 12369,9 | 12369,9 |  | 11429,5 | 11429,5 10229,5 1200,0 |  | державний бюджет міський бюджет |
| 5. Реконструкція адміністративної будівлі за адресою: вулиця Затишна, 3 в м.Кам’янське (в т.ч. ПКД) | 2018 |  |  |  |  |  |  | 3700,0 |  | міський бюджет |
| 6. Реконструкція адміністративної будівлі за адресою: проспект Перемоги, 63 в м.Кам’янське (ПКД) | 2018 |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | міський бюджет |
| Управління охорони здоров’я міської ради |
| 1. Реконструкція системи електропостачання струмоприймачів І категорії з надійності електропостачання в приміщеннях оперблоку, інтенсивної терапії та приймальному відділенні КЗ «Дніпродзержинська міська лікарня №7» ДОР | 2018 |  | 1280,3 |  |  |  |  | 1280,3 |  | міський бюджет |
| 2. Реконструкція системи газопостачання хірургічного корпусу КЗ «Кам’янська міська лікарня №9» ДОР» м.Кам'янське, проспект Аношкіна, 72 | 2018 |  | 2763,8 |  |  |  |  | 2763,8 |  | міський бюджет |
| 3. Реконструкція з розширенням будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини №9 КЗОЗ ДМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» за адресою: вул.Дальня, 3 у м.Дніпродзержинську | 2016-2018 |  | 6761,4 | 3782,9 | 3782,9 |  | 2978,5 | 1174,9 |  | міський бюджет |
| Департамент з гуманітарних питань місько ради |
| 1. Реконструкція майстерень комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» Кам'янської міської ради під боксерський зал за адресою: вул.Лікарняна, 51, м.Кам'янське (в т.ч. ПКД) | 2018 |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | міський бюджет |
| 2. Реконструкція (модернізація) будівлі СЗШ №18 за адресою: вул.Звенигородська, буд.31 у м.Кам’янське (ПКД) | 2018 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  | міський бюджет |
| 3. Реконструкція (модернізація) будівлі Комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам’янської міської ради за адресою: вул.Звенигородська, буд.29 у м.Кам’янське (ПКД) | 2018 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  | міський бюджет |

Секретар міської ради                                                                                                                                             О.Ю.Залевський