ПРОЕКТ

Про підготовку правобережної зони 
відпочинку в районі вул.Набережної

до роботи у 2017 році

З метою організації дозвілля та відпочинку населення міста у літній період 2017 року, керуючись підпунктом 7 п.«а» ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити заходи з підготовки правобережної зони відпочинку 
в районі вул.Набережної до роботи у 2017 році згідно з додатком.

- Керівникам виконавчих органів міської ради, зазначених у додатку, забезпечити виконання заходів у повному обсязі та у визначені строки.

- Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради (Черніков):

3.1.	Здійснювати постійний контроль за підготовкою правобережної зони відпочинку в районі вул.Набережної до роботи у 2017 році.

3.2.	Інформацію про виконання цього рішення надати у встановленому порядку до 20.06.2017.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Масленкова О.В.

Міський голова								А.Л.БІЛОУСОВ

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від  _______________№_____

ЗАХОДИ

з підготовки правобережної зони відпочинку в районі вул.Набережної до роботи у 2017 році

| № п/п | Найменування заходу | Строк виконання | Розпорядник коштів | Запропонований виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведення території зони відпочинку в належний санітарний стан | До 30.05.2017 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | ТОВ «ЕКОСФЕРА ДНІПРО» |
| 2. | Ремонт та фарбування пляжного обладнання і громадських туалетів | До 30.05.2017 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Підрядне підприємство за результатом проведення процедури конкурсних торгів |
| 3. | Обладнання території урнами та контейнерами для сміття | До 30.05.2017 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | ТОВ «ЕКОСФЕРА ДНІПРО» |
| 4. | Приведення в належний санітарний стан громадського туалету | До 30.05.2017 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | ТОВ «ЕКОСФЕРА ДНІПРО» |
| 5. | Забезпечення функціонування питних фонтанчиків та ногомийок | До 30.05.2017 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | КВП КМР «Міськводоканал» |
| 6. | Обрізання дерев, вирубування порослі та кущів на території зони відпочинку | До 30.05.2017 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | ТОВ «ЕКОСФЕРА ДНІПРО» |
| 7. | Завезення піску та його планування | До 30.05.2017 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Підрядне підприємство результатом проведення процедури конкурсних торгів |
| 8. | Придбання буйків та обмеження ними місць купання | До 30.05.2017 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | ТОВ «ЕКОСФЕРА ДНІПРО» Дніпропетровський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін (за згодою) |
| 9. | Ремонт лавок на території зони відпочинку | До 30.05.2017 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | ТОВ «ЕКОСФЕРА ДНІПРО» |
| 10. | Встановлення банера та табличок з інформацією про безпечне поводження на воді | До 30.05.2017 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | ТОВ «ЕКОСФЕРА ДНІПРО» |
| 11. | Проведення обстеження дна акваторій правобережної зони відпочинку | До 28.05.2017 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Дніпропетровський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін (за згодою) |
| 12. | Проведення санітарно-мікробіологічного дослідження води річкової, види питної та піску | До 30.05.2017 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | ВСП «Камянський міській відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ» МОЗ України» |
| 13. | Організація аварійно-рятувального обслуговування території зони відпочинку | Постійно з 01.06.2017 по 01.09.2017 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Дніпропетровський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін (за згодою) |
| 14. | Забезпечення приміщення для медичних працівників | До 30.05.2017 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | ТОВ «ЕКОСФЕРА ДНІПРО» |
| 15. | Організація чергування медичних працівників | Постійно з 01.06.2017 по 01.09.2017 | Не передбачений | Департамент охорони здоров’я та соціальної політики міської ради |
| 16. | Забезпечення правопорядку на території зони відпочинку | Постійно з 01.06.2017 по 01.09.2017 | Не передбачений | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради Кам’янський відділ поліції ГУНП в Дніпропетровській області (за згодою) |
| 17. | Підготовка паспорта об’єкта до роботи у літній період | До 20.05.2017 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | ТОВ «ЕКОСФЕРА ДНІПРО» |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                                                                           Т.Ж.Завгородня