PAGE  
2

Додаток 1
до рішення міської ради

від 30.03.2018 №1063-23/VII

(у редакції рішення міської ради 

від                       №                     ).

5. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми

1. Для бюджетних установ та організацій головним завданням Програми 
є реконструкція мереж і систем теплопостачання на об’єктах соціально-культурної сфери міста, а також переведення цих споживачів на індивідуальні джерела опалення, що створює умови для економії паливно-енергетичних ресурсів та зменшення їх фактичного споживання до норм, існуючих 
у розвинених країнах.
2. Для населення завданням Програми є забезпечення якісним опаленням за рахунок індивідуальних (автономних) джерел теплопостачання та районних (квартальних) котелень.
Основні заходи та строки щодо реалізації Програми наведені у таблиці.
	№ з/п
	Зміст заходу
	Строк виконання
	Відпові
дальний
	Очікуваний результат
	Джерело фінансу-вання
	Орієнтовний обсяг фінансування,
тис.грн.

	
	
	
	
	
	
	2018
	2019

	1
	Капітальний ремонт 
з улаштуванням електроопалення  квартир (де мешкають громадяни окремих категорій соціально незахищених верств населення), в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації
	2018-2019
	Департамент ЖКГБ
	Тепло-забезпечення квартир, зменшення використання енерго-
ресурсів
	Міський бюджет, 

обласний бюджет,

державний бюджет, 
інші джерела
	25 000,0
	10 000,0

	2
	Поточний ремонт, посилення внутрішньо-будинкових електромереж житлових будинків та гуртожитків
	2018-2019
	Департамент ЖКГБ
	Забезпечення безперебійного електро-постачання, зменшення використання енерго-
ресурсів
	Міський

бюджет, обласний бюджет,
інші джерела
	60 000,0
	10 000,0

	3
	Реалізація проектів з ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних будинків, у яких створено ОСББ, у тому числі ремонт внутрішньо будинкових електричних мереж
	2018-2019
	Департамент ЖКГБ, 
ОСББ
	Забезпечення безперебійного електро-постачання, зменшення використання енерго-
ресурсів
	Міський бюджет
	2 000,0
	2 000,0

	4
	Виготовлення інформаційних буклетів 35 тис. штук
	2018-2019
	Департамент ЖКГБ
	Інформування населення
	Міський бюджет
	80,0
	80,0

	5
	Будівництво (реконструкція) котелень для опалення об’єктів бюджетної сфери та загального користування
	2018-2019
	Департамент ЖКГБ, інвестори
	Забезпечення опаленням об’єктів загального користування
	Міський

бюджет, обласний бюджет,

кошти інвесторів
	5 000,0
	5 000,0

	6
	Улаштування 
опалення в квартирах багатоквартирних будинків, у тому числі індивідуального
	2018-2019
	ОСББ, ЖБК, власники квартир
	Тепло-забезпечення квартир, зменшення використання енерго-
ресурсів
	Кошти мешканців
	–
	–

	7
	Придбання обладнання та матеріалів для опалення квартир мешканців, об'єктів бюджетної сфери та загального користування, у тому числі індивідуального
	2018-2019
	Департамент ЖКГБ
	Тепло-забезпечення квартир об'єктів бюджетної сфери та загального користування
	Міський

бюджет, обласний бюджет, інші джерела
	12 500,0
	2 500,0

	8
	Виконання послуг з нестандартного приєднання («під ключ») до електричних мереж системи розподілу житлових будинків, ОСББ, ЖБК та гуртожитків, що підключені до мереж теплопостачання від ТЕЦ АТ «ДНІПРОАЗОТ»
	2019
	Департамент ЖКГБ, 
АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», КП «УКОЖФ»
	Забезпечення безперебійного електро-постачання, зменшення використання енерго-
ресурсів, збільшення електричної потужності житлових приміщень і житлових будинків
	Міський

бюджет, обласний бюджет, інші джерела
	
	14500,0


Секретар міської ради                                                                      О.Ю.Залевський
