Додаток 4

до рішення міської ради

від              №

#### ПЕРЕЛІК

об’єктів невиробничого призначення, будівництво яких намічається здійснити у 2017 році в м. Кам’янське

| Найменування замовника, об’єкта (згідно ПКД), місце знаходження об’єкту | Роки будів- ництва | Проектна потуж- ність Залишок проектної потуж- ності на 01.01. 2017 | Кошто- рисна вартість (у діючих цінах на 01.01. 2017), тис.грн | Виконання на 01.01.2017 | Залишок кошторисної вартості на 01.01.17, тис.грн | 2017 рік | Джерела фінансу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Капі- тальні вкла-дення, тис.грн, усього | у т.ч. за 2016 рік |  | Капі-тальні вкла- _дення, видатки розвитку тис.грн | Введення в дію потужнос-тей (у відп. од.) |  |
|  |  |  |  |  | Капі-тальні вкладен-ня тис.грн | Введення в дію потуж-ностей (у відп. од.) |  |  |  |  |
| Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |
| Освіта |  |
| 1. Реконструкція системи теплопостачання КЗ «Дитячий екологічний центр м.Дніпродзержинськ» Дніпродзержинської міської ради за адресою: вул.Кільцева,3 (в т.ч. коригування ПКД) | 2015–2017 | 36,4 кВТ |  |  |  |  |  | 500,0 | 36,4 кВт | міський бюджет |
| Комунальне господарство |
| Теплопостачання |
| 1. Будівництво індивідуального теплового пункту житлового будинку по просп.Металургів,14 у м.Кам’янському | 2016–2017 |  | 293,518 | 19,002 | 19,002 |  | 274,516 | 270,0 |  | міський бюджет |
| Інші об’єкти комунального господарства |
| 1. Проведення протизсувних заходів у Шамишиній балці м.Дніпродзержинська. Інженерний захист від небезпечних геологічних процесів житлової забудови у районі Шамишиної балки у м.Дніпродзержинську, у тому числі: | 2008–2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Інженерне забезпечення спостережень та постійного контролю за становищем зсувонебезпечних територій, будинків, споруд та режимом підземних вод у районі Шамишиної балки (моніторинг 2017) | 2008–2017 |  | 190,0 |  |  |  |  | 190,0 |  | міський бюджет |
| 2. Комплексна забудова на земельних ділянках, які надані учасникам бойових дій та сім’ям загиблих під час виконання службових обо’язків в зоні АТО (ПКД) | 2017 |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  | міський бюджет |
| 3. Будівництво кладовища лівобережної частини м.Дніпродзержинська | 2016–2018 | площа ділянки 26,09 га | 55220,949 | 5000,0 | 5000,0 |  | 50220,949 | 5000,0 |  | міський бюджет |
| 4. Будівництво лівобережного з’їзду з мостового переходу через р.Дніпро на просп.Металургів, м.Кам’янське | 2016–2017 |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  | міський бюджет |
| 5. Благоустрій території 5-го мікрорайону лівобережної частини міста (у т.ч. коригування ПКД) | 2008–2017 | Площа благоустрою 3,09 га |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | міський бюджет |
| 6. Реконструкція стадіону КЗ «СК «Прометей» (виготовлення ПКД) | 2016–2017 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  | міський бюджет |
| Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради |
| 1. Реконструкція з розширенням будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини №9 КЗОЗ ДМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» за адресою: вул.Дальня, 3 у м.Дніпродзержинську | 2017 |  | 6761,4 | 161,4 | 161,4 |  |  | 6600,0 |  | міський бюджет |
| Управління соціального захисту населення Південного району міської ради |
| 1. Реконструкція будівлі, розташованої за адресою вул. Мендєлєєва, 21А, м.Кам’янське (виготовлення проектно-кошторисної документації) | 2017 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | міський бюджет |

Секретар міської ради                                                                                                                              О.Ю.Залевський