4

Про підсумки роботи 
житлово-комунальних підприємств 
в осінньо-зимовий період 
2021–2022 років та затвердження 
заходів щодо підготовки 
житлово-комунального
господарства до роботи 
в осінньо-зимовий період 
2022–2023 років

З метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022–2023 років на території Кам’янської міської територіальної громади, недопущення критичних ситуацій під час опалювального сезону 2022–2023 років, керуючись підпунктом 1 п. «а» ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:

1. Доповідну записку директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Губського Д.В. з питання
«Про підсумки роботи житлово-комунальних підприємств в осінньо-зимовий період 2021–2022 років та затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період  
2022–2023 років» узяти до відома (додається).
2. Затвердити:
2.1. Склад штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022–2023 років (додаток 1).

2.2. Склад робочої групи для приймання житлового фонду до роботи 
в осінньо-зимовий період 2022–2023 років (додаток 2).
2.3. Заходи щодо підготовки житлово-комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2022–2023 років (додаток 3).

3. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, комунальним підприємствам Кам’янської міської ради «Центральні тепломережі», «Кам’янська теплопостачальна компанія», «Південні тепломережі», «Добробут», «Транспорт» та рекомендувати Кам’янському водопровідно-каналізаційному господарству Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід», Товариству з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД ІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
Приватному підприємству «Компанія Мастерок», товаристам з обмеженою відповідальністю «Оселя», «Підкова-Фест» та «Керуюча компанія «Лідер-Комфорт», Акціонерному товариству «Дніпровська теплоелектроцентраль» 
у межах повноважень:

3.1. Забезпечити своєчасне виконання заходів, затверджених 
цим рішенням.

3.2. Залучити достатню кількість робочої сили, техніки, матеріалів 
для проведення необхідних ремонтних робіт з підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2022–2023 років.

3.3. Здійснювати відповідні заходи щодо погашення населенням заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги та здійснювати щотижневий моніторинг результатів розгляду позовних заяв та виконання рішень суду.
4. Комунальним підприємствам Кам’янської міської ради «Центральні тепломережі» та «Кам’янська теплопостачальна компанія» провести гідравлічні випробування магістральних, розподільчих теплових та внутрішньобудинкових систем теплопостачання спільно з Комунальним підприємством Кам’янської міської ради «Добробут» до 25.04.2022 та до 15.09.2022.
5. Рекомендувати забезпечити:

5.1. Акціонерному товариству «Дніпровська теплоелектроцентраль» 
та Товариству з обмеженою відповідальністю «КАМ’ЯНСЬКА ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ»:
- накопичення коштів, необхідних для придбання газу та вугілля 
на опалювальний сезон 2022–2023 років, до 01.09.2022;
- наявність необхідного ліміту газу на період опалювального сезону
2022–2023 років до 01.10.2022.
5.2. Комунальному підприємству Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія» та Приватному підприємству «Компанія Мастерок» в повному обсязі пеллети для опалення модульних котелень.
6. Комунальному підприємству Кам’янської міської ради «Добробут» 
та рекомендувати Кам’янському відділенню Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськгаз» відповідно до чинного законодавства встановити постійний контроль щодо перевірки газових мереж та приладів 
у житлових будинках.
7. Департаменту фінансів міської ради забезпечити своєчасне фінансування робіт з підготовки житлово-комунального господарства 
до роботи в осінньо-зимовий період 2022–2023 років у межах коштів, передбачених на це міським бюджетом.

8. Комунальним підприємствам Кам’янської міської ради «Центральні тепломережі» та «Кам’янська теплопостачальна компанія», відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  взяти під особистий контроль питання щодо:
- дотримання строків виконання ремонтних робіт на магістральних, квартальних, внутрішньобудинкових мережах теплопостачання та робіт 
з підготовки житлового фонду незалежно від форми власності, розташованого на території відповідного району, до експлуатації в осінньо-зимовий період 2022–2023 років;
- дотримання строків виконання робіт з підготовки житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на території відповідних районів, до експлуатації
в осінньо-зимовий період 2022–2023 років;
- участі підприємств, організацій, установ та органів самоорганізації населення у підготовці житлово-комунального господарства до роботи
в осінньо-зимовий період 2022–2023 років.
9. Директорові департаменту житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради Губському Д.В., директорові департаменту 
з гуманітарних питань міської ради Онищенко Т.Я., начальникові управління охорони здоров’я міської ради Мандзюку В.М. здійснювати за напрямом діяльності контроль за використанням коштів місцевого, обласного 
та державного бюджетів, а також фінансових ресурсів на підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022–2023 років.
10. Заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Максименку О.О. заслуховувати на засіданнях міського штабу 
з питань підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022–2023 років щотижня, починаючи з червня 2022 року, звіти директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Губського Д.В., директора департаменту з гуманітарних питань міської ради Онищенко Т.Я., начальника управління охорони здоров’я міської ради Мандзюка В.М. про хід виконання запланованих заходів.
11. Директорові департаменту з гуманітарних питань міської ради Онищенко Т.Я., начальникові управління охорони здоров’я міської ради  Мандзюку В.М. надавати інформацію про хід виконання заходів, затверджених цим рішенням, до департаменту житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради щомісяця до 15 числа, починаючи 
з червня 2022 року.
12. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради інформацію про хід виконання цього рішення надавати 
у встановленому порядку щоквартально до 20 числа, починаючи з червня 
2022 року.
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Максименка О.О.
Міський голова





                 Андрій БІЛОУСОВ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
від ____________№ ________
Склад
штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства

до роботи в осінньо-зимовий період 2022–2023 років

	МАКСИМЕНКО
Олег Олегович
	· заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керівник штабу

	ГУБСЬКИЙ
Дмитро Вікторович
	· директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, заступник керівника штабу

	ПОНОМАРЕНКО
Юлія Володимирівна
	· заступник начальника відділу організаційного забезпечення житлової сфери департаменту житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради, секретар штабу

	АУЛОВ 
Володимир Валентинович
	- виконуючий обов’язки генерального директора Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (за згодою)

	БУНІЧ 
Олександр Федорович 
	- директор Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія»

	ВАЛАХ

Дмитро Петрович
	- директор Комунального підприємства          Кам’янської міської ради «Центральні тепломережі»

	КАЧУРОВСЬКИЙ
Олег Миколайович
	- заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради 

	ЛЕЩИНСЬКИЙ
Володимир Мар’янович
	· директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя» та Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Підкова-Фест»
(за згодою)

	МАНДЗЮК
Віталій Миколайович
	- начальник управління охорони здоров’я 
міської ради

	РОДІОНОВА 
Вікторія Володимирівна
	· начальник відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради

	ОНИЩЕНКО 
Тетяна Яківна
	- директор департаменту з гуманітарних питань міської ради

	ПАНАСЕНКО
Тарас Володимирович
	- заступник директора з загальних питань Комунального підприємства Кам’янської 
міської ради «Добробут»

	ТОГІНЦЕВ
Віталій Сергійович
	· державний інспектор Кам’янського сектору Дніпропетровського управління держенергонагляду України (за згодою) 

	ЯРОВИЙ 
Олександр Іванович
	· головний інженер Кам’янського водопровідно-каналізаційного господарства Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (за погодженням)  


Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради, керуючий 
справами виконавчого  
комітету міської ради

                                    Світлана КОЛІСНІЧЕНКО

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету міської ради

від _______________ №________  
Склад
робочої групи для приймання житлового фонду
до роботи в осінньо-зимовий період 2022–2023 років
	МАКСИМЕНКО
Олег Олегович
	- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керівник робочої групи

	ГУБСЬКИЙ
Дмитро Вікторович 
	- директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, заступник керівника робочої групи

	ПОНОМАРЕНКО
Юлія Володимирівна
	- заступник начальника відділу організаційного забезпечення житлової сфери департаменту житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради, секретар робочої групи

	БУНІЧ 
Олександр Федорович 
	- директор Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія»

	ВАЛАХ

Дмитро Петрович
	- директор Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Центральні тепломережі»

	ЛЕЩИНСЬКИЙ
Володимир Мар’янович
	- директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя» та Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Підкова-Фест»
(за згодою)

	ПАНАСЕНКО
Тарас Володимирович
	- заступник директора з загальних питань Комунального підприємства Кам’янської 
міської ради «Добробут»

	РОДІОНОВА 
Вікторія Володимирівна
	- начальник відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
міської ради

	ТОГІНЦЕВ
Віталій Сергійович
	· державний інспектор Кам’янського сектору Дніпропетровського управління держенергонагляду України (за згодою) 

	ЯРОВИЙ 
Олександр Іванович
	· головний інженер Кам’янського водопровідно-каналізаційного господарства Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (за погодженням)  


Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради, керуючий 

справами виконавчого  

комітету міської ради

                                    Світлана КОЛІСНІЧЕНКО

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету 
міської ради
від _______________ №________      

Заходи

щодо підготовки житлово-комунальних підприємств міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2022–2023 років
	№ п/п
	Назва заходу
	Один. виміру
	Кількість
	Строк виконання
	Виконавець

	1. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Айвазовського,33
	пр
	1
	до 01.09.2022
	Акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль»

Акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль»

Акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль»

	2. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Бурхана,11
	пр
	1
	до 01.07.2022
	

	3. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Костромська,9, ТК
	пр
	1
	до 01.05.2022
	

	4. 
	Ремонт трубопроводу в районі перехрестя вул. Костромська/ вул. Звенигородська
	пр
	1
	до 01.08.2022
	

	5. 
	Ремонт трубопроводу в районі Димитрівського ринку
	пр
	1
	до 01.07.2022
	

	6. 
	Заміна трубопроводу  в районі врізки вул. Стасова,72-
вул. М.Грушевського,70, ТК
	пр
	1
	до 01.05.2022
	

	7. 
	Ремонт трубопроводу в районі просп. Т.Шевченка,47-49
	пр
	1
	до 01.06.2022
	

	8. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. М.Грушевського,6А
	пр
	1
	до 01.09.2022
	

	9. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. М.Грушевського,14А
	пр
	1
	до 01.07.2022
	

	10. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Звенигородська,27
	пр
	1
	до 01.05.2022
	

	11. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Звенигородська,45
	пр
	1
	до 01.09.2022
	

	12. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Звенигородська,37
	пр
	1
	до 01.07.2022
	

	13. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. С.Слісаренка,18А
	пр
	1
	до 01.08.2022
	

	14. 
	Ремонт трубопроводу в районі просп. В.Стуса,10/12,ЦНАП
	пр
	1
	до 01.07.2022
	

	15. 
	Ремонт трубопроводу в районі перехрестя вул. Каштанів- 
вул. Гайдамацька
	пр
	1
	до 01.06.2022
	

	16. 
	Ремонт трубопроводу в районі просп. В.Стуса,14А
	пр
	1
	до 01.08.2022
	

	17. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Гайдамацька,7 В, ЦТП 2
	пр
	1
	до 01.07.2022
	

	18. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Васильєвська,119, 
район мосту
	пр
	1
	до 01.06.2022
	

	19. 
	Ремонт трубопроводу в районі с.Дніпробуд, район метановської заправки
	пр
	1
	до 01.05.2022
	

	20. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Освітня,30, ТК
	пр
	1
	до 01.08.2022
	

	21. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Освітня,24
	пр
	1
	до 01.09.2022
	

	22. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Дніпробудівська,29
	пр
	1
	до 01.05.2022
	

	23. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Дніпробудівська,13, ТК
	пр
	1
	до 01.07.2022
	

	24. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Освітня,16, ТК
	пр
	1
	до 01.06.2022
	

	25. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Медична,11, головна магістраль
	пр
	1
	до 01.09.2022
	

	26. 
	Ремонт трубопроводу в районі просп. Аношкіна, 102, БРСМ
	пр
	1
	до 01.08.2022
	

	27. 
	Ремонт трубопроводу в районі просп. Аношкіна, 102, ТК
	пр
	1
	до 01.05.2022
	

	28. 
	Ремонт трубопроводу в районі просп. Аношкіна, 69
	пр
	1
	до 01.092022
	

	29. 
	Ремонт трубопроводу в районі просп. Свободи,46
	пр
	1
	до 01.07.2022
	

	30. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Мурахтова,12, ТК
	пр
	1
	до 01.06.2022
	

	31. 
	Ремонт компресорів (2 од.) в районі вул. Ю.Волкова,6, ТК
	пр
	1
	до 01.08.2022
	

	32. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Дубиніна,10
	пр
	1
	до 01.06.2022
	

	33. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Миру,16 (Мирівська зона)
	пр
	1
	до 01.09.2022
	

	34. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Миру,22/15 (Мирівська зона)
	пр
	1
	до 01.07.2022
	

	35. 
	Ремонт трубопроводу напроти вул. Миру,40, тубдиспансер
	пр
	1
	до 01.05.2022
	

	36. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Миру,40, врізка
	пр
	1
	до 01.09.2022
	

	37. 
	Ремонт компенсатора в районі вул. Миру,3 (н/зона НС №1)
	пр
	1
	до 01.07.2022
	

	38. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Запорізька,25 (в/зона НС №1)
	пр
	1
	до 01.08.2022
	

	39. 
	Ремонт трубопроводу в районі просп. Ювілейний,9  (в/зона НС №1)
	пр
	1
	до 01.07.2022
	

	40. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Сурська,11Б, ЦТП
	пр
	1
	до 01.09.2022
	

	41. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Республіканська,31
	пр
	1
	до 01.06.2022
	

	42. 
	Ремонт трубопроводу в районі вул. Миру,25 (Мирівська зона)
	пр
	1
	до 01.05.2022
	

	43. 
	Поточний ремонт котла ст№1
	один.
	1
	до 01.06.2022
	

	44. 
	Поточний ремонт котла ст№2
	один.
	1
	до 01.07.2022
	

	45. 
	Поточний ремонт котла ст.№5
	один.
	1
	до 01.08.2022
	

	46. 
	Капітальний ремонт котла ст.№7
	один.
	1
	до 01.10.2022
	

	47. 
	Поточний ремонт котла ст.№8
	один.
	1
	до 31.10.2022
	

	48. 
	Поточний ремонт ТГ-1
	один.
	1
	до 01.05.2022
	

	49. 
	Поточний ремонт ТГ-3
	один.
	1
	до 01.08.2022
	

	50. 
	Поточний ремонт ТГ-4
	один.
	1
	до 01.09.2022
	

	51. 
	Капітальний ремонт ТФУ
	один.
	1
	до 01.10.2022
	

	52. 
	Заміна трубопроводу ТК24а-Тк25 автостоянка
	м.п.
	Ø630-5
	до 01.07.2022
	Товариство 
з обмеженою відповільністю «Кам’янська теплогенеруюча компанія»

Товариство 
з обмеженою відповільністю «Кам’янська теплогенеруюча компанія»



	53. 
	Заміна трубопроводу ТК-13-10-3п-Тк-2-1 
(2 мікрорайон ЦТП-2)
	м.п.
	Ø430-120
	до 01.09.2022
	

	54. 
	Заміна засувок на надземній теплотрасі по вул. Камчатська,2
	од.
	ДУ80 с фланцями-2
	до 01.06.2022
	

	55. 
	Заміна ділянки надземної теплотраси від вул. Дальня,7 до вул.Дальня,9
	м.п.
	Ø89

(в дві нитки)-120
	до 01.07.2022
	

	56. 
	Установка секційних засувок на Верхній зоні за адресою вул. Дальня,40-42
	од.
	ДУ125 (Ру10)-2
	до 01.07.2022
	

	57. 
	Заміна ділянки теплотраси від вул. Дальня,7 у бік поліклініки
	м.п.
од.
	Ø76 (в дні нитки)-32

відвід ДУ 76-4
	до 01.08.2022
	

	58. 
	Заміна ділянки теплотраси від ТК до будинку вул. Алтайська,16а
	м.п.
од
	Ø76 (в дні нитки)-30

відвід ДУ 76-4
	до 01.09.2022
	

	59. 
	Заміна трубопроводів подачі води до фільтрів ХВО
	м.п.
од.
	 Ø219-120

Ø159-44

Ø133-50

Ø108-24

відвід

ДУ200-4

ДУ150-5

ДУ133-6

фланець                          ДУ200(12 отворів)-2
	до 01.09.2022
	

	60. 
	Профілактичні роботи з обслуговування блочно-модульних котелень
	шт.
	31
	до 01.09.2022
	Комунальне підприємство Кам’янської 
міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія»

	61. 
	Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв 
у житлових будинках:

- холодне водопостачання

- каналізація;

- димовентиляційні канали;

у тому числі за наявності підключених газових колонок
	буд.

м п.

буд.

м п.

буд.

кв.

буд.

кв.
	31

920

21

320

430

12039

276

7727
	до 01.09.2022
	Комунальне підприємство Кам’янської 
міської ради «ДОБРОБУТ»


	62. 
	Ремонт запірної арматури:

- засувок;

- вентилів
	один.

один.
	20

96
	до 01.09.2022
	

	63. 
	Заміна запірної арматури:

- засувок;

- вентилів
	один.

один.
	10

35
	до 01.09.2022
	

	64. 
	Герметизація вводів інженерних комунікацій (в житлових будинків)
	один.
	24
	до 01.09.2022
	

	65. 
	Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства
	тонн
	100
	до 01.09.2022
	

	66. 
	Підготовка під’їздів
	один.
	345
	до 01.09.2022
	

	67. 
	Ремонт покрівель
	один

тис.м2
	258

12,12
	до 01.09.2022
	

	68. 
	Ремонт міжпанельних швів
	буд.

м п.
	21

1011
	до 01.09.2022
	

	69. 
	Скління сходових клітин
	буд.

м2
	49

115
	до 01.09.2022
	

	70. 
	Підготовка електрощитових
	один.
	27
	до 01.09.2022
	

	71. 
	Підготовка:

- горищ;

- підвальних приміщень
	один.

один.
	145

511
	до 01.09.2022
	

	72. 
	Підготовка житлових будинків з видачею паспортів готовності
	один.
	1218
	до 01.09.2022
	

	73. 
	Підготовка опалювальних систем
	один.
	40
	до 01.09.2022
	ТОВ                                                             «Оселя»

	74. 
	Ремонт холодного водопостачання
	один.
	41
	до 01.09.2022
	

	75. 
	Ремонт системи водовідведення
	один.
	41
	до 01.09.2022
	

	76. 
	Ремонт електрощитових 
	один.
	44
	до 01.09.2022
	

	77. 
	Ремонт покрівель
	один.

тис.м2
	41

0,9
	до 01.09.2022
	

	78. 
	Ремонт міжпанельних та температурних швів
	м.п.
	600
	до 01.09.2022
	

	79. 
	Підготовка елеваторних вузлів
	один.
	43
	до 01.09.2022
	

	80. 
	Підготовка під’їздів
	один.
	103
	до 01.09.2022
	

	81. 
	Підготовка:

- горищ;

- підвальних приміщень
	один.

один.
	8

41
	до 01.09.2022
	

	82. 
	Перевірка вентканалів 
	буд.

одиню
	41

2300
	до 01.09.2022
	

	83. 
	Підготовка житлових будинків з видачею паспортів готовності
	один.
	41
	до 01.09.2022
	

	84. 
	Підготовка опалювальних систем
	один.
	19
	до 01.09.2022
	ТОВ

«Підкова-Фест»
ТОВ

«Підкова-Фест»


	85. 
	Ремонт холодного водопостачання
	один.
	19
	до 01.09.2022
	

	86. 
	Ремонт системи водовідведення
	один.
	19
	до 01.09.2022
	

	87. 
	Ремонт електрощитових 
	один.
	20
	до 01.09.2022
	

	88. 
	Ремонт покрівель
	один.

тис.м2
	19

0,53
	до 01.09.2022
	

	89. 
	Ремонт міжпанельних та температурних швів
	м.п.
	450
	до 01.09.2022
	

	90. 
	Підготовка елеваторних вузлів
	один.
	20
	до 01.09.2022
	

	91. 
	Підготовка під’їздів
	один.
	89
	до 01.09.2022
	

	92. 
	Підготовка:

- горищ;

- підвальних приміщень
	один.

один.
	-

19
	до 01.09.2022
	

	93. 
	Перевірка вентканалів 
	буд.

один.
	19

1066
	до 01.09.2022
	

	94. 
	Підготовка житлових будинків з видачею паспортів готовності
	один.
	19
	до 01.09.2022
	

	95. 
	Скління вікон
	буд.
	15
	до 20.10.2022
	ТОВ «Керуюча компанія «Лідер-Комфорт»

	96. 
	Ремонт вхідних дверей (заміна)
	шт.
	3
	до 20.10.2022
	

	97. 
	Ремонт та заміна мереж, у тому числі:

- водопроводу;

- каналізації
	км
	0,580

0,147
	до 01.09.2022
	Кам’янське водопровідно-каналізаційне господарство Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» 


	98. 
	Ремонт запірної арматури
	один.
	23
	до 01.09.2022
	

	99. 
	Заміна запірної арматури
	один.
	10
	до 01.09.2022
	

	100. 
	Ремонт пожежних гідрантів
	один.
	4
	до 01.09.2022
	

	101. 
	Заміна пожежних гідрантів
	один.
	3
	до 01.09.2022
	

	102. 
	Ремонт та очищення колодязів, у тому числі:

- водопровідних;

- каналізаційних
	один.
	284

100

184
	до 01.09.2022
	

	103. 
	Ремонт насосних агрегатів
	один.
	45
	до 01.09.2022
	

	104. 
	Підготовка насосних станцій водопроводу (ВНС)
	один.
	4
	до 01.09.2022
	

	105. 
	Підготовка насосних станцій каналізації (КНС)
	один.
	17
	до 01.09.2022
	

	106. 
	Підготовка очисних споруд каналізації
	один.
	2
	до 01.09.2022
	

	107. 
	Підготовка резервуарів чистої води
	один.
	5
	до 01.09.2022
	

	108. 
	Підготовка снігоочисників трамвайних колій
	один.
	2
	до 20.10.2022
	Комунальне підприємство Кам’янської 
міської ради «Транспорт»

	109. 
	Заготівля посипального матеріалу
	тон
	150
	до 20.10.2022
	

	110. 
	Підготовка рухомого складу до експлуатації в осінньо-зимових 
умовах, у тому числі:

- середніх;

- капітальних
	один.
	27

13

14
	до 20.10.2022
	

	111. 
	Капітальний ремонт трамвайних колій
	км
	2,4
	до 20.10.2022
	

	112. 
	Капітальний ремонт контактних мереж
	км
	8,92
	до 20.10.2022
	

	113. 
	Профілактичний ремонт трамвайних колій
	км
	77,2
	до 20.10.2022
	

	114. 
	Профілактичний ремонт контактних мереж
	км
	77,9
	до 20.10.2022
	

	115. 
	Середній ремонт доріг
	тис. м2
	64.8
	до 01.12.2022
	Департамент 
житлово-комунального господарства 
та будівництва 
міської ради



	116. 
	Дрібний ремонт доріг
	тис. м2
	9,5
	до 01.12.2022
	

	117. 
	Заготівля протиожеледного матеріалу
	тис.тон
	15,0
	до 01.09.2022
	

	118. 
	Підготовка спецавтотехніки для утримання доріг в зимовий період
	один.
	68
	до 01.09.2022
	

	119. 
	Забезпечення резерву:

- електродроту;

- лампи світлодіодні 20-100 Вт
	км

один.
	0,5

1000
	до 01.09.2022
	

	120. 
	Ремонт покрівель
	м2
	1200,00
	до 01.11.2022
	Департамент 
з гуманітарних питань міської ради


	121. 
	Підготовка власних газових котелень
	один.
	4
	до 01.10.2022
	

	122. 
	Заміна внутрішніх мереж теплопостачання
	м.п.
	250
	до 01.10.2022
	

	123. 
	Ремонт елеваторних вузлів і запірної арматури
	заклади
	97
	до 15.08.2022
	

	124. 
	Заміна внутрішніх мереж водопостачання
	м.п.
	150
	до 01.10.2022
	

	125. 
	Заміна внутрішніх мереж каналізації
	м.п.
	130
	до 01.10.2022
	

	126. 
	Заміна дерев’яних вікон на металоплатикові
	шт.
	50
	до 01.12.2022
	

	127. 
	Заміна вхідних дверей
	шт.
	5
	до 01.09.2022
	

	128. 
	Часткова заміна труб опалення
	м.п.
	185
	до 01.09.2022
	Управління 
охорони здоров’я 
міської ради

	129. 
	Часткова заміна труб водопостачання
	м.п.
	90
	до 01.09.2022
	

	130. 
	Часткова заміна труб водовідведення
	м.п.
	15
	до 01.09.2022
	


Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради, керуючий 
справами виконавчого комітету міської ради                                                                                      Світлана КОЛІСНІЧЕНКО

