6

Додаток

до рішення міської ради
від _________№ _________ 
ПРОГРАМА 

розвитку комунального підприємства Кам'янської міської ради 
«Теплотехнік» на 2019 - 2020 роки
1. Паспорт Програми

розвитку комунального підприємства Кам'янської міської ради 
«Теплотехнік» на 2019 – 2020 роки
	1.
	Назва Програми
	Програма розвитку комунального підприємства Кам’янської міської ради «Теплотехнік»

	2.
	Підстава для розроблення

Програми
	Забезпечення належного виконання статутних завдань, рішень  міської ради, виконавчого комітету міської ради, розвинення напрямків діяльності та підтримки функціонування комунального підприємства Кам’янської міської ради «Теплотехнік»,  задоволення економічних та соціальних інтересів територіальної громади міста

	3.
	Ініціатор розроблення Програми
	Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Теплотехніка»

	4.
	Організатор виконання Програми
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради

	5.
	Строки реалізації  Програми
	2019 – 2020 роки

	6.
	Основні джерела фінансування заходів Програми
	Кошти місцевого бюджету, власні кошти підприємства, інші

	7.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:
	26015,15тис.грн.
2019 рік – 11184,13тис.грн.;

2020 рік – 14831,02тис.грн.

	7.1.
	кошти міського  бюджету,
у тому числі
	7427,39тис.грн. (поповнення статутного капіталу)
2019 рік – 2000,0тис.грн.

2020 рік – 5427,39тис.грн

	7.2.
	кошти  підприємства, інші джерела, у тому числі
	18587,76тис.грн.

2019 рік – 9184,13тис.грн.;

2020 рік – 9403,63тис.грн.

	7.3.
	кошти інших бюджетів
	


2. Мета та основні цілі Програми

Програма розвитку комунального підприємства Кам'янської міської ради «Теплотехнік» (далі КП КМР «Теплотехнік») на 2019 – 2020 роки (далі – Програма) спрямована на забезпечення населення міста якісними житлово-комунальними послугами, поліпшення умов діяльності, підвищення рівня умов проживання мешканців у житлових будинках міста та подолання фінансово-економічної кризи у житлово-комунальній галузі міста.

КП КМР «Теплотехнік» створено рішенням міської ради від 01.03.2019 №1321-31/VІI «Про утворення комунального підприємства Кам’янської міської ради «Теплотехнік». Власником підприємства є територіальна громада міста Кам'янське в особі Кам'янської міської ради. Підприємство має статут комунального підприємства, є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, печатку, має право укладати самостійно договори, здійснює господарські операції в частині діяльності надання послуг і є суб'єктом господарювання.

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Статуту. 

Основними завданнями діяльності підприємства згідно Статуту є:

· забезпечення виконання робіт (надання послуг) відповідно в обсягах та якості, що відповідають місцевим програмам та укладеним договорам;

· забезпечення своєчасної сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів згідно з законодавством України;

· забезпечення цільового використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів;

· створення належних умов для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

· здійснення заходів з удосконалення організації роботи підприємства;

· здійснення своєчасних розрахунків з працівниками підприємства та вживання заходів з удосконалення праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи підприємства.

Предметом діяльності Підприємства є:
· виробництво, транспортування, реалізація та розподіл теплової енергії на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання та паропостачання об’єктів житлово-комунального, соціально-культурного та іншого призначення;

·   виконання робіт з енергетичного аудиту будівель, споруд та індивідуальних помешкань (включаючи квартири);

·   виконання робіт з капітального та поточного ремонту внутрішньо будинкових мереж;

·   виконання обстежень на відповідність температурного режиму діючим санітарним нормам;

·    розробка та видача технічних умов на реконструкцію системи централізованого опалення системи централізованого опалення багатоквартирних житлових будинків (квартир);

·   виконання проектних робіт на відключення від мереж централізованого опалення, реконструкцію системи централізованого опалення багатоквартирних житлових будинків (квартир);

·   виконання робіт (надання послуг) з реконструкції системи централізованого опалення багатоквартирних житлових будинків (квартир);

·   розробка та видача технічних умов на реконструкцію системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків (квартир);

·   виконання проектних робіт на реконструкцію системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків (квартир);

·   виконання робіт (надання послуг) з реконструкції системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків (квартир);

·   монтаж, опресування та гідравлічні (випробування) мереж централізованого та індивідуального опалення;

·   надання послуг з організації встановлення індивідуального опалення в окремих житлових, нежитлових приміщеннях та будинках;

·   виконання робіт (надання послуг) з технічного обслуговування  системи газопостачання (ввідних газопроводів, газопроводів на сходових клітинах та запірних пристроїв) багатоквартирних житлових будинків (квартир) згідно з нормативно-технічною документацією;

·   виконання робіт (надання послуг) з поточного та капітального ремонтів системи газопостачання (ввідних газопроводів, газопроводів на сходових клітинах та запірних пристроїв) багатоквартирних житлових будинків (квартир);

·   виконання робіт з контрольного опресування системи газопостачання (ввідних газопроводів, газопроводів на сходових клітинах та запірних пристроїв) багатоквартирних житлових будинків (квартир);

·   монтаж засобів автоматизації котельних, теплових пунктів, теплових мереж та лічильників теплової енергії;

·   ремонтні та пусконалагоджувальні роботи парових та водогрійних котлів;

·   виконання робіт по захисту трубопроводів від корозії;

·   теплоізоляція та заміна трубопроводів;

·   виконання монтажних робіт на  встановлення та заміну приладів індивідуального опалення.

У разі, коли необхідний вид діяльності потребує відповідного дозволу, сертифікації або ліцензії, Підприємство отримує їх у встановленому чинним законодавством порядку.

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Розроблення Програми розвитку КП КМР «Теплотехнік» на 2019 - 2020 роки обумовлено вимогами чинного законодавства України, насамперед введенням в дію з 01.05.2019 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 №2189-VIII, рішенням виконавчого комітету Кам’янської міської ради від 18.06.2019 №158 «Про визначення комунального підприємства Кам’янської міської ради «Теплотехнік» виконавцем послуг з обслуговування газорозподільних мереж багатоквартирних будинків міста» з метою забезпечення населення міста якісними житлово-комунальними послугами, проведенням планового технічного обстеження та обслуговування зовнішніх та внутрішніх газопостачальних мереж загального користування (які є газорозподільними мережами) багатоквартирних житлових будинків, поточного ремонту прибудинкових та внутрішньобудинкових систем газопостачальних мереж та їх складових, забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання в житлові багатоквартирні будинки міста, модернізації житлово-комунального господарства міста.

Упродовж багатьох років практично не проводилось переоснащення та модернізація газорозподільних систем багатоквартирних житлових будинків міста. Це означає, що більшість конструктивних елементів та інженерного обладнання мають значну фізичну зношеність та потребують значних капітальних вкладень на їх відновлення.
Для забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання в житлові багатоквартирні будинки міста, виключення випадків відключення багатоквартирних будинків від газорозподільних мереж, необхідно передбачити кошти на проведення планового технічного обстеження та обслуговування зовнішніх та внутрішніх газопостачальних мереж загального користування (які є газорозподільними мережами) багатоквартирних житлових будинків міста загальною кількістю 1780 об’єктів, а також поточних ремонтів прибудинкових та внутрішньо будинкових систем газопостачальних мереж та їх складових.

Для забезпечення належного виконання статутних завдань, розвинення напрямків діяльності та підтримки функціонування підприємства необхідно передбачити кошти для придбання та розширення матеріально-технічної бази підприємства, а саме:

· заробітна плата та нарахування на ФОП; 

· витрати на оренду комунального майна та відшкодування на його утримання;

· витрати на послуги з проведення технічного обстеження та обслуговування зовнішніх та внутрішніх газопостачальних мереж загального користування (які є газорозподільними мережами) багатоквартирних житлових будинків;

· витрати на проведення поточних ремонтів газорозподільних систем та мереж газопостачання);

· придбання офісної меблі;

· придбання комп’ютерної та оргтехніки;

· придбання програмного забезпечення та сплати послуг з його супроводу.

Ураховуючи зазначене вище, вважаємо, що Програма розвитку комунального підприємства КМР «Теплотехнік» на 2019 – 2020 роки є актуальною і  необхідною.
4. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

· належне функціонування підприємства;
· збереження та ефективне використання зовнішніх та внутрішніх газопостачальних мереж загального користування (які є газорозподільними мережами) багатоквартирних житлових будинків міста;

· безперебійне та безаварійне газопостачання в житлові багатоквартирні будинки міста;
· забезпечення безпеки життя мешканців міста;

· оптимізація витрат на утримання матеріально-технічного забезпечення;

· підвищення рівня якості житлово-комунальних послуг.

Основні заходи щодо реалізації Програми розвитку КП КМР «Теплотехнік» на 2019 – 2020 роки наведено в додатку 1 до Програми (додається).

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

· коштів міського бюджету;

· власні кошти підприємства;

· інші.

Порядок перерахування та використання коштів міського бюджету 
для здійснення внесків міської ради у статутний капітал 
КП КМР «Теплотехнік»  наведено у додатку 2 до Програми (додається).

6. Контроль за виконанням програми

Контроль за виконанням Програми та аналіз ходу її виконання здійснюється департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради.

Секретар міської                                                                  О.Ю.ЗАЛЕВСЬКИЙ

