Додаток 3

# до рішення виконавчого комітету 
міської ради
від                        №________

# ЗАХОДИ

# щодо підготовки житлово-комунальних підприємств міста до роботи

# в осінньо-зимовий період 2020–2021 років

| № п/п | Назва заходу | Один. виміру | Кількість | Строк виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заміна трубопроводу головної магістралі селище «Дніпробуд» в районі гаражів | м.п. | Ø530-20 | до 01.09.2020 | Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Тепломережі» Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Тепломережі» Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Тепломережі» |
|  | Заміна трубопроводу вул. Грушевського, 2а (під дорогою) | м.п. | Ø219-40 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу вул. Гайдамацька,35 Д/к№40 (надземного прокладання) | м.п. | Ø159-150 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу вул. М.Грушевського,7 (надземного прокладання) | м.п. | Ø159-40 | до 01.07.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу вул. Ніколенка,5 | м.п. | Ø159-90 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу вул. Бурхана,3-7 (надземного прокладання) | м.п. | Ø159-80 | до 01.08.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу ЦТП «Веснянка» - вул. С.Слісаренка,12 | м.п. | Ø159-84 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу просп. Василя Стуса,14а | м.п. | Ø159-70 | до 01.08.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу вул. Каштанів,15 від ТК до Д/к №3 | м.п. | Ø89-100 | до 01.06.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу ТК-25/6-ТК-25/6 вул. Дніпробудівська,21 | м.п. | Ø89-130 | до 01.07.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу ТК-25/7-ТК-25/8 вул. Дніпробудівська,23 | м.п. | Ø89-150 | до 01.07.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу ТК-20/4-ТК-20/5 вул.Освітня,17 – Енергетиків, 22,24 | м.п. | Ø76-100 | до 01.06.2020 |  |
|  | Заміна засувок ТК-23 (клуб вул. Квітів,8а) | од. | Ду300 Ру 16-2 | до 01.08.2020 |  |
|  | Заміна засувок НС №2 вул.Цементна: СН №1 нагнітання верхня зона нижня зона - секційна горизонтальна | од. | ДУ300Ру25-1 (з фланцями) ДУ300Ру25-1 (з фланцями) ДУ400Ру25-1 (з фланцями) ДУ300Ру25-1 (з фланцями) ДУ250Ру25-1 (з фланцями) ДУ300Ру-25-1 (з фланцями) | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу п-к Маговий 4-6 | м.п. | Ø76-80 Ø57-18 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна транзитного трубопроводу вул.. Алтайська,18а | м.п. | Ø89-16 | до 01.07.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу вул. Алтайська,38 | м.п. | Ø159-16 | до 01.06.2020 |  |
|  | Заміна транзитного трубопроводу вул. Матросова,47 | м.п. | Ø76-16 | до 01.07.2020 |  |
|  | Заміна магістрального трубопроводу ТК-13/10-2-13/10-3 | м.п. | Ø426-240 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу вул.Харківська,23(3) | м.п. | Ø89-30 | до 01.06.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу просп. Металургів,70 Д/к №50 | м.п. | Ø89-30 | до 01.07.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу просп. Металургів,22 Д/к №95 | м.п. | Ø89-30 | до 01.08.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу ТК-10/13-10/14 просп. І.Франка,20 | м.п. | Ø108-56 | до 01.08.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу ТК-11-1-5п – ТК – 11-10—6п просп. Перемоги,6-10 | м.п. | Ø159-64 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна засувок ТК-13/13 | од. | Ду150Ру25-2 Ду150Ру25-2 (дренаж) | до 01.07.2020 до 01.08.2020 |  |
|  | Заміна засувок ТК-13/9 | од. | Ду300Ру25-2 Ду80Ру25-2 (дренаж) | до 01.09.2020 до 01.08.2020 |  |
|  | Заміна засувок ТК-13/10 | од. | Ду400Ру25-1 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна засувок ТК-13/11а | од. | Ду150Ру25-1 (дренаж) | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу (з укладанням підземно) вул. Г.Романової,1-3 (СБУ) | м.п. | Ø159-234 Ø219-30 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу просп.Аношкіна,31 (ТК-18) | м.п. | Ø720-60 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу просп. Свободи,95 (платформа «4-й км») | м.п. | Ø325-40 | до 01.08.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу ТК-15/5-ТК-15/6 кінотеатр «ім.Т.Г.Шевченка» | м.п. | Ø426-74 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу вул. О.Сокола,67- вул.Спортивна,9/73 | м.п. | Ø219-240 | до 01.07.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу просп. Свободи,62 в бік вул.Миру,3 (зелена зона) | м.п. | Ø426-20 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна трубопроводу просп. Свободи,56 | м.п. | Ø108-160 | до 01.06.2020 |  |
|  | Заміна плит перекриття теплотраси ТК-12 | од. | - | до 01.07.2020 |  |
|  | Заміна засувок 9-та міська лікарня просп. Аношкіна,72 | од. | Ду150Ру25-2 | до 01.08.2020 |  |
|  | Заміна засувок вул. Запорізька,3 | од. | Ду150Ру16-2 | до 01.06.2020 |  |
|  | Заміна засувки ТК-7 | од. | Ду200Ру25-1 | до 01.08.2020 |  |
|  | Заміна засувок вул. М.Лисенка,31 | од. | Ду150Ру10-2 | до 01.06.2020 |  |
|  | Капітальний ремонт обмурівки котла ПТВМ-30М №5 | м.кв. | 50 | до 01.09.2020 |  |
|  | Капітальний ремонт трансформаторів ТМВМ-1000/10 | од. | 3 | до 01.09.2020 |  |
|  | Перевірка релейного захисту та автоматики високовольтних ячеєк у РП-29 | комплект | 1 | до 01.09.2020 |  |
|  | Середній ремонт котла ст.№1 | один. | 1 | до 30.06.2020 | АТ «Дніпровська теплоелектро централь» |
|  | Капітальний ремонт котла ст.№2 | один. | 1 | до 28.10.2020 |  |
|  | Поточний ремонт К-5 | один. | 1 | до 30.07.2020 |  |
|  | Поточний ремонт К-7 | один. | 1 | до 07.09.2020 |  |
|  | Поточний ремонт К-8 | один. | 1 | до 01.10.2020 |  |
|  | Поточний ремонт ТГ-1 | один. | 1 | до 27.05.2020 |  |
|  | Поточний ремонт ТГ-3 | один. | 1 | до 24.06.2020 |  |
|  | Капітальний ремонт ТФУ | один. | 1 | до 30.09.2020 |  |
|  | Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках: - каналізація; - димовентиляційні канали; у тому числі за наявності підключених газових колонок | буд. м п. буд. кв. буд. кв. | 12 320 430 12039 276 7727 | до 01.09.2020 | Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Управляюча компанія по обслугову-ванню житлового фонду» |
|  | Ремонт запірної арматури: - засувок; - вентилів | один. один. | 20 96 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна запірної арматури: - засувок; - вентилів | один. один. | 10 35 | до 01.09.2020 |  |
|  | Герметизація вводів інженерних комунікацій (в житлових будинків) | один. | 24 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тонн | 100 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 1488 | до 01.09.2020 |  |
|  | Ремонт покрівель | один тис.м2 | 96 18000 | до 01.09.2020 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. м п. | 10 1129 | до 01.09.2020 |  |
|  | Скління сходових клітин | буд. м2 | 10 56 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка електрощитових | один. | 32 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка: - горищ; - підвальних приміщень | один. один. | 600 966 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка житлових будинків з видачею паспортів готовності | один. | 1488 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка опалювальних систем | один. | 41 | до 01.09.2020 | ТОВ «Оселя» |
|  | Ремонт холодного водопостачання | один. | 42 | до 01.09.2020 |  |
|  | Ремонт системи водовідведення | один. | 42 | до 01.09.2020 |  |
|  | Ремонт електрощитових | один. | 46 | до 01.09.2020 |  |
|  | Ремонт покрівель | один. тис.м2 | 41 1300 | до 01.09.2020 |  |
|  | Ремонт міжпанельних та температурних швів | м.п. | 600 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка елеваторних вузлів | один. | 47 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 162 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка: - горищ; - підвальних приміщень | один. один. | 3 42 | до 01.09.2020 |  |
|  | Перевірка вентканалів | буд. | 42 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка житлових будинків з видачею паспортів готовності | один. | 42 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка опалювальних систем | один. | 18 | до 01.09.2020 | ТОВ «Підкова-Фест» |
|  | Ремонт холодного водопостачання | один. | 18 | до 01.09.2020 |  |
|  | Ремонт системи водовідведення | один. | 18 | до 01.09.2020 |  |
|  | Ремонт електрощитових | один. | 19 | до 01.09.2020 |  |
|  | Ремонт покрівель | один. тис.м2 | 18 900 | до 01.09.2020 |  |
|  | Ремонт міжпанельних та температурних швів | м.п. | 400 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка елеваторних вузлів | один. | 18 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 83 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка: - горищ; - підвальних приміщень | один. один. | 2 18 | до 01.09.2020 |  |
|  | Перевірка вентканалів | буд. | 18 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка житлових будинків з видачею паспортів готовності | один. | 18 | до 01.09.2020 |  |
|  | Ремонт та заміна мереж, у тому числі: - водопроводу; - каналізації | км | 1,12 0,16 | до 01.09.2020 | Комунальне підприємство «Кам’янський міськводо-канал» Дніпропетровської обласної ради |
|  | Ремонт запірної арматури | один. | 30 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна запірної арматури | один. | 10 | до 01.09.2020 |  |
|  | Ремонт пожежних гідрантів | один. | 10 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна пожежних гідрантів | один. | 5 | до 01.09.2020 |  |
|  | Ремонт та очищення колодязів, у тому числі: - водопровідних; - каналізаційних | один. | 250 100 150 | до 01.09.2020 |  |
|  | Ремонт насосних агрегатів | один. | 41 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка насосних станцій водопроводу (ВНС) | один. | 4 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка насосних станцій каналізації (КНС) | один. | 17 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка очисних споруд каналізації | один. | 2 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка резервуарів чистої води | один. | 5 | до 01.09.2020 |  |
|  | Обстеження технічного стану газопроводів та споруд на них | км | 618.12 | до 30.09.2020 | Кам’янське відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (за згодою) |
|  | Технічне обслуговування обладнання газорегуляторних пунктів | один. | 74 | до 30.09.2020 |  |
|  | Технічне обслуговування обладнання шафових газорегуляторних пунктів | один. | 20 | до 30.09.2020 |  |
|  | Заміна обладнання газорегуляторних пунктів | один. | 1 | до 30.09.2020 |  |
|  | Обрізання дерев в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі напругою 0,4-6-10 кВ | км | 71,025 | до 01.10.2020 | Кам’янський район електричних мереж АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (за згодою) |
|  | Доливання масла у маслонаповнені апарати та злиття конденсату в силових трансформаторах | шт. | 219 | до 01.10.2020 |  |
|  | Підготовка снігоочисників трамвайних колій | один. | 2 | до 20.10.2020 | Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Транспорт» |
|  | Заготівля посипального матеріалу | тон | 100 | до 20.10.2020 |  |
|  | Підготовка рухомого складу до експлуатації в осінньо-зимових умовах, у тому числі: - середніх; - капітальних | один. | 6 8 2 | до 20.10.2020 |  |
|  | Капітальний ремонт трамвайних колій | км | 1 | до 20.10.2020 |  |
|  | Капітальний ремонт контактних мереж | км | 8,24 | до 20.10.2020 |  |
|  | Профілактичний ремонт трамвайних колій | км | 72,6 | до 20.10.2020 |  |
|  | Профілактичний ремонт контактних мереж | км | 72,6 | до 20.10.2020 |  |
|  | Середній ремонт доріг | тис. м2 | 56,7 | до 01.09.2020 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |
|  | Дрібний ремонт доріг | тис. м2 | 3,1 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заготівля протиожеледного матеріалу | тис.тон | 15,0 | до 01.09.2020 |  |
|  | Підготовка спецавтотехніки для утримання доріг в зимовий період | один. | 49 | до 01.09.2020 |  |
|  | Забезпечення резерву: - електродроту; - лампи світлодіодні 20-100 Вт | км один. | 0,5 1000 | до 01.09.2020 |  |
|  | Ремонт покрівель | м2 | 3500,0 | до 01.11.2020 | Департамент з гуманітарних питань міської ради |
|  | Підготовка власних газових котелень | один. | 3 | до 01.10.2020 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж теплопостачання | м п. | 520,0 | до 01.10.2020 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж каналізації | м п. | 310,0 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж водопостачання | м п. | 450 | до 01.09.2020 |  |
|  | Заміна дерев’яних вікон на металопластикові | шт. | 340 | до 01.12.2020 |  |
|  | Ревізія елеваторних вузлів та запірної арматури | заклади освіти | 97 | до 15.08.2020 |  |
|  | Заміна вхідних дверей | шт. | 5 | до 01.10.2020 |  |
|  | Часткова заміна внутрішніх мереж теплопостачання | м.п. | 259 | до 26.08.2020 |  |
|  | Часткова заміна внутрішніх труб водопостачання | м.п. | 209 | до 26.08.2020 |  |
|  | Часткова заміна внутрішніх труб водовідведення | м.п. | 141 | до 26.08.2020 |  |
|  | Ремонт твердої покрівлі | кв.м. | 30 | до 26.08.2020 |  |
|  | Ремонт м’якої покрівлі | кв.м. | 50 | до 26.08.2020 |  |
|  | Технічне обслуговування системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків | од. | 3 | до 30.09.2020 | Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Теплотехнік» |
|  | Заміна ділянки газопроводу (усунення витоку газу) | од. | 2 | до 30.09.2020 |  |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого комітету міської ради													С.С.Колісніченко