Додаток 2

до програми

від 18.12.2020 № №61-03/VIII

(у редакції рішення міської ради

від _____________ № _________

# ПЕРЕЛІК

# завдань і заходів Екологічної програми м. Кам’янського на 2021-2025 рр.,

# які плануються до виконання промисловими підприємствами міста

| № п/п | Найменування заходу | Кошторисна вартість заходу, тис. грн. | Відповідальні за виконання | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальна вартість | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Загальні заходи |
| 1.1 | Озеленення території підприємства | 53,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 6,5 | 10,5 | ПрАТ «ДКХЗ» | Оновлення та збільшення зелених насаджень для поліпшення стану навколишнього середовища |
| 1.2 | Проведення громадських слухань та обговорень щодо проведення планових заходів по реконструкції та будівництву нових об’єктів | - | - | - | - | - | - | ПАТ «ДМК» | Інформування громадськості населення |
| 1.3 | Система екологічного менеджменту та сертифікація підприємства на відповідність вимогам ISO 140001 | 92,0 | 32,0 | 20,0 | 22,0 | 18,0 | - | ПрАТ «ДКХЗ» | Модернізація існуючих методів управління, а також психології управління екологічними аспектами для досягнення реальних покращень в питаннях охорони та захисту довкілля |
| 1.4. | Використання методів, що забезпечують зниження впливу та усунення факторів повторного забруднення атмосферного повітря, а саме полив вулиць | - | - | - | - | - | - | ПАТ «ДМК», ПрАТ «ДКХЗ» ПрАТ «ЮЖКОКС», АТ «ДНІПРОАЗОТ» | Зниження впливу та усунення факторів повторного забруднення атмосферного повітря |
|  | Всього по розділу | 145,00 | 40,00 | 32,00 | 38,00 | 24,50 | 10,50 |  |  |
| Охорона атмосферного повітря |
| 2.1 | Ремонт пічних камер коксування з використанням сучасних технологій | 188707,5 | 73875,0 | 79300,1 | 11145,0 | 11844,3 | 12543,1 | ПрАТ «ДКХЗ» | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
| 2.2 | Модернізація батарейного циклону при проведені капремонту агломашини №11 в двоступеневий очисний апарат з підвищеною ефективністю уловлення | 23333,3 | - | - | - | 23333,3 | - | ПАТ «ДМК» | Зниження викидів ЗР на 1000 т |
| 2.3 | Модернізація системи подачі повітря в зону спікання агломашини №9 з метою зниження викидів забруд-нюючих речовин у повітря | 20000,0 | - | 20000,0 | - | - | - | ПАТ «ДМК» | Зниження викидів ЗР на 3100 т |
| 2.4 | Модернізація системи подачі повітря в зону спікання агломашини №11 з метою зниження викидів забруд-нюючих речовин у повітря | 20000,0 | - | - | 20000,0 | - | - | ПАТ «ДМК» | Зниження викидів ЗР на 3100 т |
| 2.5 | Модернізація системи подачі повітря в зону спікання агломашини №12 з метою зниження викидів забруд-нюючих речовин у повітря | 20000,0 | - | - | - | 20000,0 | - | ПАТ «ДМК» | Зниження викидів ЗР на 3100 т |
| 2.6 | Реконструкція систем очистки газів, що відходять з зон спікання агломашин №7-12 | 1196000,0 | 8000,0 | 178000,0 | 490000, 0 | 400000,0 | 120000,0 | ПАТ «ДМК» | Доведення викидів твердих частинок до 30 мг/нм3, |
| 2.7 | Реконструкція доменного цеху з подачею азоту в між конусний простір ДП-9 (розробка проєкту) | 5 000,0 | - | - | - | 2000,0 | 3000,0 | ПАТ «ДМК» | Зниження вмісту пилу у відхідних газах до 30 мг/нм3, після виконання проєкту |
| 2.8 | Реконструкція доменного цеху з подачею азоту в між конусний простір ДП-12 (розробка проєкту) | 5 000,0 | - | - | - | 2000,0 | 3000,0 | ПАТ «ДМК» | Зниження вмісту пилу у відхідних газах до 30 мг/нм3, після виконання проєкту |
| 2.9 | Автоматизована система екологічного моніторингу атмосферного повітря | 1530,0 | 150,0 | 430,0 | 420,0 | 420,0 | 110,0 | ПАТ «ДМК» | Розширення інформованості. Дотримання вимог природоохоронного законодавства |
| 2.10 | Модернізація газоочисного обладнання обертової печі №2 дільниці виробництва вапна конверторного цеху зі заміною конструкції газоочисної системи | 12000,0 | - | 8 000,0 | 4 000,0 | - | - | ПАТ «ДМК» | Уловлення вапняного пилу 700 тонн |
| 2.11 | Реконструкція графітовловлюючої установки міксерного відділення із установкою рукавних фільтрів (розробка проєкту) | 8054,0 | 3357,0 | 4697,0 | - | - | - | ПАТ «ДМК» | Зниження вмісту пилу у відхідних газах до 30 мг/нм3, після виконання проєкту |
| 2.12 | Вловлювання та очистка неорганізованих викидів конвертерів №№1,2 (розробка проєкту) | 31134,0 | 3033,0 | 28101,0 | - | - | - | ПАТ «ДМК» | Виключення неорганізованих викидів, після виконання проєкту |
| 2.13 | Реконструкція аспірацій них систем шихтового відділення агломераційного цеху №2 (розробка проєкту) | 8462,0 | 3 097,0 | 5 365,0 | - | - | - | ПАТ «ДМК» | Зниження вмісту пилу у відхідних газах до 30 мг/нм3, після виконання проєкту - |  |
| 2.14 | Ремонт камер коксування коксових батарей № 5, 6 коксового цеху з використанням керамічного наплавлення для усунення прососів із камер в опалювані простінки (7 камер щорічно) | 1250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ПрАТ «ЮЖКОКС» | Зниження викидів забруднюючих речовин на 1,1 т щорічно |
| 2.15 | Монтаж скруберу мокрого типу на виході топкових газів Б 301А | 3000,0 * | - | - | 3000,0 | - | - | ПАТ «ХІМДІВІЗІОН» | Зменшення кількості викидів пилу в атмосферу |
| 2.16 | Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря | 269,0 | 269,0 | - | - | - | - | АТ «ДНІПРОАЗОТ» | Виконання вимог природоохоронного законодавства. |
|  | Всього по розділу | 1543739,8 | 92031,0 | 324143,1 | 528815,0 | 459847,6 | 138903,1 |  |  |
| Охорона водних ресурсів |
| 3.1 | Реконструкція вузла знезараження стоків на комплексі з експлуатації очисних споруд каналізації лівого берега за адресою: вул. Індустріальна, 30, м. Кам'янське Дніпропетровської обл. | 384,978 | 384,978 | - | - | - | - | КП «Кам'янський міськводоканал» Дніпропетров-ської обласної ради | Забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства. Попередження штрафних санкцій |
| 3.2 | Реалізація проекту «Реконструкція водогону Д-600 мм від водопровідної насосної станції по вул. Лохвицького, 29 (майданчик №3) до вул. Казанська» | 2499,50 | 2499,50 | - | - | - | - | КП «Кам'янський міськводоканал» Дніпропетров-ської обласної ради | Зменшення об’ємів втрат питної води під час аварій на мережах водопостачання. Зменшення кількості аварій. Ефективна та безпечна робота системи водопостачання на наступні роки. |
| 3.3 | Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №16 із застосуванням сучасних насосних агрегатів за адресою: с.Степове, вул.Механізаторів,16А | 965,902 | - | 965,902 | - | - | - | КП «Кам'янський міськводоканал» Дніпропетров-ської обласної ради | Уникнення ризику потрапляння неочищених стічних вод в ґрунт |
| 3.4 | Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №13 із застосуванням сучасних насосних агрегатів за адресою: м. Кам'янське, вул. Харківська,2 | 1839,424 | - | - | 1839,424 | - | - | КП «Кам'янський міськводоканал» Дніпропетров-ської обласної ради | Уникнення ризику потрапляння неочищених стічних вод в ґрунт |
| 3.5 | Видалення нафтопродуктів зі стічної води комбінату за допомогою вуглецевого сорбенту | 7800,0 | 7800,0 | - | - | - | - | ПАТ «ДМК» | Зниження скиду нафтопродуктів на 4,4 тон |
| 3.6 | Економне використання водних ресурсів: переведення повітро-нагрівачів ДП-9 з водяного на випарне охолодження | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | ПАТ «ДМК» | Зниження забору та скиду води на 3 млн. куб. м/рік |
| 3.7 | Економне використання водних ресурсів: переведення нагрівальної печі №4 ТЗС з прямоточного водопостачання на оборотне з НС №3а | 300,0 | 150,0 | 150,0 | - | - | - | ПАТ «ДМК» | Обґрунтування рішення про будівництво |
| 3.8 | Переведення повітронагрівачів ДП-1М з водяного на випарне охолодження | 2000,0 | - | - | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | ПАТ «ДМК» | Зниження забору та скиду води на 3 млн. куб. м/рік |
| 3.9 | Автоматизована система екологічного моніторингу стічних вод ПАТ «ДМК» | 1940,0 | 160,0 | 540,0 | 550,0 | 530,0 | 160,0 | ПАТ «ДМК» | Розширення інформо-ваності. Дотримання вимог природоохо-ронного законодавства |
| 3.10 | Розробка проекту ГДС та Водоохоронної Програми | 60,0 ** | 30,0 | 30,0 | - | - | - | ДП «СМОЛИ» | Виконання вимог природоохоронного законодавства |
| 3.11 | Коригування Правил приймання зворотних вод до системи зливової каналізації ДП «Смоли» та узгодження в Кам’янській міській раді | 10,0 | - | 5,0 | 5,0 | - | - | ДП «СМОЛИ» | Зниження потенційної можливості забруднення навколишнього середовища та мотивація відповідальності підприємств проммайданчика |
| 3.12 | Реконструкція розподільних мереж питної води з метою оптимізації схем та ліквідації кутових тупикових ділянок мереж, які не використовуються | 70,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ДП «СМОЛИ» | Зменшення втрат води |
| 3.13 | Реконструкція розподільних мереж питної води | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | ДП «СМОЛИ» | Раціональне використання водних ресурсів, з метою організації групових мереж з єдиною юридичною особою та власним груповим обліком води |
| 3.14 | Виконання робіт з ремонту колектора №2 за умови проведення робіт з розчищення р. Коноплянка | *** |  |  |  |  |  | ДП «СМОЛИ» | Зменшення скиду забруднюючих речовин |
| 3.15 | Щорічне визначення токсичності зворотних вод методом біотестування | 70,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ДП «СМОЛИ» | Дотримання вимог природоохоронного законодавства |
| 3.16 | Проведення моніторингу атмосферного повітря, ґрунту та підземних вод у району розміщення відстійників | 70,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ДП «СМОЛИ» | Дотримання вимог природоохоронного законодавства |
| 3.17 | Реконструкція хімводопідготовки цеху синтезу аміаку № 1-Б, (завершення другого етапу та початок виконання третього етапу реконструкції) | 74585,9 | - | 74585,9 | - | - | - | АТ «ДНІПРОАЗОТ» | Зменшення скидів сульфатів на 22 т/рік зі стічними водами у річку Дніпро |
|  | Всього по розділу | 94625,7 | 12062,48 | 77314,8 | 3402,42 | 1058,00 | 788,00 |  |  |
| Поводження з відходами |
| 4.1 | Упровадження заходів з рециклінгу відходів | 67,0 | - | 35,0 | - | 22,0 | 10,0 | ПрАТ «ДКХЗ» | Ефективність використання ресурсів, максимальна утилізація відходів виробництва та споживання, попередження забруднення природного навколишнього середовища |
| 4.2 | Забезпечення утилізації залізовмісних шламів у повному обсязі | По факту утворення | - | - | - | - | - | ПАТ «ДМК» | Щорічно. Уникнення забруднення ґрунтів |
| 4.3 | Проведення дослідних робіт з утилізації відходів сополімеру некондиційного | 20,0 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ДП «СМОЛИ» | Зменшення обсягів сополімеру некондиційного |
| 4.4 | Вилучення рідких хімічних відходів із накопичувача МВВ №21 з метою переробки їх у котельне паливо | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ПрАТ «ЮЖКОКС» | Передача на переробку рідких хімічних відходів не менше ніж 35 т. щорічно |
| 4.5 | Проведення інвентаризації джерел утворення відходів | - | - | - | - | - | - | АТ «ДНІПРОАЗОТ» | Виконання вимог природоохоронного законодавства. |
|  | Всього по розділу | 112,00 | 5,00 | 45,00 | 10,00 | 32,00 | 20,00 |  |  |
| Економне використання енергоресурсів |
| 5.1 | Заміна ламп розжарювання на енергозбережні лампи та світлодіодні прожектори (у середньому 260 од. щорічно) | 155,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | ПрАТ «ЮЖКОКС» | Зменшення споживання електроенергії на 160235 кВт щорічно. |
| 5.2 | Ремонт каупера доменної печі ДП №1М | 4 500,0 | 2250,0 | 2250,0 |  |  |  | ПАТ «ДМК» | Зниження витрати коксу на 30,0 кг/т |
| 5.3 | Ремонт каупера доменної печі ДП №9 | 68 000,0 |  | 34000,0 | 34000,0 |  |  | ПАТ «ДМК» | Зниження витрати коксу на 11,8 кг/т |
| 5.4 | Ремонт каупера доменної печі ДП №12 | 73 500,0 | 36750,0 | 36750,0 |  |  |  | ПАТ «ДМК» | Зниження витрати коксу на 32,8 кг/т |
|  | Всього по розділу | 146155,0 | 39031,0 | 73031,0 | 34031,00 | 31,00 | 31,00 |  |  |
| Загальна сума | 1784777,5 | 143169,48 | 474565,9 | 566296,42 | 460993,1 | 139752,6 |  |  |

Директор департаменту
екології та природних ресурсів
міської ради				                  									Богдан НАПОЛОВ