###### УКРАЇНА

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

__      ______        сесія _______________скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

# від _________№__________

м. Дніпродзержинськ

Про внесення змін

до рішення міської ради

від 29.01.2016 №58-04/VII

(зі змінами)

З метою забезпечення населення міста якісними житлово-комунальними послугами, підвищення рівня ефективності надання послуг з теплопостачання мешканцям міста, покращення умов діяльності теплопостачальних підприємств міста та модернізації теплового господарства, керуючись підпунктом 22. п.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

- Унести до Програми розвитку комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.01.2016 №58-04/VII (зі змінами), зміни, виклавши додаток 1 до Програми у редакції, що додається:

- Організацію виконання цього рішення покласти на департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради (Гончар), координацію – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Масленкова О.В., контроль – на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства (Беспальчук) та постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій (Шкуренко).

Міський голова								А.Л. БІЛОУСОВ

Додаток 1
до Програми

(в редакції рішення міської ради

від ___________ № ___________)

# ОСНОВНІ ЗАХОДИ

щодо реалізації Програми розвитку комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» на 2016–2020 роки

| № | Зміст заходу | Строк вико-нання | Відповідальний | Очікувані результати | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн, по роках | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Загальний обсяг | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Житлове господарство |
| 1 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж теплопостачання | 2016–2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва | покращення якості надання послуг теплопостачання | 11800,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | державний бюджет, міський бюджет |
| 2 | Проектні роботи | 2016–2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |  | 3750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | міський бюджет |
| 3 | Реконструкція внутрішньо будинкових систем теплопостачання житлових будинків | 2016–2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва | покращення теплопостачання житлових будинків | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | державний бюджет, міський бюджет |
| Разом по житловому господарству: | 17550,0 | 4110,0 | 4110,0 | 3110,0 | 3110,0 | 3110,0 |  |
| Теплове господарство |
| 4 | Капітальний ремонт магістральних та квартальних мереж теплопостачання (в тому числі проектно-кошторисна документація) | 2016–2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва, КП ДМР «ДТМ» | покращення теплопостачання | 7500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | державний бюджет, міський бюджет |
| 5 | Реконструкція, модернізація магістральних та квартальних мереж теплопостачання (в тому числі проектно-кошторисна документація) | 2016–2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва, КП ДМР «ДТМ» |  | 7500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | державний бюджет, міський бюджет |
| 6 | Реконструкція теплоізоляційного покриття мереж теплопостачання (в тому числі проектно-кошторисна документація) | 2016–2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва, КП ДМР «ДТМ» | зменшення втрат теплової енергії | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | державний бюджет, міський бюджет |
| 7 | Реконструкція, модернізація, переоснащення обладнання котелень та насосних станцій (в тому числі проектно-кошторисна документація) | 2016–2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва, КП ДМР «ДТМ» | покращення технічного стану обладнання відповідно до нормативних вимог | 7500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | міський бюджет |
| 8 | Капітальний ремонт будівель підприємства (ремонт фасадів, покрівель, огороджувальних конструкцій, внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та водовідведення) | 2016–2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва, КП ДМР «ДТМ» | покращення технічного стану будівель, забезпечення відповідних умов експлуатації | 3750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | міський бюджет |
| 9 | Ремонт асфальтового покриття проїжджих частин після проведення ремонтно-відновлювальних робіт на тепломережах. | 2016–2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва, КП ДМР «ДТМ» | покращення стану проїжджих частин міста | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | міський бюджет |
| 10 | Внески міської ради у статутний капітал комунальному підприємству Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськ-тепломережа» | 2016–2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва, КП ДМР «ДТМ» | покращення фінансового стану підприємства | 136300,0 | 33100,0 | 27800,0 | 25200,0 | 24500,0 | 25700,0 | міський бюджет |
| 11 | Оцінка основних фондів комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» | 2016–2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва, КП ДМР «ДТМ» | визначення справедливої вартості основних засобів | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | міський бюджет |
| 12 | Придбання техніки: - екскаватор-навантажувач -1од. - гідромолот-1од. - автомайстерня (аварійна машина тепломережі)-2од. - автокран вантажопідйомністю до 16тн.-1од. | 2016–2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва, КП ДМР «ДТМ» | оновлення автопарку підприємства | 5500,0 | 1500,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | міський бюджет |
| 13 | Оснащення наявного житлового фонду засобами обліку споживання теплової енергії | 2016–2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва, КП ДМР «ДТМ» | раціональне використання енергетичних ресурсів | 50000,0 | 45000,0 | - | - | - | - | державний бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | міський бюджет |
| 14 | Обладнання окремо стоячих об’єктів комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськ-тепломережа» охоронною сигналізацією | 2016–2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва, КП ДМР «ДТМ» | запобігання розкрадання металовмісного майна | 700,0 | 700,0 | - | - | - | - | міський бюджет |
| Разом по тепловому господарству: | 226450,0 | 92250,0 | 36550,0 | 32950,0 | 32250,0 | 32450,0 |  |

Секретар міської ради															О.Ю. ЗАЛЕВСЬКИЙ