3

Додаток 

до рішення міської ради

від _________№ __________

ПРОГРАМА 
обладнання житлового фонду м.Кам'янське вузлами комерційного обліку теплової енергії та водопостачання на 2019–2020 роки 
І. Мета та основні цілі Програмиограма
Програма обладнання житлового фонду м.Кам'янське вузлами комерційного обліку  теплової енергії та водопостачання на 2019–2020 роки спрямована на забезпечення населення міста якісними житлово-комунальними послугами, поліпшення умов діяльності, підвищення рівня умов проживання мешканців 
у житлових будинках міста.
Розроблення Програми обумовлено вимогами Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" згідно яких – оператори  зовнішніх інженерних мереж теплопостачання – КП КМР «Тепломережі» 
та водопостачання – КВП КМР «Міськводоканал» повинні обладнати вузлами комерційного обліку теплової енергії житлові будинки м.Кам'янське в повному обсязі, при цьому витрати на обладнання житлових будинків приладами обліку теплової енергії та водопостачання відшкодовуються  споживачами відповідних комунальних послуг, в разі встановлення лічильників за рахунок власних коштів підприємств.
У м.Кам'янське необхідно обладнати лічильниками 1119 од. теплових вводів (на 1102 будинках), в тому числі по діаметрам:

-Ø150мм -5 од.

-Ø100мм -26 од.

-Ø80мм -131 од.

-Ø76мм -171 од.

-Ø65мм -1 од.

-Ø50мм -628 од.
-Ø48мм -61 од.

-Ø40мм -31 од.

-Ø32мм -61 од.
-Ø25мм -4 од.
У м.Кам'янське необхідно обладнати вузлами комерційного обліку централізованого водопостачання 1668 вводів на  житлові будинки, в тому числі по діаметрам:

-Ø50мм - 15 од.

-Ø40мм - 260 од.

-Ø32мм - 466 од.

-Ø25мм - 927 од.
Відповідно, для зменшення фінансових витрат споживачів теплової енергії та централізованого водопостачання - мешканців м.Кам'янське, створюється наведена Програма.
Також, до Програми обладнання житлового фонду м.Кам'янське вузлами комерційного обліку теплової енергії та водопостачання на 2019–2020 роки включено витрати на Державну повірку існуючих приладів обліку, встановлених в житлових будинках м.Кам'янське теплової енергії – 349 од..
ІІ. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- обладнання житлового фонду м. Кам'янське вузлами комерційного обліку  теплової енергії та водопостачання в повному обсязі;

- збереження та поновлення основних фондів;
- підвищення надійності роботи систем тепло забезпечення, водопостачання та водовідведення житлового фонду міста;

- забезпечення виконання заходів з енергозбереження;

- підвищення рівня якості житлово-комунальних послуг.

ІV. Фінансове забезпечення виконання програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок:

· коштів міського бюджету;

· коштів підприємств, що надають житлово-комунальні послуги;

· інших джерел фінансування, які не заборонено чинним законодавством (додаток 1 до Програми).
V. Контроль за виконанням програми

Контроль за виконанням Програми та аналіз ходу її виконання здійснюється департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради.

Секретар міської ради





О.Ю.ЗАЛЕВСЬКИЙ

