2


ПРОЕКТ
КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

_________________сесія __________ скликання

Р I Ш Е Н Н Я
_____________  №  ___________

    

Про затвердження програми 

енергоефективності та зменшення 
споживання енергетичних ресурсів
у м.Кам’янському на 2019 рік 
З метою забезпечення сталого розвитку громади міста, 
посилення енергетичної безпеки, підвищення рівня енергоефективності, скорочення споживання енергоресурсів, зниження енергоємності виробництва, зменшення видатків міського бюджету на споживання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних установах, відповідно до Закону України 
«Про енергозбереження», Стратегії розвитку міста на період до 2020 року, ураховуючи План дій сталого енергетичного розвитку міста Кам’янське 
на період до 2020 року, затверджений рішенням міської ради 
від 16.12.2016 №592-12/VII, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:


1. Затвердити програму енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у м.Кам’янському на 2019 рік (додається). 
2. Департаменту фінансів міської ради (Шевченко) забезпечити фінансування заходів, передбачених програмою в межах коштів, затверджених рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік. 

3. Керівникам виконавчих органів міської ради, керівникам підприємств, установ та закладів комунальної сфери міста та рекомендувати керівникам підприємств промислового сектору міста надавати для узагальнення інформацію про хід виконання програми енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у м.Кам’янському на 2019 рік 
департаменту економічного розвитку міської ради (Єрмоленко) щоквартально 
до 15 числа місяця наступного за звітним періодом.
4. Департаменту економічного розвитку міської ради (Єрмоленко) інформацію про виконання цього рішення надати за підсумками І півріччя 
та за підсумками 2019 року до 25 числа місяця наступного за звітним періодом.
5. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент економічного розвитку міської ради (Єрмоленко), координацію – на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А., контроль – на постійну комісію міської ради з питань екології, промислової політики, економіки, праці, енергозбереження
(Левченко) та постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій (Шкуренко).
Міський голова
                 А.Л.БІЛОУСОВ
Додаток
до рішення  міської  ради

від               №                    .
ПРОГРАМА
енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів 

у м. Кам’янському на 2019 рік

Паспорт Програми
Назва програми – Програма енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у м. Кам’янському на 2019 рік (далі – Програма).
	1
	Ініціатор розроблення Програми
	Департамент економічного розвитку Кам’янської міської ради

	2
	Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
	Рішень міської ради від 26.12.2014

№ 1162-58/VI «Про Стратегію розвитку міста Дніпродзержинськ на період до 2020 року», від 16.12.2016 №592-12/VII «Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Кам’янське на період до 2020 року»

	3
	Розробник Програми
	Департамент економічного розвитку Кам’янської міської ради

	4
	Співрозробники Програми
	Виконавчі органи та комунальні установи і підприємства Кам’янської міської ради, промислові підприємства

	5
	Відповідальний виконавець Програми
	Департамент економічного розвитку, виконавчі органи та комунальні установи і підприємства Кам’янської міської ради, промислові підприємства

	6
	Учасники Програми, розпорядники бюджетних коштів Програми
	Виконавчі органи та комунальні установи і підприємства Кам’янської міської ради, ОСББ, ЖБК, промислові підприємства,  інші підприємства, установи та організації міста

	7
	Термін реалізації Програми
	2019 рік

	8
	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
	1. державний бюджет

2. обласний бюджет
3. міській бюджет

	9
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2019 році
	678 736,16 тис.грн., у т.ч.:

· обласний бюджет – 57 300,00 тис.грн;

· місцевий бюджет – 77 016,26 тис. грн;
· кошти підприємств – 220 774,80 тис.грн;
· інші джерела – 323 645,10 тис.грн.


Загальні положення
Зниження рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів (далі – ПЕР) за рахунок підвищення енергоефективності та впровадження заходів 
з енергозбереження у місті Кам’янське на сьогодні є однією з його стратегічних ліній розвитку та є запорукою енергетичної безпеки у майбутньому, 
від якої залежить рівень економічного й соціального розвитку суспільства.

Тому з метою раціонального використання ПЕР та зниження рівня 
їх споживання Програмою енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у м. Кам’янському на 2019 рік (далі – Програма) передбачено виконання загальноміських, організаційних та технічних заходів 
у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві, житловому 
та промисловому секторах міста.

Програма розроблена відповідно до Законів України 
«Про енергозбереження», «Про альтернативні джерела енергії», 
«Про альтернативні види палива», завдань «Енергетичної стратегії України 
на період до 2030 року», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №1071-р, Стратегії розвитку міста на період 
до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради від 26.12.2014 №1162-58/VI, Плану дій сталого енергетичного розвитку міста на період до 2020 року, 
на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2013 
№669-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних 
та місцевих програм підвищення енергоефективності».
І. Сучасний стан справ та визначення проблем

За обсягами використання ПЕР місто Кам’янське займає третє місце 
у Дніпропетровської області (16% від загального їх споживання у області). Середньорічне споживання первинних ПЕР становить 27,2 млн. МВт*год. Щорічно містом споживається близько 1 млрд. м³ природного газу, 
2 млрд. кВт*год електричної енергії та 33 млн. м³ води. 

До основних видів ПЕР, які формують енергетичний баланс міста, слід віднести: 
· вугілля (55%, використовується промисловістю);

· природний газ (36%, використовується в усіх секторах міста);

· електрична енергія (9%, використовується в усіх секторах міста). 
Теплова енергія у місті виробляється з вугілля (для потреб промислових підприємств) та з природного газу (для забезпечення функціонування централізованої системи теплопостачання, у обсязі близько 400 тис.Гкал теплової енергії щорічно).

Хоча протягом останніх років у м.Кам’янському спостереджується тенденція щодо зниження обсягів споживання ПЕР, ефективність їх використання залишається досить низькою.

За відсутності належної теплоізоляції будівель бюджетної сфери 
та житлового фонду міста спостерігається низький рівень комфорту перебування людей у приміщеннях та водночас надмірне споживання енергоресурсів у громадському та житловому секторах. Питомі витрати теплової енергії на опалення 1м2 площі таких будівель залишаються 
в 1,5-3 рази вищіми, ніж у країнах Західної Європи, та становлять 
150-220 кВт*год на 1 м2.
Високий рівень енергоспоживання будівель бюджетної сфери та житлового фонду, невідповідність світовим стандартам енергоефективності теплового та водопровідно-каналізаційного господарства міста, використання застарілого обладнання та технологій спричиняють високе навантаження на міський бюджет, близько чверті коштів якого щороку спрямовується на оплату житлово-комунальних послуг.
Слід зазначити, що 93% від загального споживання енергоресурсів в місті (особливо вугілля та коксу) припадає на долю промисловості. 
Це є причиною незадовільної екологічної ситуації у місті, що повязано 
з використанням застарілих та неефективних технологій. Енергоємность виробництва продукції промислових підприємств міста залишається вищою середньосвітового рівня в 1,2 – 2 рази, а в деяких випадках навіть у 4 рази.
Зростання цін на енергоносії викликає підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зазначені фактори зумовлюють зростання фінансового навантаження на сімейні бюджети та створюють загрозу зниження рівня розрахунків населення за отримані житлово-комунальні послуги. Як наслідок, це призводе до погіршення фінансово-економічного стану підприємств – постачальників послуг, особливо комунальної форми власності.

В той же час, зростання цін на енергоносії збільшує витратну частину міського бюджету, що спрямовується на їх оплату. Крім того, цей фактор призводе до підвищення собівартості виробляємої промисловими підприємствами міста продукції, і як наслідок – здорожчання та зниження 
її конкурентоспроможності на світових ринках.
Однак, місто має великий технічний потенціал та можливості підвищення енергоефективності. Ефективне використання енергоносіїв, підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження у місті можуть бути досягнуті
за рахунок використання організаційно-фінансових механізмів взаємодії, координації зусиль, концентрації ресурсів бюджетів різних рівнів, залучення позабюджетних коштів в усіх сферах життедіяльності міста.
ІІ. Мета та заходи Програми
Метою Програми, що реалізується в бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві, житловому та промисловому секторах міста, є:
· раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, скорочення їх споживання;
· підвищення рівня енергоефективності та впровадження заходів з енергозбереження;
· зниження рівня викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище;
· скорочення бюджетних витрат на оплату енергоресурсів;

· зниження енергетичної складової собівартості при виробництві продукції та наданні послуг.
Мета Програми досягається за рахунок:

· реалізації спрямованої політики органів місцевого самоврядування у сфері підвищення енергоефективності та раціонального використання енергетичних ресурсів в усіх галузях суспільного господарства;

· удосконалення механізму управління і регулювання у сфері енергозабезпечення міста;

· впровадження організаційних та технічних заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження на підприємствах, у житлово-комунальному господарстві, бюджетних установах та побуті, таких як зниження енергоємності продукції (надаваємих послуг), розширення використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, вивід з експлуатації неефективного енергоємного обладнання, використання інноваційних, технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для розробки та впровадження інвестиційних проектів тощо.
Програма виконується за рахунок:

· організаційних заходів (додаток 1 до Програми);

· проектів із впровадження енергоефективних технологій та заходів 
з підвищення енергоефективності (додаток 2 до Програми).

ІІІ. Результативні показники та ефективність Програми
Механізм реалізації заходів Програми базується на зацікавленості підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також громадян міста у скороченні витрат на придбання ПЕР та житлово-комунальних послуг.
Ефективність Програми визначається:

· кількістю та обсягом виконаних заходів з підвищення енергоефективності, передбачених цією Програмою;

· зниженням споживання традиційних ПЕР та збільшенням використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії;

· обсягом залучених під Програму коштів;

· окупністю капітальних витрат на реалізацію Програми;
· рівнем скорочення бюджетних видатків на придбання ПЕР;
· дотриманням комфортних умов праці та перебування у житлових та громадських будинках та спорудах;

· приростом прибутку підприємств і організацій, отриманому від реалізації запланованих заходів;
· зменшенням обсягів викидів СО2 у навколишнє середовище.

Основними індикаторами виконання Програми визначено:
· зниження рівня споживання ПЕР у розрахунку на одиницю площі (об’єму) будівлі або споруди, на кількість людей або на 1 тис. мешканців;

· зниження питомих норм використання ПЕР на одиницю продукції (послуг) та енергоємності, зменшення лімітів на придбання ПЕР;

· підвищення класу енергоефективності будівель та споруд;

· збільшенням відсотку використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії у енергобалансі міста.
Таблиця 1. Прогнозні показники (очікувані результати) виконання Програми.

	№ 
з/п
	Сфера
	Обсяги фінансу-вання у 2019 році, 
тис.грн
	Очікувана річна економія паливно-енергетичних ресурсів, т.у.п.*
	Очікува-ний економіч-ний ефект, 
тис.грн*

	
	
	
	Природний газ
	Електро-енергія
	Вугілля
	Теплова енергія
	Всього
	

	1
	Бюджетна сфера 
	165 816,22
	─
	321,28
	─
	4 292,02
	4 613,30
	67 583,98

	2
	Житлово-комунальне господарство
	295 516,14
	31,80
	3 235,95
	─
	19,07
	3 286,82
	36 799,79

	3
	Промисловий комплекс
	217 313,80
	132,24
	2 318,69
	738 639,0
	37 638,26
	778 728,19
	60 404,05

	4
	Загальні заходи
	90,0
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	Усього по місту
	678 736,16
	164,04
	5 875,92
	738 639,0
	41 949,35
	786 628,31
	164 787,82


* економія від повного впровадження проектів (заходів)
ІV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється 
за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів, власних коштів підприємств, кредитів, позичок, грантів, інвестицій та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством (таблиця 2).
Таблиця 2. Прогнозні обсяги фінансування заходів в розрізі галузей міського господарства протягом 2019 року 

	Галузь
	Загальна вартість проектів, тис.грн
	Обсяги фінансування 
у 2019 році, тис.грн

	Загальні заходи
	90,00
	90,00

	Бюджетна сфера
	648 199,82
	165 816,22

	ЖКГ
	1 766 767,65
	295 516,14

	Промисловість
	1 434 499,00
	217 313,80

	Усього по місту
	3 849 556,47
	678 736,16


Орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми, наведено у додатку 2 до Програми.

Слід зазначити, що останнім часом місто приймає активну участь у програмах МФО, спрямованих на структурні зміни та підвищення енергоефективності у багатьох сферах життєдіяльності. Перелік програм МФО наведений у додатку 3 до Програми.
V. Порядок проведення моніторингу виконання Програми 
та узагальнення результатів

Моніторинг виконання Програми проводиться з метою здійснення постійного аналізу та контролю за досягненням запланованих показників. Для моніторингу виконання Програми використовуються показники відповідних форм звітності. 

Таблиця 3. Форми звітності для моніторингу ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів міста
	№

з/п
	Назва
	Термін виконання
	Виконавці
	Кінцевий споживач інформації

	1.
	Моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними установами міста із застосуванням ІСЕ
	Щотижня
	бюджетні установи, виконавчі органи міської ради
	виконавчі органи міської ради

	2. 
	Звіт 
про виконання заходів з енергозбереження
	Щоквартально
	бюджетні установи, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, промислові підприємства
	виконавчі органи міської ради

	3. 
	Звіт про хід виконання Програми 
	Двічі на рік
	департамент економічного розвитку міської ради
	Кам’янська міська рада


На підставі інформації, отриманої від виконавчих органів та комунальних підприємств, які є розпорядниками коштів міського бюджету, департамент економічного розвитку готує звіти про результати виконання Програми                              за 1 півріччя та рік.

До складу щорічного звіту про підсумки соціально-економічного розвитку міста Кам’янське додається інформація про хід виконання Програми 
за попередній рік та висвітлюються основні завдання на наступний.

Звіт про виконання заходів з енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у місті за 9 місяців 2018 року наведено 
у додатку 3 до Програми.
Секретар міської ради 






       О.Ю.Залевський
Додаток 1

до Програми
Організаційні заходи,
реалізацію яких планується здійснити у м. Кам’янському у 2019 році

	№         з/п
	Захід
	Зміст заходу
	Виконавець

	1.
	Формування міської організаційної та нормативно-правової бази з питань енергозбереження
	Створення відповідних дорадчих органів (експертних, робочих груп) з питань енергозбереження
	Департамент економічного розвитку міської ради

	
	
	Контроль за дотриманням установлених лімітів споживання енергоносіїв
	Департамент економічного розвитку міської ради

	
	
	Створення умов для організації діяльності енергоаудиторських та енергосервісних підприємств


	Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики, департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради, які здійснюють координацію діяльності комунальних підприємств та бюджетних установ відповідно до повноважень, комунальні підприємства міста

	2.
	Створення та застосування стимулюючих механізмів у впровадженні заходів з енергозбереження
	Впровадження заходів щодо залучення та стимулювання притоку інвестицій у сферу енергозбереження
	Суб'єкти господарювання,
департамент економічного розвитку міської ради



	
	
	Використання інноваційних, технічних, технологічних, організаційних рішень для впровадження інвестиційних проектів щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження у місті
	Суб'єкти господарювання, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, бюджетні установи та заклади міста

	
	
	Впровадження заходів спонукання та стимулювання мешканців міста щодо проведення теплової санації власного житла
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва, департамент економічного розвитку міської ради

	
	
	Забезпечення підтримки впровадження альтернативної енергетики, розроблення та реалізація інвестиційних проектів у сфері альтернативної енергетики
	Суб'єкти господарювання, 

виконавчі органи міської ради

	
	
	Вивчення індивідуальних заходів з енергозбереження промислових, будівельних, транспортних та інших підприємств і організацій, механізмів їх супроводження
	Суб'єкти господарювання, департамент економічного розвитку міської ради

	2.
	Створення та застосування стимулюючих механізмів у впровадженні заходів з енергозбереження
	Розробка та впровадження комунальними підприємствами міста заходів (програм), спрямованих на зниження енергоємності послуг та підвищення ефективності використання енергоресурсів


	Виконавчі органи міської ради, які здійснюють координацію діяльності комунальних підприємств міста відповідно до повноважень, комунальні підприємства міста

	
	
	Впровадження заходів щодо стимулювання мешканців міста, ОСББ і ЖБК до впровадження заходів з енергозбереження, відновлення та експлуатації житлового фонду міста за рахунок пільгового кредитування енергозбережних заходів відповідно до Державної програми компенсації частини суми кредиту на придбання енергоефективних товарів та обладнання


	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва, департамент економічного розвитку міської ради, банківські установи міста – учасники Державної програми

	
	
	Сприяння та супровід діяльності енергосервісних компаній, запровадження практики співпраці з енергосервісними компаніями (ЕСКО) комунальними підприємствами міста, як дієвого і ефективного механізму залучення коштів для впровадження проектів з енергозбереження


	Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики, департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради, які здійснюють координацію діяльності комунальних підприємств міста відповідно до повноважень, комунальні підприємства міста,

	3.
	Удосконалення системи управління  енергозбереженням
	Проведення енергетичного аудиту об'єктів житлово-комунального господарства, бюджетної сфери
	Департамент житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради, виконавчі органи міської ради, керівники установ, організацій

	
	
	Підтримка функціонування інформаційної системи енергомоніторингу (ІСЕ) в закладах та установах бюджетної сфери
	Департамент економічного розвитку міської ради

	
	
	Впровадження дистанційної системи зовнішнього освітлення, встановлення датчиків руху системи освітлення в місцях загального користування
	Департамент житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради

	
	
	Розробка та періодичне оновлення енергетичних паспортів бюджетними установами та закладами міста
	Бюджетні установи та заклади міста

	
	
	Співфінансування багатоквартирних будинків (ОСББ) на проведення заходів з енергозбереження
	Департамент житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради

	4.
	Інформаційно-просвітницька 
та консультативна діяльність, формування енергозберігаючого світогляду у мешканців міста
	Постійне інформування громадськості з питань енергозбереження
	Департамент економічного розвитку міської ради

	
	
	Забезпечення поінформованості громадськості щодо технологій використання альтернативних джерел енергії
	Департамент економічного розвитку міської ради

	
	
	Проведення тижнів «Енергоефективність» у закладах освіти міста
	Департамент з гуманітарних питань міської ради, департамент економічного розвитку міської ради

	
	
	Проведення загальноміського заходу «Дні сталої енергії»
	Департамент економічного розвитку, виконавчі органи міської ради, підприємства, заклади та установи міста

	
	
	Організація та проведення конкурсів в бюджетних установах на кращу пропозицію з економії енергоресурсів
	Виконавчі органи міської ради, департамент економічного розвитку міської ради

	
	
	Залучення підприємців, громадських організацій, керівників промислових підприємств для участі в організації семінарів, тренінгів з питань запровадження енергозберігаючих заходів
	Департамент економічного розвитку міської ради, департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради

	
	
	Підготовка та видання інформаційно-довідкових матеріалів з питань раціонального використання енергоресурсів, підвищення енергоефективності та енергозбереження
	Департамент економічного розвитку міської ради

	5.
	Активізація міжнародної співпраці в рамках реалізації заходів 
з енергозбереження
	Вивчення дієвого механізму фінансування проектів 
з енергозбереження представництвом МФО
	Департамент економічного розвитку міської ради

	
	
	Вивчення досвіду європейських міст (муніципалітетів) з питань реалізації політики енергозбереження
	Департамент економічного розвитку міської ради


Директор департаменту

економічного розвитку міської ради










 Г.В. Єрмоленко
Додаток 2

до Програми
ПЕРЕЛІК

проектів із впровадження енергоефективних технологій та енергозбережних заходів, реалізацію яких планується здійснити у м. Кам’янському у 2019 році
	№ з/п
	Відповідальний за виконання заходу або проекту
	Назва заходу або проекту
	 Загальна вартість проекту, тис.грн
	Обсяги фінансування проекту на 2019 рік, тис.грн.
	Джерела 
фінансування*
	Термін окупності проекту (календарних місяців)
	Очікувана економія ПЕР (т.у.п.) за рік, у тому числі: **

	
	
	
	
	
	
	
	Природний газ
	Електро-енергія
	Вугілля
	Теплова енергія
	Всього т.у.п.
	Вартість зекономлених ПЕР, тис.грн.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	І. Загальноміські заходи

	РАЗОМ, у тому числі:
	90,00
	90,00
	3
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	1.
	Департамент економічного розвитку міської ради
	Організаційне забезпечення проведення загальноміського заходу «Дні сталої енергії в м. Кам'янське»
	70,00
	70,00
	3
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	2.
	
	Заходи щодо популяризації енергозбереження та енергоефективності
	20,00
	20,00
	3
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	ІІ. Бюджетна сфера

	РАЗОМ, у тому числі:
	648 199,82
	165 816,22
	─
	─
	─
	321,28
	─
	4 292,02
	4 613,29
	67 583,98

	1.
	Департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	220,00
	220,00
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	1.1.
	
	Підтримка функціонування інформаційної системи енергомоніторингу (ІСЕ) в закладах та установах бюджетної сфери
	20,00
	20,00
	3
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	1.2.
	
	Проведення енергетичних аудитів у бюджетних установах з наданням звітів (20 об’єктів)
	200,00
	200,00
	3
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	2.
	Департамент економічного розвитку міської ради, департамент з гуманітарних питань міської ради
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	4 600,00
	4 600,00
	─
	─
	0,00
	184,29
	0,00
	0,00
	184,29
	1 224,77

	2.1.
	
	Реконструкція басейну Комунального закладу «Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр розвитку дитини № 32 «Дельфін» Кам’янської міської ради (вул. 40 років Перемоги, 8) зі встановленням сонячного колектору для підігріву води на побутові потреби, у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації

	1 300,00
	1 300,00
	3
	215
	─
	10,89
	─
	─
	10,89
	72,58

	2.2.
	
	Реконструкція басейну комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад №36» Кам’янської міської ради (вул. Миколи Лисенка, 2а) зі встановленням теплових насосів типу «повітря-вода» для підігріву води на побутові потреби, у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації

	2 400,00
	2 400,00
	3
	72
	─
	47,90
	─
	─
	47,90
	399,19

	2.3.
	
	Заміна кухонного обладнання (електроплити, котли, сковороди) та реконструкція інженерних мереж у дошкільних навчальних закладах міста, у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації
	450,00
	450,00
	3
	15
	─
	62,75
	─
	─
	62,75
	376,50

	2.4.
	
	Заміна кухонного обладнання (електроплити, котли, сковороди) та реконструкція інженерних мереж у закладах освіти міста, у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації
	450,00
	450,00
	3
	15
	─
	62,75
	─
	─
	62,75
	376,50

	3.
	Департамент з гуманітарних питань міської ради (замовник виконання робіт - департамент житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради)
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	82 650,00
	78 800,00
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	3.1.
	
	Виконання робіт по зовнішньому утепленню фасаду, заміні дерев’яних вікон на енергозберігаючі у комунальному закладі «Середня загальноосвітня школа №9» Кам’янської міської ради 
	21 500,00
	21 500,00
	5
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	3.2.
	
	Виконання робіт по зовнішньому утепленню фасаду, заміна дерев’яних вікон на металопластикові з енергозберігаючими властивостями, утеплення зовнішніх стінових конструкцій, що контактують з ґрунтом у комунальному закладі «Навчально-виховний комплекс «Гімназія №11-спеціалзована школа з поглибленим вивченням іноземних мов I ступеня-дошкільний навчальний заклад «Еврика», у тому числі проектно-вишуковальні роботи 
	18 800,00
	17 600,00
	2, 3
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	
	
	
	у т.ч. співфінан-сування з міського бюджету 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 200,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	
	Виконання робіт по зовнішньому утепленню фасаду, заміна дерев’яних вікон на металопластикові з енергозберігаючими властивостями, утеплення зовнішніх стінових конструкцій, що контактують з ґрунтом у комунальному закладі «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов Iступеня-колегіум №16» Кам’янської міської ради, у тому числі проектно-вишуковальні роботи
	18 800,00
	17 600,00
	2, 3
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	
	
	
	у т.ч. співфінан-сування з міського бюджету 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 200,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	
	Виконання робіт по зовнішньому утепленню фасаду, заміна дерев’яних вікон на металопластикові з енергозберігаючими властивостями, утеплення зовнішніх стінових конструкцій, що контактують з ґрунтом у комунальному закладі «Середня загальноосвітня школа №28» Кам’янської міської ради, у тому числі проектно-вишуковальні роботи
	23 550,00
	22 100,00
	2, 3
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	
	
	
	у т.ч. співфінан-сування з міського бюджету 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 450,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Департамент житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради, виконавчі органи міської ради
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	560 003,57
	82 004,97
	─
	─
	132,84
	─
	─
	4 292,01
	4 424,85
	66 257,18

	4.1.
	
	Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки та спорту, закладів охорони здоров’я м.Кам’янське


	546 522,88

(17 078,84

тис.євро)
	68 524,28
	3, 5
	139,2
	132,83
	─
	─
	4 121,40
	4 254,23
	64 499,68

	
	
	
	
	(2 141,38
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	тис.євро)
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13 378,08
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(418,07
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	тис.євро)
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	55 146,2
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(1 723,32
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	тис.євро)
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	
	Капітальний ремонт будівель навчальних закладів міста:
Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Ліцей нових інформаційних технологій – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кам’янської міської ради (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Соняшник», фізкультурно-оздоровче відділення) 
за адресою м. Кам’янське просп. Наддніпрянський, 25 
(проект «Підвищення енергоефективності в м.Кам’янське» в рамках програми НЕФКО «Енергозбереження») (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації).

	13 480,693
	13 480,693
	3, 5
	92
	─
	0,0096
	─
	170,61
	170,6196
	1 757,5

	
	
	
	у т.ч. співфінан-сування з міського бюджету
1680,693
	у т.ч. співфінан-сування з міського бюджету 
1680,693
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Служба у справах дітей міської ради
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	715,00
	180,00
	─
	─
	─
	─
	─
	0,01
	0,01
	50,50

	5.1.
	
	Реконструкція (термомодернізація) будівлі (зовнішне утеплення стін, заміна дверних блоків та системи опалення) у комунальному закладі «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Кам’янської міської ради, у тому числі роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації

	715,00
	180,00
	3, 5
	169
	─
	─
	─
	0,01
	0,01
	50,50

	6.
	Адміністрація Дніпровського району міської ради
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	6,00
	6,00
	─
	─
	0,00
	2,10
	0,00
	0,00
	2,10
	24,00

	6.1.
	
	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі

	6,00
	6,00
	3
	4
	─
	2,10
	─
	─
	2,10
	24,00

	6.2.
	
	Заміна 137 вікон та 12 дверей

	─
	─
	5
	─
	─
	─
	─
	─
	0,00
	─

	7.
	Адміністрація Заводського району міської ради
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	3,00
	3,00
	─
	─
	─
	1,05
	─
	─
	1,05
	12,00

	7.1.
	
	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі
	3,00
	3,00
	3
	4
	─
	1,05
	─
	─
	1,05
	12,00

	8.
	Адміністрація Південного району міської ради 
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	2,25
	2,25
	─
	─
	─
	1,00
	─
	─
	1,00
	15,53

	8.1.
	
	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі
	2,25
	2,25
	3
	12
	─
	1,00
	─
	─
	1,00
	15,53

	ІІІ. Житлово-комунальний сектор

	РАЗОМ, у тому числі:
	1 766 767,65
	295 516,14
	─
	─
	31,80
	3 235,95
	0,00
	19,07
	3 286,82
	36 799,79

	1.
	Департамент житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	433 038,15
	121 986,64
	─
	─
	0,00
	2 221,38
	0,00
	0,00
	2 221,38
	19 816,25

	1.1.
	Департамент житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради (виконавець КП КМР «Тепломережі»)
	Оснащення 200 інженерних вводів житлових будинків засобами обліку споживання теплової енергії із впровадженням автоматизованої системи збору інформації
	7 000,00
	7 000,00
	3, 4, 5
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	1.2.
	Департамент житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради
	Виготовлення проектно-кошторисної документації з термомодернізації та реконструкції інженерних мереж для будинку по вул. Харківська, 23, у рамках участі у проекті Німецького Енергетичного Агентства в Україні «dena»


	255,75
	255,75
	3
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	1.3.
	
	Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам'янське
(у т.ч.виготовлення проектно-кошторисної документації)
	425 782,4

(13 305,7

тис.євро)
	114 730,894
	3, 5
	166
	─
	2 221,38
	─
	─
	2 221,38 
	19 816,25

	
	
	
	
	(3 585,34
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	тис.євро)
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	21 218,89
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(663,09
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	тис.євро)
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	93 512,00
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(2 922,25
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	тис.євро)
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	КВП КМР «Міськводоканал»
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	1 333 386,50
	173 186,50
	─
	─
	31,80
	1 014,18
	─
	4,08
	1 050,07
	16 465,07

	2.1.
	
	Проведення енергетичного аудиту водопровідно-каналізаційного господарства
	70,00
	70,00
	4, 5
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	2.2.
	
	Встановлення частотних перетворювачів на підкачку води на будинки (6 одиниць)
	120,00
	120,00
	4
	10
	─
	16,20
	─
	─
	16,20
	36,00

	2.3.
	
	Заміна двох мережевих електродвигунів Р=18,5 кВт насосів циркуляції теплоносія на електро-двигуни Р=7,5 кВт котельні вул.Широка,16
	39,00
	39,00
	4
	3
	─
	16,60
	─
	─
	16,60
	90,60

	2.4.
	
	Ізолювання теплотраси пінополіуретаном тепломережі котелень по: вул.Широка,16 та вул.Дорожня,58
	190,00
	190,00
	4
	10
	─
	─
	─
	4,08
	4,08
	40,90

	2.5.
	
	Модернізація існуючого зовнішнього та внутрішнього освітлення з впровадженням світодіодних ламп на насосних станціях водопроводу та каналізації
	80,00
	80,00
	4, 5
	8
	─
	2,76
	─
	─
	2,76
	10,00

	2.6.
	
	Реконструкція та технічне переоснащення системи водопостачання та водовідведення у 
м. Кам'янське 
(у т.ч.виготовлення проектно-кошторисної документації)
	1 299 200,00

(40 600,00

тис.євро)
	139 000,00
	3, 5
	236
	─
	740,706
	─
	─
	740,706 
	6 608,66

	
	
	
	
	(4 343,75
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	тис.євро)
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	27 800,00
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(868,75
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	тис.євро)
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	111 200,00
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(3 475,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	тис.євро)
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	
	Технічне переоснащення комплексу з експлуатації очисних споруд каналізації правого берегу з впровадженням енергозберігаючих технологій на підприємстві КВП КМР «Міськводоканал» (за програмою НЕФКО «Чисте Виробництво») 
(у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації
	33 687,50
	33 687,50
	3, 5
	42
	31,8
	237,918
	─
	─
	269,718
	9 678,91

	
	
	
	у т.ч. співфінан-сування з міського бюджету 
	у т.ч. співфінан-сування з міського бюджету 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3 425,60
	3425,60
	3
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	КП КМР «Трамвай»
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	323,00
	323,00
	─
	─
	0,00
	0,05
	0,00
	14,99
	15,04
	514,10

	3.1.
	
	Зварювання трамвайних стиків (201 од)
	17,00
	17,00
	4
	11
	─
	0,03
	─
	─
	0,03
	208,50

	3.2.
	
	Впровадження раціонального режиму руху трамваїв
	─
	─
	4
	─
	─
	0,02
	─
	─
	0,02
	138,30

	3.3.
	
	Заміна вікон
	306,00
	306,00
	3
	2
	─
	─
	─
	14,99
	14,99
	167,30

	4.
	КП КМР «Готельний комплекс «Зоря»
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	20,00
	20,00
	─
	─
	0,00
	0,33
	0,00
	0,00
	0,33
	4,37

	4.1.
	
	Встановлення металопластикових вікон


	20,00
	20,00
	4
	11
	─
	0,33
	─
	─
	0,33
	4,37

	IV. Промисловість

	РАЗОМ, у тому числі:
	1 434 499,00
	217 313,80
	─
	─
	132,24
	2 318,69
	738 639,00
	37 638,26
	778 728,19
	60 404,05

	1.
	ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	1 421 300,00
	204 114,80
	─
	─
	132,24
	1 668,04
	738 639,00
	4 450,88
	744 890,15
	42 100,00

	1.1.
	
	Реконструкція доменного цеху з будівництвом установки приготування й вдування пиловугільного палива
	1 109 700,00
	51 789,00
	4
	72
	─
	─
	─
	─
	0,00
	─

	1.2.
	
	Встановлення автоматизованої системи зважування матеріалів на вагон-вагах ДП-1М
	7 300,00
	7 255,00
	4
	6
	─
	─
	738 639,00
	─
	738 639,00
	12 200,00

	1.3.
	
	Спорудження установки десульфурації чавуну
	163 400,00
	4 827,00
	4
	21
	─
	─
	─
	─
	0,00
	─

	1.4.
	
	Підігрів повітря на запалювальних горнах агломашин
	97 700,00
	97 680,00
	4
	1
	132,24
	─
	─
	─
	132,24
	1 000,00

	1.5.
	
	Капітальний ремонт ВРУ Кар-30 №3 з технологічним відігрівом блока.
	2 200,00
	2 200,00
	4
	8
	─
	802,82
	─
	─
	802,82
	10 800,00

	1.6.
	
	Капітальний ремонт ВРУ АКар-40/35 з повною заміною адсорбента та високотемпературною регенерацією.
	24 700,00
	24 700,00
	4
	18
	─
	649,77
	─
	─
	649,77
	8 700,00

	1.7.
	
	Установка нової холодильної машини на ВРУ АКар-40/35 
	7 800,00
	7 800,00
	4
	18
	─
	215,45
	─
	─
	215,45
	2 900,00

	1.8.
	
	Заміна дифузора 4 ступені компресора турбоповітредувки ст.15
	6 500,00
	6 500,00
	4
	15
	─
	─
	─
	4 450,88
	4 450,88
	6 500,00

	1.9.
	
	Заміна вікон на метало-пластикові (адміністративні будівлі комбінату).
	2 000,00
	1 363,80
	4
	12
	─
	─
	─
	─
	0,00
	─

	2.
	ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	2 278,00
	2 278,00
	─
	─
	─
	627,08
	─
	33 187,38
	33 814,46
	16 544,00

	2.1.
	
	Встановлення частотно - регульованого електро-приводу вентилятора №4 котла №4
	89,00
	89,00
	4
	28
	─
	96,94
	─
	─
	96,94
	157,00

	2.2.
	
	Встановлення частотно - регульованого електро-приводу димососа №4
котла №4
	125,00
	125,00
	4
	35
	─
	109,06
	─
	─
	109,06
	176,00

	2.3.
	
	Встановлення частотно - регульованого електро-приводу вентилятора №5 котла №5
	89,00
	89,00
	4
	28
	─
	80,78
	─
	─
	80,78
	130,00

	2.4.
	
	Встановлення частотно - регульованого електро-приводу димососа №5 
котла №5
	125,00
	125,00
	4
	35
	─
	90,88
	─
	─
	90,88
	147,00

	2.5.
	
	Встановлення частотно - регульованого електро-приводу плунжерного насоса смоли Н4
	100,00
	100,00
	4
	35
	─
	35,55
	─
	─
	35,55
	57,00

	2.6.
	
	Встановлення частотно - регульованого електро-приводу насоса технічної води Н-6
	125,00
	125,00
	4
	35
	─
	52,35
	─
	─
	52,35
	85,00

	2.7.
	
	Встановлення частотно - регульованого електро-приводу плунжерного насоса смоли Н7
	100,00
	100,00
	4
	35
	─
	35,55
	─
	─
	35,55
	57,00

	2.8.
	
	Встановлення частотно - регульованого електро-приводу вентилятора №1 сушки пеку
	57,00
	57,00
	4
	28
	─
	62,99
	─
	─
	62,99
	102,00

	2.9.
	
	Встановлення частотно - регульованого електро-приводу димососа №1 сушки пеку
	57,00
	57,00
	4
	28
	─
	62,99
	─
	─
	62,99
	102,00

	2.10.
	
	Термоізоляція напірного бака масел №3
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	118,68
	118,68
	116,00

	2.11.
	
	Термоізоляція сховища смоли №4
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	450,60
	450,60
	441,00

	2.12.
	
	Термоізоляція сховища масел №2
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	213,36
	213,36
	209,00

	2.13.
	
	Термоізоляція сховища надсмольної води №8
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	91,20
	91,20
	89,00

	2.14.
	
	Ізолювання теплообмінної апаратури в сульфатному і бензольного-скрубберного відділенні.
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	864,84
	864,84
	846,00

	2.15.
	
	Очищення сховищ смоли від фусов 
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	1 892,70
	1 892,70
	1 852,00

	2.16.
	
	Виведення з експлуатації паравила підігрівачів поглинювального масла бензольного відділення, зміна технологічної схеми на вогневої підігрів для зниження споживання теплоенергії
	1 411,00
	1 411,00
	4
	12
	─
	─
	─
	29 556,00
	29 556,00
	11 978,00

	3.
	ПрАТ «ЮЖКОКС»
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	706,00
	706,00
	─
	─
	─
	0,32
	─
	─
	0,32
	1 734,30

	3.1.
	
	Встановлення ПЧ 250 кВт для керування насосами №№2,3
	458,00
	458,00
	4
	3
	─
	0,24
	─
	─
	0,24
	1 318,90

	3.2.
	
	Встановлення ПЧ 75 кВт для керування насосами №№60,61
	172,00
	172,00
	4
	3
	─
	0,07
	─
	─
	0,07
	397,60

	3.3.
	
	Встановлення ПЧ 7,5 кВт для керування насосами №№39,6
	76,00
	76,00
	4
	50
	─
	0,00
	─
	─
	0,00
	17,80

	4.
	Середньодніпровська ГЕС ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	10 050,00
	10 050,00
	─
	─
	─
	10,91
	─
	─
	10,91
	─

	4.1.
	
	Проведення реконструкції МНУ блоку №2
	10 050,00
	10 050,00
	4
	─
	─
	10,91
	─
	─
	10,91
	─

	5.
	ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна»
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	5.1.
	
	Заміна бойлера в побутовому корпусі
	─
	─
	4
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	6.
	ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	155,00
	155,00
	─
	─
	─
	10,85
	─
	─
	10,85
	─

	6.1.
	
	Впровадження енерго-зберігаючого освітлення
	25,00
	25,00
	4
	4
	─
	6,13
	─
	─
	6,13
	─

	6.2.
	
	Використання твердопаливного котла у якості джерела опалення
	130,00
	130,00
	4
	14
	─
	4,72
	─
	─
	4,72
	─

	7.
	ТДВ «ЗАВОД МЕТИЗ»
	РАЗОМ по проектам, 
у тому числі:
	10,00
	10,00
	─
	─
	─
	1,50
	─
	─
	1,50
	25,75

	7.1.
	
	Заміна ламп розжарювання на світлодіодні
	10,00
	10,00
	4
	6
	─
	1,50
	─
	─
	1,50
	25,75

	РАЗОМ по Програмі, у тому числі:
	3 849 556,47
	678 736,16
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	державний бюджет*
	─
	0,00
	1
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	обласний бюджет*
	─
	57 300,00
	2
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	міський бюджет*
	─
	77 016,26
	3
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	кошти підприємства*
	─
	220 774,80
	4
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	інші джерела*
	─
	323 645,10
	5
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─


* джерела фінансування: 1 - державний бюджет; 2 - обласний бюджет; 3 - міський бюджет; 4 - кошти підприємства; 5 - інші джерела.

** економія від повного впровадження заходу (проекту).
Директор департаменту
економічного розвитку міської ради










 Г.В. Єрмоленко
Додаток 3
до Програми

ЗВІТ

про виконання заходів з енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у місті за 9 місяців 2018 року
Підвищення енергоефективності та енергозбереження, впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної власності є одним 
з завдань Стратегії розвитку міста на період до 2020 року.

Відповідно до вимог Європейської ініціативи «Угода Мерів», підписантом якої є Кам’янське, у місті розроблено та рішенням міської ради 
від 16.12.2016 №592-12/VII затверджено один з першорядних документів 
з розвитку енергетичної безпеки та підвищення енергетичної ефективності міста – План дій сталого енергетичного розвитку міста (ПДСЕР). Документ, який має на мету знизити викиди CO2 на 20,93% до 2020 року у порівнянні 
з базовим 2013 роком за рахунок запровадження енергоощадних заходів та поширення використання поновлюваних джерел енергії, погоджений спеціальним органом Європейської Комісії.

Протягом 2018 року виконавчими органами міської ради спрямовувались зусилля для зниження споживання енергоносіїв в усіх галузях суспільного господарства міста за рахунок впровадження організаційних та технічних заходів з підвищення енергоефективності.

З метою підвищення проінформованості місцевих громад стосовно сучасних способів ощадного й ефективного використання енергії, 
відповідно до Положень «Угоди Мерів», в місті щороку проводяться 
«Дні сталої енергії», які цього року проведено з 5 по 12 жовтня.

З 2016 року міська рада є підписантом Меморандуму про співробітництво 
з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, метою якого є збільшення обсягів виробництва електричної та теплової енергії 
з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, сприяння залученню інвестицій у цю сферу, посилення зацікавленості населення 
і суб’єктів господарювання у запровадженні передових енергоефективних технологій та обладнання.

Сертифікатом проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Gmbh «Енергоефективність у громадах» місто Кам’янське визнано «Енергоефективним містом».

Для комплексного вирішення питань підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів усіма галузями суспільного господарства в місті діє програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у м.Кам’янському на 2018 рік.

Відповідно до програми бюджетними установами та закладами, комунальними та основними промисловими підприємствами міста впроваджуються енергозберігаючі заходи та проекти.

Координаційним комітетом проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» (ПРМІУ), який фінансується Європейським інвестиційним банком, для подальшої участі у ПРМІУ схвалено 4 проекти від міста. Спільно з Групою управління та підтримки проекту Мінрегіону України 
і командою консультантів від ЄІБ – компанією СOWI проведено роботу щодо подальших дій з реалізації проектів (розробка техніко-економічних обґрунтувань, оцінок впливу на навколишнє природне та соціальне середовище тощо). У ПРМІУ прийматимуть участь наступні проекти:

1. Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки 
та спорту, закладів охорони здоров’я та спорту. Передбачено утеплення 
та реконструкція інженерних мереж 38 об’єктів бюджетної сфери 
(10 дошкільних навчальних закладів, 14 загальноосвітніх закладів, 4 спортивні заклади, 10 закладів охорони здоров’я). Вартість проекту – 15,5 млн. євро, очікувана економія енергоносіїв – 34,3 тис. МВт*год, скорочення викидів парникових газів – 8,5 тис. т. СО2;

2. Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій. Передбачено капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення за рахунок встановлення енергоефективного обладнання, а також локальних мережевих сонячних електростанцій. 
Вартість проекту – 11,406 млн. євро, очікувана економія енергоносіїв – 
1,81 тис. МВт*год, скорочення викидів парникових газів – 6,0 тис. т. СО2;

3. Реконструкція та технічне переоснащення системи водопостачання 
та водовідведення. Передбачено облаштування комплексної системи обліку 
та диспетчеризації розподілу і споживання питної води у місті; реконструкцію каналізаційних насосних станцій та впровадження повної автоматизації; санація основних водовідводів; технічне переоснащення системи аерації) комплексів очисних споруд. Вартість проекту – 34,8 млн. євро, очікувана економія енергоносіїв – 6,022 тис. МВт*год, скорочення викидів парникових газів – 5,5 тис. т. СО2;

4. Комплексна модернізація системи теплопостачання. Проект передбачає децентралізацію системи теплопостачання Лівобережної частини міста, 
а саме будівництво та реконструкцію квартальних та районних опалювальних котелень, інженерних та теплових мереж, котельні із впровадженням когенерації, теплових пунктів та насосних станцій під опалювальні котельні. Зараз у зв’язку із схваленням енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання міста відбувається коригування бізнес-плану та уточнюється технічне завдання на розробку техніко-економічного обґрунтування, після чого буде визначена вартість робіт за проектом та його основні показники.

Одним з вагомих факторів скорочення видатків на оплату енергоносіїв 
є встановлення приладів обліку. На теперішній час забезпеченість бюджетних установ міста приладами обліку складає 99%.

З метою раціонального використання енергетичних ресурсів та контролю за їх споживанням в бюджетних установах та закладах міста впроваджено систему енергетичного моніторингу. На сьогоднішній день до інформаційної системи енергомоніторингу підключено 144 бюджетні заклади (216 об’єкти). Проект впроваджено за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Gmbh.

У рамках програми НЕФКО «Енергозбереження» у 2018 році розпочата реалізація проекту «Підвищення енергоефективності у місті Кам’янське» 
у двох бюджетних закладах освіти міста – комунальних закладах «Навчально-виховне об’єднання «Ліцей нових інформаційних технологій – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 
та «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр розвитку дитини №31 «Барвінок» Кам’янської міської ради. Загальна вартість проекту – 455 тис. євро, 
у тому числі кредитні кошти НЕФКО – 398 тис. євро (90%), співфінансування 
з міського бюджету – 57 тис. євро (10%). 

У рамках проекту «Український фонд соціальних інвестицій» реалізуються заходи з капітального ремонту комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №42» Кам’янської міської ради. Вартість проекту – 
5 млн. грн. Виконано заміну всіх вікон, внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи. Додатково почато роботи по утепленню переходу (400 кв.м.). 
За підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Gmbh реалізується проект «Реконструкція будівлі дитячого садка під комунальний заклад «Санаторний дошкільний навчальний заклад» (ясла-садок) №43 «Зоренька» за адресою: вул. Кіма,28». Вартість проекту – 22,0 млн. грн. Проводяться роботи з ремонту даху (виконано на 50%), замінено вікна на металопластикові, встановлено пожежну сигналізацію (у 2 блоках будівлі), проведено внутрішні роботи (штукатурка стін, стяжка підлоги). Також за підтримки GIZ Gmbh розпочато роботи по санації будівлі комунального закладу освіти СЗШ №9, на теперішній час старі дерев’яні вікна на 100% замінено на металопластикові. Загальна вартість проекту – 21,5 млн.грн.
Старі дерев’яні вікна протягом року замінювались за рахунок коштів міського та обласного бюджету та депутатських коштів у дитячому навчальному закладі №34 «Незабудка», басейні академічного ліцею №15 
та середній загальноосвітній школі №6, вартість впровадження – 1477,0 тис.грн.

У дитячих навчальних закладах №6 «Бджілка», №22 «Казкова країна», №39 «Ромашка» та навчально-виховному комбінаті №24 старі електроплити замінено на нові енергозберігаючі, вартість впровадження – 358,0 тис.грн.

За проектами з зовнішнього утеплення фасадів, заміни дерев’яних вікон 
на металопластикові з енергозберігаючими властивостями та утеплення зовнішніх стінових конструкцій, що контактують з ґрунтом для комунальних закладів освіти – навчально-виховного комплексу «Гімназія №11-спеціалзована школа з поглибленим вивченням іноземних мов I ступеня-дошкільний навчальний заклад «Еврика», Спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов I ступеня-колегіуму №16 та Середньої загальноосвітньої школи №28 за рахунок коштів міського бюджету виконуються проектно-вишуковальні роботи на суму 2,55 млн.грн. На реалізацію проектів у 2019 року заплановано залучити понад 50 млн.грн. коштів з обласного бюджету.

Адміністраціями Дніпровського, Заводського та Південного районів протягом 9 місяців 2018 року здійснено ізоляцію труб тепломереж, замінено лампи на енергозберігаючі. 

За 9 місяців 2018 року підприємствами житлово-комунального господарства на заходи з підвищення енергоефективності витрачено 
13,5 млн.грн.

Відкориговано та погоджено Мінрегіоном України енерго- та екологоефективну схему теплопостачання міста, яка передбачає впровадження альтернативних джерел теплової енергії та децентралізацію системи теплопостачання міста.
КВП КМР «Міськводоканал» здійснено модернізацію насосного обладнання на двох підкачувальних насосних станціях з заміною насосних агрегатів потужністю 17кВт на насосні агрегати типу "Grundfоs" 
та модернізовано зовнішнє та внутрішнє освітлення на насосних станціях водопроводу та каналізації.

У рамках програми НЕФКО «Чисте Виробництво» з квітня 2018 року здійснюється підготовка бізнес-плану за проектом з технічного переоснащення комплексу з експлуатації очисних споруд каналізації правого берегу 
з впровадженням енергозберігаючих технологій на підприємстві 
КВП КМР «Міськводоканал». Загальна вартість проекту – 1,086 млн.євро, 
у тому числі співфінансування – 110,5 тис.євро. 
КМР «Тепломережі» було забезпечено встановлення 5 лічильників теплової енергії. Кількість інженерних вводів житлових будинків, 
які залишилось оснастити засобами обліку споживання теплової енергії, складає 200 одиниць.

КП «Трамвай» проводяться роботи, спрямовані на зниження споживання енергоресурсів, впроваджується раціональний режим руху трамваїв, 
що дозволило економити електричну енергію на суму 259,5 тис. грн.

Також комунальними підприємствами здійснюються заходи 
з влаштування енергоефективних систем освітлення, замінюються лампи на енергозберігаючі.

В місті працює сучасна комп’ютеризована система управління зовнішнім освітленням міста, яка дозволяє суттєво зекономити енергоресурси та значно збільшити термін безаварійної експлуатації інженерних систем. Автоматичне управління здійснюється за спеціальним графіком, а функції оперативного управління дозволяють диспетчеру за необхідністю виконувати ручне керування пристроями пункту включення.

За 9 місяців поточного року для забезпечення зовнішнього освітлення на неосвітлених ділянках вулично-дорожньої мережі встановлено 1318 од. світильників, замінено 3120 од. перегорілих ламп та 199 од. аварійних електроопор, влаштовано кабельно-провідникової продукції в кількості 41,9 км. Вартість робіт склала 9,15 млн.грн. 

На внутрішньодворових та внутрішньоквартальних проїздах замінено 
1694 од. перегорілих ламп, встановлено 897 од. світильників 
з енергозберігаючими лампами, замінено 10 од. аварійних електричних опор, влаштовано кабельно-провідникової продукції в кількості 31,7 км. Вартість робіт склала 3,49 млн.грн.

Для стимулювання мешканців ОСББ та ЖБК на проведення енергоефективних заходів в місті розроблено та рішенням міської ради затверджено Порядок відшкодування відсотків за кредитами об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів на впровадження енергозберігаючих заходів.
У рамках Державної програми компенсації частини суми кредиту 
на придбання енергоефективних товарів та обладнання у місті Кам’янське 
за 9 місяців 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» видано 16 кредитів на загальну суму близько 328,0 тис.грн, АТ «ОЩАДБАНК» – 80 «теплих кредитів» 
на загальну суму 1,99 млн.грн.

Промисловими підприємствами міста також впроваджуються заходи 
з енергозбереження, за 9 місяців 2018 року виконано робіт на 14,7 млн.грн.

ПАТ «Дніпровський меткомбінат» здійснюється реконструкція доменного цеху з будівництвом установки приготування й вдування пиловугільного палива, виконано робіт на суму 3,05 млн.грн., а також спорудження установки десульфурації чавуну на суму 497,0 тис.грн. 
та газифікатора і ємності під рідкий азот, аргон та кисень на суму26,0 тис.грн. 
У адміністративній будівлі комбінату замінено вікна на металопластикові, вартість робіт – 636,2 тис.грн. Зекономлено природного газу та електричної енергії на суму 6,6 млн.грн.

ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» здійснено встановлення частотно-регульованого електроприводу димососу 
та вентилятору на котлі, встановлення світлодіодних ламп, заміна світильників
 та прожекторів, впроваджено вимикачі освітлювання тощо. Вартість робіт – 344,6 тис.грн, отримана економія – 674,0 тис.грн.

ПрАТ «ЮЖКОКС» модернізовано та введено в дію електроживильний насос, економія від впровадження очікується у 4-му кварталі.

Філією «Середньодніпровська ГЕС ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» протягом лютого-квітня 2018 року проведено реконструкцію маслонапірної установки блоку №3 з метою забезпечення високої якості регулювання частоти та активної потужності системою автоматичного регулювання частоти 
та потужності Об’єднаної Енергосистеми України. Вартість робіт – 9,9 млн.грн, отримана економія – 88,7 тис.кВт*год.

ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» встановлено автоматичні осушувачі повітря у відділенні пакавання цементу, отримана економія – 100,0 тис.грн.

Такими підприємствами, як ТДВ «ЗАВОД МЕТИЗ» та ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ за рахунок реконструкції системи освітлення та заміни ламп 
на енергозберігаючі зекономлено 68,5 тис.грн.

Для посилення енергетичної безпеки міста та покращення енергоефективності Кам’янською міською радою ведеться робота в напрямку залучення грантових коштів, інвестиційних та кредитних фінансових ресурсів 
з відповідних міжнародних та вітчизняних інвестиційних фондів 
на впровадження проектів з підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві міста.

Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства 
є одним з найбільш актуальних питань як міста Кам’янське, так і інших міст України, оскільки безпосередньо впливає на забезпечення стабільної життєдіяльності міста.

Міська влада і в подальшому буде приділяти велику увагу скороченню викидів двоокису вуглецю (СО2) шляхом запровадження в усіх сферах життєдіяльності міста інформаційної роботи, енергоощадних заходів 
та поширення використання поновлюваних джерел енергії.

Директор департаменту

економічного розвитку міської ради



         Г.В. Єрмоленко
