КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

14             сесія        VIIІ       скликання

Р I Ш Е Н Н Я

22.12.2021  №393-14/VIII

Про затвердження Програми

### енергоефективності та зменшення 
споживання енергетичних ресурсів
Кам’янської міської територіальної
громади на 2022 рік

З метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади, посилення енергетичної безпеки, підвищення рівня енергоефективності, скорочення споживання енергоресурсів, зниження енергоємності виробництва, зменшення видатків бюджету Кам’янської міської територіальної громади 
на споживання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних установах, відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність» від 21 жовтня 2021 року №1818-IX та Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, затвердженої рішенням обласної ради
від 07.08.2020 №624-24/VII, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади
на 2022 рік (додається).

- Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади
на 2022 рік, в межах коштів, затверджених рішенням про бюджет Кам’янської міської територіальної громади на 2022 рік.

- Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради 
від 18.12.2020 №29-03/VIII «Про затвердження Програми енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у м.Кам’янському
на 2021 рік».

- Керівникам виконавчих органів міської ради, керівникам підприємств, установ та закладів комунальної сфери, керівникам підприємств промислового сектору територіальної громади рекомендувати надавати для узагальнення інформацію про хід виконання Програми енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади на 2022 рік департаменту економічного розвитку міської ради щоквартально 
до 15 числа місяця наступного за звітним періодом.

- Департаменту економічного розвитку міської ради забезпечити звітування про хід і результати виконання Програми енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади на 2022 рік за підсумками І півріччя та за підсумками 2022 року до 25 числа місяця наступного за звітним періодом.

- Рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року.

- Організацію виконання цього рішення покласти на департамент економічного розвитку міської ради, координацію – на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А., контроль – на постійну комісію міської ради з питань екології, промислової політики, економіки, праці, енергозбереження
та постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій.

Міський голова	        Андрій БІЛОУСОВ

Додаток

до рішення  міської  ради

від 22.12.2021 № 393-14/VIII

ПРОГРАМА

енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів

Кам’янської міської територіальної громади на 2022 рік

Паспорт Програми

Назва програми – Програма енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма).

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Департамент економічного розвитку Кам’янської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Підстава для розроблення | Закон України «Про енергетичну ефективність», Стратегія регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, затверджена рішенням обласної ради від 07.08.2020 №624-24/VII |
| 3 | Розробник Програми | Департамент економічного розвитку Кам’янської міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | Виконавчі органи міської ради, Комунальні підприємства та бюджетні установи Кам’янської міської ради, промислові підприємства |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Департамент економічного розвитку Кам’янської міської ради, виконавчі органи міської ради, Комунальні підприємства та бюджетні установи Кам’янської міської ради, промислові підприємства |
| 6 | Учасники Програми, розпорядники бюджетних коштів Програми | Виконавчі органи міської ради, Комунальні підприємства та бюджетні установи Кам’янської міської ради, ОСББ, ЖБК, промислові підприємства, інші підприємства, установи та організації всіх форм власності |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2022 рік |
| 8 | Джерела фінансування для забезпечення виконання Програми | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Кам’янської міської територіальної громади, кошти підприємств, інші джерела не заборонені чинним законадавством |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2022 році | 408 689,861 тис.грн, у т.ч.: державний бюджет – 8 254,022 тис.грн; бюджет Кам’янської міської територіальної громади – 29 296,995 тис.грн; кошти підприємств – 98 125,652 тис.грн; інші джерела не заборонені чинним законодавством – 273 013,192 тис.грн |

Загальні положення

В умовах постійного зростання цін на основні види енергоресурсів та значної залежності від імпорту паливно-енергетичних ресурсів (далі - ПЕР), енергозбереження та енергоефективність набувають особливої актуальності для загального підвищення економічної ефективності роботи Комунальних підприємств Кам’янської міської ради та промислових підприємств.

Законами України «Про енергетичну ефективність» від 21 жовтня 
2021 року № 1818-IX, «Про альтернативні види палива» від 14 січня 2000 року № 1391-XIV (зі змінами), «Про альтернативні джерела енергії» від 20 лютого 2003 року № 555-IV (зі змінами), «Про енергетичну ефективність будівель» від 22 червня 2017 року № 2118-VIII (зі змінами), «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» від 5 квітня 2005 року № 2509-IV (зі змінами) передбачено комплексне вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів усіма галузями суспільного господарства, запровадження результативних механізмів ефективного зменшення енергоємності валового внутрішнього продукту, розширення обсягів використання і сфери застосування нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів. Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 18 серпня 2017 року №605-р схвалена Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», що передбачає до 2025 року завершення реформування енергетичного комплексу України, досягнення першочергових цільових показників з безпеки та енергоефективності, забезпечення його інноваційного оновлення та інтеграцію з енергетичним сектором ЄС.

Програма енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади на 2022 рік є складовою частиною реалізації місцевої політики, практики енергозбереження та енергоефективності і охоплює всі сфери життєдіяльності громади. Адже енергозбереження питання комплексне і досягнення максимального рівня енергоефективності можливе за умови реалізації заходів в бюджетній, промисловій, житловій та комунальній сферах.

І. Сучасний стан справ та визначення проблем

Незважаючи на те, що у Кам’янській міській територіальній громаді постійно діють Програма енергозбереження та ряд інших нормативно-правових актів, спрямованих на економне та ефективне використання ПЕР у виробничій та соціальній сфері, втрати енергоресурсів значно не зменшуються і залишається недостатньо низьким рівень реалізації потенціалу енергозбереження. Як наслідок, перевитрати ПЕР призвели до збільшення бюджетних видатків та значного підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Тому для територіальної громади є актуальними проблеми ефективного використання ПЕР, зменшення витрат на енергоносії в собівартості продукції, збільшення рівня споживання альтернативних джерел енергії.

Зокрема, 90% будівель та споруд в Кам’янській міській територіальній громаді побудовані в 50-90 роках минулого століття, що не відповідає сучасним вимогам енерозаощадження, відповідно у цих будівлях низький рівень енергозбереження.

Близько 40% енергетичних ресурсів в Україні споживають будівлі, в тому числі державні установи, громадські будівлі – школи, дитячі садки, лікарні, заклади культури. Потенціал енергозбереження будівель становить 50-60%. Характерною особливістю громадських будівель є те, що крім високих витрат енергії громадські будівлі мають недостатньо високий рівень мікроклімату та санітарно-гігієнічних умов.

За даними Мінрегіону, максимальні втрати теплової енергії відбуваються через стіни і фасади будівель (40-42 %), а також через систему вентиляції (25 %). На вікна припадає 16 % тепловтрат, 5 % втрачається через підвальні приміщення, 7 % – через покрівлю.

Найбільші втрати теплової енергії в Україні відбуваються на рівні будівель. Особливо, тих, що введені в експлуатацію до 1993 року. Це означає, що як би ми не модернізовували джерела енергії, котельні, не переходили на альтернативну генерацію, якщо 70% енергії просто «вилітає» через стіни і вікна будівель, ми не зменшимо споживання.

Ураховуючи вище викладене, збільшене споживання енергоносіїв у житловому секторі пов'язано із втратою тепла через вікна, стіни, дах, підлогу, застарілі інженерні системи та за рахунок вентиляції. До економіі витрат ресурсів i зниження тепловтрат, у першу чергу, слід віднести енергозбереження у споживачів: у системах теплопостачання, опалення, вентиляції i кондиціювання повітря. Вирішення цих питань пов’язано з проведенням термомодернізації будинків через утеплення зoвнiшiнix стін, горищ, дахів тощо, а також заміну на більш енергоефективні вікон i дверей; модернізації інженерних систем; збільшення корисного використання енергії за рахунок застосування рекуператорів, терморегуляторів, теплових насосів та інших новітніх енергозберігаючих технологій. Упровадження заходів із термомодернізації буде сприяти збільшенню строку експлуатації будівель територіальної громади.

Для вирішення порушених проблемних питань необхідні значні інвестиції. Проте на сьогодні в державному бюджеті та бюджеті Кам’янської міської територіальної громади такого інвестиційного pecypcy немає, а енергетичний ринок, який дозволяв би інвестувати в енергоефективні проекти приватному капіталу та запроваджувати механізми фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною, не розвинений.

Один із варіантів вирішення проблемних питань щодо заходів з енергоефективності та енергозбереження для бюджетних організацій — це укладання енергосервісних контрактів. За рахунок виконавця енергосервісу (далі – ЕСКО, від англ. ESCO, energy service company, «енергосервісна компанія з надання енергетичних послуг») у бюджетних організаціях за контрактами будуть упроваджуватись технічні та організаційні енергоефективні заходи. Після виконання цих заходів результатом повинна бути економія коштів та підвищення рівня комфорту. Заощаджені кошти спрямовуються в рахунок оплати послуг виконавця енергосервісу та на реалізацію заходів з енергозбереження.

ІІ. Мета та заходи Програми

Метою Програми, що реалізується в бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві, житловому та промисловому секторах Кам’янської міської територіальної громади, є:

- раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, скорочення їх споживання;

- підвищення рівня енергоефективності та впровадження заходів з енергозбереження в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві;

- збільшення обсягів інвестицій в енергоефективну модернізацію та відновлювальну енергію;

- зниження рівня викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище;

- скорочення бюджетних витрат на оплату енергоресурсів;

- зниження енергетичної складової собівартості при виробництві продукції та наданні послуг.

Мета Програми досягається за рахунок впровадження організаційних
(Додаток 1) та технічних заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження на підприємствах, у житлово-комунальному господарстві, бюджетних установах та побуті, таких як зниження енергоємності продукції (послуг, що надаються), розширення використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, вивід з експлуатації неефективного енергоємного обладнання, використання інноваційних, технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для розробки та впровадження інвестиційних проектів тощо.

Механізм Програми базується на зацікавленості підприємств, установ та організацій, а також громадян у скороченні витрат на утримання, експлуатацію житла та соціальної інфраструктури.

ІІІ. Результативні показники та ефективність Програми

Досягнення мети Програми базується на зацікавленості підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також громадян Кам’янської міської територіальної громади у скороченні витрат на придбання ПЕР та житлово-комунальних послуг.

Економічний та соціальний ефект Програми визначається:

- кількістю та обсягом виконаних заходів з підвищення енергоефективності, передбачених цією Програмою;

- зниженням споживання традиційних ПЕР та збільшенням використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії;

- обсягом залучених в Програму коштів;

- окупністю капітальних витрат на реалізацію Програми;

- рівнем скорочення бюджетних видатків на придбання ПЕР;

- дотриманням комфортних умов праці та перебування у житлових та громадських будинках і спорудах;

- приростом прибутку підприємств і організацій отриманому від реалізації запланованих заходів;

- зменшенням обсягів викидів СО2 у навколишнє середовище.

Основними індикаторами виконання Програми визначено:

- зниження рівня споживання ПЕР у розрахунку на одиницю площі (об’єму) будівлі або споруди, на кількість людей або на 1 тис. мешканців;

- зниження питомих норм використання ПЕР на одиницю продукції (послуг) та енергоємності, зменшення лімітів на придбання ПЕР;

- підвищення класу енергоефективності будівель та споруд;

- збільшенням відсотку використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії у енергобалансі Кам’янської міської територіальної громади.

Очікувані результати від виконання заходів Програми наведено
в Таблиці 1.

Таблиця 1. Прогнозні показники (очікувані результати) виконання Програми

| № з/п | Сфера | Очікувані обсяги фінансу-вання у 2022 році, тис. грн | Очікувана річна економія паливно-енергетичних ресурсів, т.у.п.** | Очікуваний економіч-ний ефект, тис. грн* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Природний газ | Електро-енергія | Теплова енергія | Всього |  |
| 1 | Загальні заходи | 51,828 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2 | Бюджетна сфера | 43 315,142 | 35 404,86 | 78,23 | 0,01 | 35 483,10 | 64 550,18 |
| 3 | Житлово-комунальне господарство | 129 761,239 | 2,30 | 2239,65 | ─ | 2 241,95 | 20 708,50 |
| 4 | Промисловий комплекс | 235 561,652 | 16 711,34 | 6550,482 | 5 747,80 | 29009,622 | 222 681,553 |
| Усього | 408 689,861 | 52 118,5 | 8 868,362 | 6 480,45 | 66 734,672 | 307 940,233 |

Примітка:

* економія від повного впровадження проєктів (заходів)

т.у.п.** - тони умовного палива

ІV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється 
за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Кам’янської міської територіальної громади, власних коштів підприємств, кредитів, позичок, грантів, інвестицій та інших джерел фінансування ( у тому числі механізмів державно-приватного партнерства та ЕСКО), не заборонених чинним законодавством (Таблиця 2).

Таблиця 2. Прогнозні обсяги фінансування заходів в розрізі галузей господарства Кам’янської міської територіальної громади протягом 2022 року

| Галузь | Загальна вартість проєктів, тис. грн | Орієнтовні обсяги фінансування у 2022 році, тис. грн |
| --- | --- | --- |
| Загальні заходи | 51,828 | 51,828 |
| Бюджетна сфера | 634 431,471 | 43 315,142 |
| ЖКГ | 376 704,100 | 129 761,239 |
| Промисловість | 706 916,652 | 235 561,652 |
| Усього | 1 718 104,051 | 408 689,861 |

Орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми, наведено у Додатку 2 до Програми.

Слід зазначити, що останнім часом Кам’янська міська територіальна громада приймає активну участь у програмах міжнародних фінансових організацій (далі - МФО), спрямованих на структурні зміни та підвищення енергоефективності у багатьох сферах життєдіяльності. Перелік програм МФО наведений у Додатку 3 до Програми.

V. Порядок проведення моніторингу виконання Програми 
та узагальнення результатів

Моніторинг виконання Програми проводиться з метою здійснення постійного аналізу та контролю за досягненням запланованих показників. Для моніторингу виконання Програми використовуються показники відповідних форм звітності (Таблиця 3).

Таблиця 3. Форми звітності для моніторингу ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади

| № з/п | Назва | Термін виконання | Виконавці | Кінцевий споживач інформації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними установами Кам’янської міської територіальної громади із застосуванням ІСЕ | Щотижня | бюджетні установи, виконавчі органи міської ради | виконавчі органи міської ради |
| 2. | Звіт про виконання заходів з енергозбереження | Щоквартально | бюджетні установи, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, промислові підприємства | виконавчі органи міської ради |
| 3. | Звіт про хід виконання Програми | Двічі на рік | департамент економічного розвитку міської ради | Кам’янська міська рада |

На підставі інформації, отриманої від виконавчих органів міської ради та Комунальних підприємств Кам’янської міської ради, департамент економічного розвитку готує звіти про результати виконання Програми за 1 півріччя та рік.

Щороку у складі звіту про підсумки соціально-економічного розвитку Кам’янської міської територіальної громади додається інформація про хід виконання Програми за попередній рік та висвітлюються основні завдання
на наступний.

Прогнозні обсяги фінансування та очікуваний результат від упровадження енергоефетивних заходів у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві та промисловому комплексі Кам’янської міської територіальної громади в узагальненому вигляді наведено у Додатку 2 до Програми.

Звіт про виконання заходів з енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року наведено у Додатку 3 до Програми.

Секретар міської ради 					Наталія КТІТАРОВА

Додаток 1

до Програми

Організаційні заходи, реалізацію яких планується здійснити у 2022 році

| № з/п | Захід | Зміст заходу | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формування організаційної та нормативно-правової бази з питань енергозбереження | Контроль за споживанням енергоносіїв | Виконавчі органи міської ради |
|  |  | Створення умов для організації діяльності енергоаудиторських та енергосервісних підприємств | Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради, департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради, які здійснюють координацію діяльності Комунальних підприємств та бюджетних установ міської ради відповідно до повноважень |
| 2. | Створення та застосування стимулюючих механізмів у впровадженні заходів з енергозбереження | Впровадження заходів щодо залучення та стимулювання притоку інвестицій у сферу енергозбереження | Суб'єкти господарювання, департамент економічного розвитку міської ради |
|  |  | Використання інноваційних, технічних, технологічних, організаційних рішень для впровадження інвестиційних проектів щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження Кам’янської міської територіальної громади | Суб'єкти господарювання, виконавчі органи міської ради, Комунальні підприємства, бюджетні установи та заклади міської ради |
|  |  | Впровадження заходів стимулювання мешканців Кам’янської міської територіальної громади щодо проведення теплової санації власного житла | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |
|  |  | Забезпечення підтримки впровадження альтернативної енергетики, розроблення та реалізація інвестиційних проектів у сфері альтернативної енергетики | Суб'єкти господарювання, виконавчі органи міської ради |
|  |  | Розробка та впровадження Комунальними підприємствами міської ради заходів (програм), спрямованих на зниження енергоємності послуг та підвищення ефективності використання енергоресурсів | Виконавчі органи міської ради, які здійснюють координацію діяльності Комунальних підприємств міської ради відповідно до повноважень |
| 2. | Створення та застосування стимулюючих механізмів у впровадженні заходів з енергозбереження | Сприяння діяльності енергосервісних компаній, запровадження комунальними закладами територіальної громади практики співпраці з енергосервісними компаніями (ЕСКО) комунальними підприємствами Кам’янської міської ради, як дієвого і ефективного механізму залучення коштів для впровадження проектів з енергозбереження | Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради, департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради, які здійснюють координацію діяльності Комунальних підприємств Кам’янської міської ради відповідно до повноважень |
| 3. | Удосконалення системи управління енергозбереженням | Проведення енергетичного аудиту об'єктів житлово-комунального господарства, бюджетної сфери | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, виконавчі органи міської ради, керівники установ, організації |
|  |  | Підтримка функціонування інформаційної системи енергомоніторингу (ІСЕ) в закладах та установах бюджетної сфери | Департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради, які здійснюють координацію діяльності бюджетних закладів та установ відповідно до повноважень |
|  |  | Впровадження сертифікації енергетичної ефективності будівель бюджетних установ та закладів Кам’янської міської ради | Виконавчі органи міської ради, які здійснюють координацію діяльності бюджетних закладів та установ відповідно до повноважень, бюджетні установи та заклади Кам’янської міської ради |
|  |  | Співфінансування багатоквартирних будинків (ОСББ) на проведення заходів з енергозбереження | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |
| 4. | Інформаційно- просвітницька та консультативна діяльність, формування енергозберігаючого світогляду у мешканців територіальної громади | Інформування громадськості з питань енергозбереження | Департамент економічного розвитку міської ради |
|  |  | Проведення заходу «Дні сталої енергії» | Департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради, підприємства всіх форм власності, заклади та установи Кам’янської міської ради |
|  |  | Залучення підприємців, громадських організацій, керівників промислових підприємств для участі в організації семінарів, тренінгів з питань запровадження енергозберігаючих заходів | Департамент економічного розвитку міської ради, департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради |
|  |  | Підготовка та видання інформаційно-довідкових матеріалів з питань раціонального використання енергоресурсів, підвищення енергоефективності та енергозбереження | Департамент економічного розвитку міської ради |
| 5. | Активізація міжнародної співпраці в рамках реалізації заходів з енергозбереження | Впровадження механізму фінансування проєктів з енергозбереження представництвом МФО | Департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради, підприємства всіх форм власності, заклади та установи Кам’янської міської ради |
|  |  | Вивчення досвіду європейських міст (муніципалітетів) з питань реалізації політики енергозбереження | Департамент економічного розвитку міської ради |

Директор департаменту

економічного розвитку міської ради											Галина ЄРМОЛЕНКО

Додаток 2

до Програми

ПЕРЕЛІК

проєктів із впровадження енергоефективних технологій та енергозбережних заходів, реалізацію яких планується здійснити у 2022 році

| № з/п | Відповідальний за виконання заходу/проекту | Назва заходу/проекту | Загальна вартість проекту, тис.грн | Орієнтовні обсяги фінансування проекту у 2022 році, тис.грн | Джерела фінансування* | Термін окупності проекту (календарних місяців) | Очікувана економія ПЕР (т.у.п.) за рік, у тому числі: ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Природний газ | Електро-енергія | Вугілля | Теплова енергія | Всього т.у.п. | Вартість зекономлених ПЕР, тис.грн. |
| І. Загальні заходи |
| РАЗОМ, у тому числі | 51,828 | 51,828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Департамент економічного розвитку міської ради | Організаційне забезпечення проведення заходу «Дні сталої енергії» | 51,828 | 51,828 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| ІІ. Бюджетна сфера |
| РАЗОМ, у тому числі | 634 431,471 | 43 315,142 | - | - | 35 404,86 | 78,23 | - | 0,01 | 35 483,09 | 64 550,18 |
| 1. | Департамент з гуманітарних питань міської ради | РАЗОМ по проектах, у тому числі | 11 819,968 | 200,000 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 |  | «Реконструкція окремо розташованої будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) №23 "Дзвіночок" Кам’янської міської ради дошкільний навчальний заклад для дітей від 3 до 6 років. За адресою: вул Чорновола , 77» | 5 272,338 | 100,000 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 |  | «Реконструкція будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №4 «Водограй» Камянської міської ради за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного (вул. Черняховського), б. 15-А, м. Кам’янське»» | 6 547,630 | 100,000 | 3 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Служба у справах дітей міської ради | РАЗОМ по проектах, у тому числі | 715,000 | 180,000 | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 50,50 |
| 2.1. |  | Реконструкція (термомодернізація) будівлі (зовнішне утеплення стін, заміна дверних блоків та системи опалення) у комунальному закладі «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Кам’янської міської ради, у тому числі роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації | 715,000 | 180,000 | 3 | 169 | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 50,50 |
| 3. | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | РАЗОМ по проектах, у тому числі | 621 896,503 | 42 935,142 | - | - | 35 404,86 | 78,23 | - | - | 35 483,08 | 64 499,68 |
| 3.1. |  | «Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки та спорту, закладів охорони здоров’я м. Кам’янське» | 494 446,722 | 32 868,165 | 3,5 | 139,2 | 35 404,86 | 78,23 | - | - | 35 483,08 | 64 499,68 |
|  |  |  | (15 500,000 тис.євро) | 5 478,033 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 390,132 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | Відповідальний за виконання заходу/проекту | Назва заходу/проекту | Загальна вартість проекту, тис.грн | Орієнтовні обсяги фінансування проекту у 2022 році, тис.грн | Джерела фінансування* | Термін окупності проекту (календарних місяців) | Очікувана економія ПЕР (т.у.п.) за рік, у тому числі: ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Природний газ | Електро-енергія | Вугілля | Теплова енергія | Всього т.у.п. | Вартість зекономлених ПЕР, тис.грн. |
| 3.2. |  | «Реконструкція окремо розташованої будівлі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Гімназія №11 – спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - дошкільний навчальний заклад «Еврика» Кам’янської міської ради за адресою: вул. 9 Травня, 18» | 65 095,170 | 3 277,667 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 689,153 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 588,514 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | «Реконструкція комунального закладу «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - колегіум №16» Кам’янської міської ради за адресою: просп. Тараса Шевченко, 8, м. Кам’янське» | 127 449,781 | 6 789,310 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1 123,802 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 665,508 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Житлово-комунальний сектор |
| РАЗОМ, у тому числі | 376 704,100 | 129 761,239 | - | - | 2,30 | 2 239,65 | - | - | 2 241,95 | 20 708,50 |
| 1. | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | РАЗОМ по проектах, у тому числі | 376 388,100 | 129 445,239 | - | - | - | 2 221,38 | - | - | 2 221,380 | 19 816,250 |
| 1.1. |  | «Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам’янське» | 376 388,100 | 129 445,239 | 3,5 | 166 | - | 2 221,38 | - | - | 2 221,38 | 19 816,25 |
|  |  |  | (11 405,70 тис.євро) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 574,179 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 107 871,060 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | КП «Кам'янський водоканал» ДОР» | РАЗОМ по проектам, у тому числі | 291,000 | 291,000 | - | - | 2,30 | 18,20 | - | - | 20,50 | 150,55 |
| 2.1. |  | Проведення енергетичного аудиту водопровідно-каналізаційного господарства | 120,000 | 120,000 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. |  | Виконання проекту по встановленню побутових 2-х контурних котлів для адмініст-ративно-побутового корпусу комплексу по експлуатації очисних споруд каналізації за адресою: вул. Дорожня,58 | 40,000 | 40,000 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. |  | Встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКУЕ) на насосній станції каналізації за адресою: вул. Січеславський шлях, 178а | 40,000 | 40,000 | 4,5 | 6 | - | 0,57 | - | - | 0,57 | 10,50 |
| 2.4. |  | Модернізація існуючого зовнішнього та внутрішнього освітлення з впровадженням світодіодних ламп на насосних станціях водопроводу та каналізації | 30,000 | 30,000 | 4,5 | 3 | - | 1,03 | - | - | 1,03 | 4,45 |
| 2.5. |  | Заміна двох мережевих електродвигунів Р=18.5 квт насосів циркуляції теплоносія на ел.двигуни Р=7,5 кВт котельні вул.Широка,16 | 39,000 | 39,000 | 4 | 3 | - | 16,60 | - | - | 16,60 | 90,60 |
| 2.6. |  | Заміна горілок на котлі KGB-1, 16 котельні вул. Широка, 16 | 22,000 | 22,000 | 4,5 | 3 | 2,30 | - | - | - | 2,30 | 45,00 |
| 3. | КП КМР «Транспорт» | РАЗОМ по проектам, у тому числі | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | 741,70 |
| 3.1. |  | Зварювання трамвайних стиків (250 од) | 25,000 | 25,000 | 4 | 6 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | 502,40 |
| 3.2. |  | Впровадження раціонального режиму руху трамваїв |  |  | 4 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | 239,30 |
| IV. Промисловість |
| РАЗОМ, у тому числі | 706 916,652 | 235 561,652 | - | - | 16 711,34 | 6 550,48 | - | - | 23 261,82 | 222 681,55 |
| 1. | ПрАТ «ДКХЗ» МП | РАЗОМ по проектам, у тому числі | 253 826,200 | 96 291,200 | - | - | 16 711,34 | 1260,49 | - | - | 17 971,83 | 216 425,00 |
| 1.1. |  | Капітальний ремон тагломашини №11 | 59 616,000 |  | 4 | 2 | 2 578,90 | 270,90 | - | - | 2 849,80 | 35 114,00 |
| 1.2. |  | Модернізація освітлення прокатних цехів | 70 011,600 | 6 990,900 | 4 | 1 | - | 507,60 | - | - | 507,60 | 11 431,40 |
| 1.3. |  | Заміна системи освітлення | 63 339,600 | 28 441,300 | 4 | 1 | 3 734,20 | 97,99 | - | - | 3 832,19 | 44 218,70 |
| 1.4. |  | Модернізація системи регулювання та захисту ТВД №1 | 8 000,000 | 8 000,000 | 4 | 1 | 1 686,00 | - | - | - | 1 686,00 | 18 984,00 |
| 1.5. |  | Капитальний ремонт котла №10 | 42 195,000 | 42 195,000 | 4 | 1 | 8 712,24 | - | - | - | 8 712,24 | 98 017,90 |
| 1.6. |  | Капитальный ремонт К-1500-62-2 №4 | 10 664,000 | 10 664,000 | 4 | 1 | - | 384,00 | - | - | 384,00 | 8 659,00 |

| № з/п | Відповідальний за виконання заходу/проекту | Назва заходу/проекту | Загальна вартість проекту, тис.грн | Орієнтовні обсяги фінансування проекту у 2022 році, тис.грн | Джерела фінансування* | Термін окупності проекту (календарних місяців) | Очікувана економія ПЕР (т.у.п.) за рік, у тому числі: ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Природний газ | Електро-енергія | Вугілля | Теплова енергія | Всього т.у.п. | Вартість зекономлених ПЕР, тис.грн. |
| 2. | ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» | РАЗОМ по проектам, у тому числі | 1 518,452 | 1 518,452 | - | - | - | 345,46 | - | - | 345,46 | 794,55 |
| 2.1. |  | Заміна ламп розжарювання ЛОН 220W на світлодіодні LED 30W на ділянці підготовки смоли | 1,596 | 1,596 | 4 | 12 | - | 17,73 | - | - | 17,73 | 40,78 |
| 2.2. |  | Заміна ламп розжарювання ЛОН 500W на світлодіодні LED 50W на механізованому складі гран. пеку | 2,856 | 2,856 | 4 | 12 | - | 45,01 | - | - | 45,01 | 103,52 |
| 2.3. |  | Заміна електродвигуна АВО 75кВт на електродвигун 37кВт в бензольному відділенні ЦУХПК | 757,000 | 757,000 | 4 | 14 | - | 282,72 | - | - | 282,72 | 650,26 |
| 2.4. |  | Заміна електродвигуна АВО№2 75кВт на електродвигун 37кВт в бензольному відділенні ЦУХПК | 757,000 | 757,000 | 4 | 14 | - | 282,72 | - | - | 282,72 | 650,26 |

| № з/п | Відповідальний за виконання заходу/проекту | Назва заходу/проекту | Загальна вартість проекту, тис.грн | Орієнтовні обсяги фінансування проекту у 2022 році, тис.грн | Джерела фінансування* | Термін окупності проекту (календарних місяців) | Очікувана економія ПЕР (т.у.п.) за рік, у тому числі: ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Природний газ | Електро-енергія | Вугілля | Теплова енергія | Всього т.у.п. | Вартість зекономлених ПЕР, тис.грн. |
| 3. | Середньодніпровська ГЕС ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» | РАЗОМ по проектам, у тому числі | 451 572,000 | 137 752,000 | 5 | - | - | 4 944,54 | - | - | 4 944,54 | 5 462,00 |
| 3.1. |  | Реконструкція гідроагрегату №2 | 438 000,000 | 124 180,000 | 5 | - | - | 4 633,20 | - | - | 4 633,20 | 5 076,00 |
| 3.2. |  | Проведення реконструкції МНУ блоку №4 (для забезпечення високої якості системою автоматичного регулювання частоти та активної потужності системою автоматичного регулювання частоти та потужності в ОЕС України) | 13 572,000 | 13 572,000 | 5 | - | - | 311,34 | - | - | 311,34 | 386,00 |
| Всього по Програмі, у тому числі: | 1 718 104,051 | 408 689,861 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| державний бюджет* | - | 8 254,022 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет* | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Кам’янської міської територіальної громади* | - | 29 296,275 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| кошти підприємств* | - | 98 125,652 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| інші джерела не заборонені чинним законодавством* | - | 273 013,192 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |

Примітка:

* джерела фінансування: 1 - державний бюджет; 2 - обласний бюджет; 3 – бюджет Кам’янської міської територіальної громади; 4 - кошти підприємства; 5 - інші джерела не заборонені чинним законодавством;

** економія від повного впровадження заходу (проєкту).

Директор департаменту

економічного розвитку міської ради											Галина ЄРМОЛЕНКО

Додаток 3

до Програми

ЗВІТ

про виконання заходів з енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади
за 9 місяців 2021 року

В нинішніх політичних та суспільно-економічних умовах питання енергоефективності та енергозбереження набули особливої актуальності. Протягом 2021 року зусилля виконавчих органів міської ради спрямовувались на зниження споживання енергоносіїв в усіх галузях суспільного господарства в Кам’янській міській територіальній громаді за рахунок впровадження організаційних та технічних заходів з підвищення енергоефективності.

З метою підвищення проінформованості Кам’янської міської териториальної громади стосовно сучасних способів ощадного й ефективного використання енергії, відповідно до Положень «Угоди Мерів», щороку проводиться загальноміський захід «Дні сталої енергії». У цьому році, через пандемію Сovid-2019, «Дні сталої енергії» у Кам’янській міській територіальній громаді відбувалися в онлайн форматі. Було проведено низку цікавих заходів на енергоефективну тематику, розрахованих на різні вікові категорії споживачів, дітей, молодь, громадськість.

Для комплексного вирішення питань підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів усіма галузями суспільного господарства в Кам’янській міській територіальній громаді діє Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у м.Кам’янському, відповідно до якої бюджетними установами та закладами, Комунальними підприємствами міської ради та промисловими підприємствами територіальної громади впроваджуються енергозберігаючі заходи та проекти.

Кам’янська міська териториальна громада приймає участь в Програмі розвитку муніципальної інфраструктури України (далі – ПРМІУ), яка фінансується Європейським інвестиційним банком. На теперішній час в рамках ПРМІУ реалізуються 2 субпроєкта:

1. Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки 
та спорту, закладів охорони здоров’я та спорту у м. Кам’янське. Передбачено утеплення та реконструкція інженерних мереж 17 об’єктів бюджетної сфери. Вартість проекту – 15,500 млн.євро, очікувана економія енергоносіїв –
12,5 тис.МВт*год, скорочення викидів парникових газів – 3,1 тис.т. СО2;

2. Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій м. Кам’янське. Передбачено капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення за рахунок встановлення енергоефективного обладнання. Вартість проекту – 11,406 млн.євро, очікувана економія енергоносіїв – 1,81 тис.МВт*год, скорочення викидів парникових газів –
6,0 тис.т. СО2;

Завершено проєкт «Підвищення енергоефективності у місті Кам’янське», який реалізовувався у комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання «Ліцей нових інформаційних технологій – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Кам’янської міської ради». Обсяг використаних бюджетних призначень становить 1,387 млн.грн, у тому числі кредитні кошти НЕФКО – 1,180 млн.грн, співфінансування з міського бюджету – 0,207 млн. грн.

За інформацією департаменту з гуманітарних питань міської ради для скорочення споживання енергетичних ресурсів в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад – центр розвитку дитини №27 «Орлятко» виконано заміну вікон на енергозберігаючі на 80%, утеплення фасаду на 40% та на 60% відремонтована покрівля. Крім того по проекту «Реконструкція окремо розташованої будівлі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Гімназія №11 - спеціалізована школа з погливленим вивченням іноземних мов І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» Кам’янської міської ради за адресою: вул.9-го Травня, 18» виконані роботи по утепленню фасаду, прибудові вхідної групи, ремонту покрівлі, заміні вікон на енергозберігаючі та в комунальному закладі «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - колегіум №16» Кам’янської міської ради виконані роботи по ремонту покрівлі, утепленню та фарбуванню фасаду, заміни інженерних та електричних мереж, ремонту навчальних кабінетів, туалетних кімнат, коридорів І-ІІІ поверхів нової будівлі.

З метою раціонального використання енергетичних ресурсів та контролю за їх споживанням в бюджетних установах та закладах територіальної громади впроваджено Інформаційну систему енергомоніторингу (ІСЕ). На сьогоднішній день до інформаційної системи енергомоніторингу підключено 144 бюджетні заклади (216 об’єкти). Проект впроваджено за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Gmbh.

В Кам’янській міській територіальній громаді працює сучасна комп’ютеризована система управління зовнішнім освітленням, яка дозволяє зекономити енергоресурси та збільшити термін безаварійної експлуатації інженерних систем. Автоматичне управління здійснюється за спеціальним графіком, а функції оперативного управління дозволяють диспетчеру за необхідністю виконувати ручне керування пристроями пункту включення.

Для стимулювання мешканців ОСББ та ЖБК на проведення енергоефективних заходів в Кам’янській міській територіальній громаді розроблено та рішенням міської ради затверджено Порядок відшкодування відсотків за кредитами об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів на впровадження енергозберігаючих заходів.

У рамках Державної програми компенсації частини суми кредиту 
на придбання енергоефективних товарів та обладнання в Кам’янській міській територіальній громаді у 2021 році АБ «УКРГАЗБАНК» видано 6 «теплих» кредитів на загальну суму 282,55 тис.грн, АТ «ОЩАДБАНК» – 16 «теплих» кредитів на загальну суму 499,72 тис.грн.

Протягом поточного року Комунальні підприємства Кам’янської міської ради на заходи з підвищення енергоефективності та енергозбереження витратили близько 219,00 тис.грн.

КП «Кам'янський водоканал «ДОР» проведено модернізацію існуючого зовнішнього та внутрішнього освітлення з впровадженням світлодіодних ламп на насосних станціях водопроводу та каналізації на суму 50,00 тис.грн, виконано перехід з централізованого теплопостачання адміністративно-побутового корпусу комплексу очисних споруд каналізації за адресою:
вул. Індустріальна, 30 на загальну суму 150,00 тис.грн. Очікувана економія енергоресурсів при впровадженні цих заходів становить – 278,20 тис.грн.

КП КМР «Транспорт» проводить роботи, спрямовані на зниження споживання енергоресурсів: проведено зварювання трамвайних стиків 
на суму 18,70 тис.грн, впроваджується раціональний режим руху трамваїв. 
Ці заходи дозволять заощадити електричну та теплову енергію 
на суму 586,50 тис.грн.

У промисловому секторі протягом 2021 року на впровадження заходів
з енергозбереження витрачено близько 62,60 млн.грн.

ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» було виконано заміну ртутних ламп на світлодіодні, режимно-налагоджувальні та еколого-теплотехнічні випробування сушильних барабанів, оптимізацію режиму роботи та утеплення сушильних барабанів. Загальний обсяг фінансування виконаних заходів 120 тис.грн, розрахункова вартість зекономлених ПЕР за рік 3,07 млн.грн.

ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» металургійного виробництва» виконано капітальний ремонт баштової градирні
1600 оборотного циклу киснево компресорного цеху, турбоповітродувки №16 АКВ-18-II К-5500-41-II, котельних агрігатів №7 та №9, повітряних турбокомпресорів К-1500-62-2 №5 та №8. Загальний обсяг фінансування виконаних заходів 62,56 млн.грн. Виконання цих заходів дозволить зекономити  ПЕР на суму 71,60 млн.грн.

ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» для зниження споживання ПЕР виконали заміну зовнішнього освітлення на ділянці сушіння, електродвигуна обесфенолівающей установкі №1 потужністю 15 кВт
на потужність 7,5 кВт, електродвигуна котловану Монжус машинного залу потужністю 18,5 кВт на потужність 11 кВт. Загальна вартість робіт –
290,90 тис.грн.

Для посилення енергетичної безпеки Кам’янської міської територіальної громади та покращення енергоефективності Кам’янською міською радою ведеться робота в напрямку залучення грантових коштів, інвестиційних та кредитних фінансових ресурсів з відповідних міжнародних та вітчизняних інвестиційних фондів на впровадження проєктів з підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві Кам’янської міської територіальної громади.

Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства 
є одним з найбільш актуальних питань Кам’янської міської територіальної громади, оскільки безпосередньо впливає на забезпечення стабільної життєдіяльності Кам’янської міської територіальної громади.

Міська влада і в подальшому буде приділяти велику увагу скороченню викидів двоокису вуглецю (СО2) шляхом запровадження в усіх сферах життєдіяльності Кам’янської міської територіальної громади енергоощадних заходів та поширення використання поновлюваних джерел енергії.

Директор департаменту

економічного розвитку міської ради			Галина ЄРМОЛЕНКО