Додаток 1 до Програми

затвердженої рішенням міської ради

від 26.02.2016 №92-05/VII

(в редакції рішень

від__________№__________)

# ОСНОВНІ ЗАХОДИ

щодо реалізації Програми розвитку комунального виробничого підприємства Кам’янської  міської ради 
«Міськводоканал» на 2016–2020 роки

| № | Зміст заходу | Строк вико-нання | Відпові-дальний | Очікувані результати | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн, по роках | Джерело фінансу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Загальний обсяг | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. Заходи зі зниження нормативних витрат і втрат енергоресурсів (електроенергії) |
| 1.1 | Актуалізація та реалізація проекту «Насосна станція №2А комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» м.Дніпродзержинськ - реконструкція з впровадженням засобів частотного регулювання» | 2016-2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва | автоматизоване управління роботою електродвигунів насосних агрегатів, економія електроенергії | 22658,52 | - | - | - | - | 22658,52 | державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет |
| 1.2 | Актуалізація та реалізація проекту «Технічне переоснащення насосних агрегатів каналізаційної насосної станції №4 КВП ДМР «Міськводоканал» м. Дніпродзержинськ» | 2016-2020 роки |  | автоматизоване управління роботою електродвигунів насосних агрегатів, економія електроенергії | 17538,12 | - | - | - | - | 17538,12 | державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет |
| 1.3 | «Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №16 із застосуванням сучасних насосних агрегатів за адресою: с.Степове, вул. Механізаторів,16-а» (реалізація проекту) | 2019 рік |  | модернізація насосної станції, економія ресурсів та електроенергії, підвищення якості послуг водовідведення, безперебійність роботи | 965,902 | - | - | - | 965,902 | - | міський бюджет |
| 1.4 | Реалізація проекту «Технічне переоснащення КНС №10 по вул. Кизлярській,51-1 в м. Дніпродзержинськ» | 2016-2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва | модернізація насосної станції, економія ресурсів та електроенергії, підвищення якості послуг водовідведення, безперебійність роботи | 1642,68 | - | - | - | - | 1642,68 | міський бюджет |
| 1.5 | Реконструкція каналізаційних насосних станцій №№1,3,5,7,9,10,13, 17,12,15,14,16,11,2а,4 із заміною основного технологічного обладнання та впровадженням повної автоматизації | 2016-2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва, КВП КМР «Міськ-водоканал» | дистанційність управління роботою електродвигунів насосних агрегатів, економія ресурсів, підвищення якості послуг | 234600,0 | - | - | - | 12600,0 | 222000,0 | кредитні кошти Європейсь-кого Інвестицій-ного Банку |
| 1.6 | Реконструкція комплексу з експлуатації очисних споруд каналізації правого берегу м.Камянське з впровадженням енергозберігаючих технологій | 2019-2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва | Скорочення споживання електроенергії, покращення ефективності очищення та якості стічних вод | 33 687,5 | - | - | - | 3 425,6 | - | міський бюджет |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | 15130,95 | 15130,95 | Кредитні кошти NEFCO та ЄС |
| РАЗОМ: | 311092,722 | - | - | - | 32122,452 | 278970,27 | - |
| 2. Заходи зі зниження питомих витрат та втрат ресурсів (питної води) |
| 2.1 | Санація дюкера Д=1000мм через р.Дніпро до лівобережної частини міста з використанням полімерних матеріалів та проведення робіт з підсипки підводного переходу (проектні роботи, реалізація заходу) | 2019-2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва | поліпшення якості водозабезпечення лівобережної частини міста, зменшення втрат води | 15 000,0 | - | - | - | 1 000,0 | 14 000 | державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет |
| 2.2 | Актуалізація та реалізація проекту «Реконструкція водогону Д= 800 мм від водопровідної насосної станції по вул. 9-го Травня (майданчик №2) до ДМКД м. Дніпродзержинськ» | 2016-2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва | скорочення експлуатаційних витрат, зменшення втрат води, поліпшення якості послуги водопостачання правобережної частини міста | 10205,0 | - | - | - | 3205,0 | 7000,0 | державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет |
| 2.3 | Реконструкція резервуарів чистої води (РЧВ) №3 и №4 на майданчику № 3 по вул. Лохвицького,29 (розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція резервуарів питної води) | 2016-2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | зменшення втрат питної води, скорочення експлуатаційних витрат, підвищення якості питної води | 25500,0 | - | - | - | 15000,0 | 10500 | державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет |
| РАЗОМ: | 50 705,0 | - | - | - | 19 205,0 | 31500,0 |  |
| 3. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |
| 3.1 | Актуалізація та реалізація проекту «Реконструкція напірного каналізаційного колектору №2 Д=800 мм від КНС№4 (вул. Алтайська,31Б) до комплексу з експлуатації очисних споруд каналізації правого берега (вул. Дорожня,58)» | 2016-2019 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва | скорочення експлуатаційних витрат, поліпшення якості послуги водовідведення, екологічний ефект | 23276,3 |  | - | - | 23176,3 | - | державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет |
|  |  |  | КВП КМР «Міськ-водоканал» |  |  |  | - | - | 100,0 | - | кошти підпри-ємства |
| 3.2 | Заміна обладнання механічного очищення стічних вод на комплексі з експлуатації очисних споруд каналізації лівого берега по вул. Індустріальній,30 у м. Кам’янське, в т.ч. придбання механічних граблів | 2016-2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва | поліпшення якості механічної очистки стічних вод, екологічний ефект | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | міський бюджет |
| 3.3 | Технічне переоснащення системи аерації (із заміною компресорного обладнання) комплексів очисних споруд каналізації правого та лівого берегів м. Дніпродзержинська | 2016-2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва, КВП КМР «Міськ-водоканал» | поліпшення якості очистки стічних вод, екологічний ефект | 63500,0 | - | - | - | 3100 | 60400 | кредитні кошти Європейсь-кого Інвестицій-ного Банку |
| РАЗОМ: | 87276,3 | - | - | - | 26376,3 | 60900,0 |  |
| 4. Заходи з провадження та розвитку інформаційних технологій |
| 4.1 | Облаштування комплексної системи обліку та диспетчеризації розподілу і споживання питної води у м. Дніпродзержинську | 2016-2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, КВП КМР «Міськ-водоканал» | поліпшення якості послуг підприємством, виконання повної інвентаризації мереж водопостачання та водовідведення, зменшення втрат питної води, ефективний розподіл питної води в мережах, скорочення експлуатаційних витрат | 88300,0 | - | - | - | 8200 | 80100 | кредитні кошти Європейсь-кого Інвестицій-ного Банку |
| РАЗОМ: | 88300,0 | - | - | - | 8200 | 80100 |  |
| 5. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення |
| 5.1 | Санація основних водоводів | 2016-2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва, КВП КМР «Міськ-водоканал» | зменшення втрат питної води, скорочення експлуатаційних витрат | 276000,0 | - | - | - | 55200,0 | 220800 | кредитні кошти Європейсь-кого Інвестицій-ного Банку |
| 5.2 | Санація (заміна) та капітальний ремонт магістральних та розподільчих трубопроводів системи водовідведення. Проектні роботи, реалізація заходів | 2017-2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва | скорочення експлуатаційних витрат, підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 75000,0 | - | - | - | 20000,0 | 55000,0 | державний бюджет , обласний бюджет, міський бюджет |
| 5.3 | «Реконструкція хлораторних станцій (2 од.) з метою переходу на альтернативні види знезараження стічної води на очисних спорудах каналізації правого та лівого берегів» (розробка техніко-економічного обґрунтування, проекту, робочої документації) | 2019-2020 роки | КВП КМР «Міськ-водоканал» | забезпечення дотримання вимог санітарного законодавства, поліпшення якості надання послуг з водопостачання | 700,0 | - | - | - | 350,0 | 350,0 | кошти підпри-ємства |
| 5.4 | «Реконструкція хлораторної станції - перехід на альтернативні види дезінфектантів з метою дохлорування питної води на дільниці з експлуатації насосних станцій водопроводу, за адресою: м. Кам’янське, вул. Лохвицького,29» (розробка проекту, реалізація проекту) | 2016 -2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва |  | 2850,00 | - | - | - | 550,0 | 2300,0 | державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет |
| 5.5 | «Будівництво станції дохлорування питної води для населення лівобережної частини міста» (розробка техніко-економічного обґрунтування, проекту, робочої документації) | 2016-2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва | забезпечення дотримання вимог санітарного законодавства, поліпшення якості надання послуг з водопостачання | 350,00 | - | - | - | - | 350 | міський бюджет |
| 5.6 | Реалізація проекту «Реконструкція системи водопостачання селищ Романково та 55 блочка м. Дніпродзержинська» | 2016-2019 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва | підвищення якості надання послуг з водопостачання | 15106,47 | 6385,32 | - | - | 4393,42 | 4327,73 | державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет |
| 5.7 | Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж сел. Світле (розробка проектно-кошторисної документації та реалізація проекту) | 2016-2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва | підвищення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення, безперебійність надання послуг | 4000,0 | - | - | - | - | 4000,0 | державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет |
| 5.8 | Реконструкція водопостачання та водовідведення житлових будинків №№17,18 по вул. Гастелло (розробка проектно-кошторисної документації та реалізація проекту) | 2019 рік | департамент житлово-комунального господарства та будівництва | підвищення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 | - | міський бюджет |
| 5.9 | Будівництво самопливного каналізаційного колектору (Ø200мм,L420 м) з проходженням траси від СЗШ №19 до вул. Дунайській (розробка проектно – кошторисної документації та реалізація проекту) | 2016-2020 роки |  | підвищення якості та обсягів надання послуг з водовідведення | 1500,0 | - | - | - | 750,0 | 750,0 | міський бюджет |
| 5.10 | Забезпечення накриття оглядових колодязів | 2016-2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва | запобігання травматизму населення, пошкодженню майна | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | міський бюджет |
| 5.11 | Відновлення працездатності та заміна пожежних гідрантів (ремонт та придбання) | 2016-2020 роки |  | забезпечення пожежної безпеки | 750,0 | - | - | - | 250,0 | 500,0 | міський бюджет |
| РАЗОМ: | 383756,47 | 6885,32 | 500,0 | 500,0 | 86993,42 | 288877,73 |  |
| 6. Заходи щодо технічного переоснащення лабораторій з контролю якості питної води та стічних вод у відповідності до вимог нормативної документації |  |
| 6.1 | Приведення у відповідність вимогам ДСП 9.9.5.-080-02 «Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю» умов виконання бактеріологічних вимірювань питної та стічної води, та іншої нормативної документації (придбання обладнання та засобів вимірювальної техніки) | 2016-2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | забезпечення безпечної роботи в лабораторіях питної води та стічної води | 1050,0 | - | - | - | - | 450,0 | міський бюджет |
|  |  |  | КВП КМР «Міськ-водоканал» |  |  | - | 100,0 | - | 300,0 | 200,0 | кошти підпри-ємства |
| РАЗОМ: | 1050,0 | - | 100,0 | - | 300,0 | 650,0 |  |
| 7. Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |
| 7.1 | Придбання обладнання для горизонтально-спрямованого буріння | 2020 рік | департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | скорочення часу виконання монтажних робіт, виключення робіт з відновлення дорожнього покриття, підвищення якості надання послуг | 1450,0 | - | - | - | - | 1450,0 | міський бюджет |
| 7.2 | Придбання каналопромивочної машини для проведення очищення мереж каналізації | 2019 рік |  | підвищення якості надання послуг з водовідведення | 1700,0 | - | - | - | 1700,0 | - | державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет |
| 7.3 | Оновлення автотранспортного парку спеціалізованими засобами (придбання екскаватора – навантажувача з гідро молотом та вантажного автомобіля ) | 2016-2019 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва | скорочення часу на усунення аварійних ситуацій, підвищення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення | 5000,0 | - | - | - | 5000 | - | державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет |
| РАЗОМ: | 8150,0 | - | - | - | 6700 | 1450 |  |
| 8. Заходи щодо забезпечення техногенної безпеки об’єктів з підвищеною небезпекою |
| 8.1 | Приведення хлораторних до норм Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору (НПАОП 0.00-1.23-10) | 2016-2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | приведення хлораторних до норм правил охорони праці | 2000,0 | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | міський бюджет |
| РАЗОМ: | 2000,0 | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 9. Інші заходи |
| 9.1 | Внески міської ради у статутний капітал комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» | 2016-2020 роки | департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | покращення фінансового стану підприємства | 162755,0 | 15055,0 | 50000,0 | 38000,0 | 52 700,0 | 7000,0 | Міський бюджет |
|  | 9.1.1. На сплату за енергоносії: - постачання електричної енергії та її розподіл ; - покупну воду |  |  |  | 118 000,0 | - | 50 000,0 | 38 000,0 | 30 000,0 | - |  |
|  | 9.1.2.Розробка та реалізація проекту «Реконструкції гідротехнічної споруди Південного району за адресою вул. Тульська, 2б м.Кам’янське (капітальний ремонт будівлі насосної, заміна технологічних трубопроводів встановлення сучасного насосного обладнання) |  |  | підвищення якості надання послуг з водопостачання, забезпечення стабільного тиску в мережах Південного району міста | 8700,0 | - | - | - | 8700,0 | - |  |
|  | 9.1.3. Обладнання житлового фонду м.Кам’янське вузлами комерційного обліку водопостачання ( в тому числі роботи з часткової заміни вводів, будівництво камер, монтажу обладнання та антивандальні заходи) |  |  | Зменшення втрат питної води, економія природних ресурсів | 21000,0 | - | - | - | 14 000,0 | 7 000,0 | Міський бюджет |
| РАЗОМ: | 162755,0 | 15055,0 | 50000,0 | 38000,0 | 52 700,0 | 7000,0 | - |
| Всього: | 1095085,492 | 21940,32 | 50600,0 | 38500,0 | 233597,172 | 750448,0 | - |
| У тому числі міський бюджет | 183289,182 | 15555,0 | 50500,0 | 38500,0 | 64591,502 | 14142,68 | - |

Секретар міської ради															        О.Ю.ЗАЛЕВСЬКИЙ