Додаток 4

до рішення міської ради

від ________ № __________

#### ПЕРЕЛІК

об’єктів невиробничого призначення, будівництво яких намічається здійснити у 2020 році в м. Кам’янське

| Найменування замовника, об’єкта (згідно ПКД), місце знаходження об’єкту | Роки будів- ництва | Проектна потуж- ність Залишок проектної потуж- ності на 01.01. 2020 | Кошто- рисна вартість (у діючих цінах на 01.01. 2020), тис.грн | Виконання на 01.01.2020 | Залишок кошторисної вартості на 01.01.20, тис.грн | 2020 рік | Джерела фінансу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Капі- тальні вкла-дення, тис.грн, усього | у т.ч. за 2019 рік |  | Капі-тальні вкла- _дення, видатки розвитку тис.грн | Введення в дію потужнос-тей (у відп. од.) |  |
|  |  |  |  |  | Капі-тальні вкладен-ня тис.грн | Введення в дію потуж-ностей (у відп. од.) |  |  |  |  |
| Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |
| Освіта |
| 1. Реконструкція окремо розташованої будівлі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Гімназія №11 - спеціалізована школа з поглибленим вивчанням іноземних мов І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» Кам’янської міської ради за адресою: вул.9 Травня, 18 | 2018-2020 | 240 місць | 65 095,170 | 1199,575 |  |  | 63895,595 | 63895,595 53275,546 10620,049 | 240 місць | державний бюджет (проект) міський бюджет |
| 2. Реконструкція комунального закладу «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - колегіум №16» Кам’янської міської ради за адресою: просп.Тараса Шевченка,8, м.Кам'янське | 2018-2020 | 860 місць | 127 449,781 | 1138,95 |  |  | 126310,831 | 126310,831 105393,7 20917,131 | 860 місць | державний бюджет (проект) міський бюджет |
| 3. Реконструкція комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №28» Кам’янської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м.Кам'янське, вул.Криворізька,41 | 2018-2020 | 600 місць | 70 001,337 | 1336,238 |  |  | 68656,099 | 68656,099 68606,099 50,0 | 600 місць | державний бюджет (проект) міський бюджет |
| 4. Реконструкція комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №20 ім. О.І.Стовби» Кам'янської міської ради за адресою: вул.Стовби,2, м.Кам'янське (в т.ч. ПВР) | 2019-2020 |  |  | 283,2 | 283,2 |  |  | 90000,0 87300,0 2700,0 |  | державний бюджет (проект) міський бюджет |
| 5. Реконструкція стадіону КЗ «Середня загальноосвітня школа №18» Кам’янської міської ради вул.Звенигородська,31, м.Кам’янське Дніпропетровської області | 2019-2020 |  | 25903,927 | 403,506 | 403,506 |  | 25500,421 | 50,0 |  | міський бюджет |
| Здоров’я |
| 1. Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: вул.Залізняка, 1, м.Кам’янське | 2016-2020 | відвідувань/ добу 120 | 13721,042 | 758,613 | 649,49 |  | 12962,429 | 12962,429 12912,429 50,0 | відвіду-вань/добу 120 | інші кошти міський бюджет |
| 2. Реконструкція лікарні (пологового будинку) комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради «Міська лікарня №9» за адресою: м.Кам'янське, просп.Аношкіна, 72. Коригування | 2016-2021 | 80 ліжко-місць | 291111,252 | 1583,79 | 300,0 |  | 289227,462 | 289227,462 289177,462 50,0 |  | державний бюджет (проект) міський бюджет |
| 3. Реконструкція будівлі майстерні загальноосвітньої школи №40 під амбулаторію №3 КЗОЗ КМР «Центр ПМСД №1» за адресою: проспект Наддніпрянський,3 м. Кам'янське | 2016-2020 |  | 6741,142 | 160,0 |  |  | 6581,142 | 6581,142 6501,142 80,0 |  | державний бюджет (проект) міський бюджет |
| Комунальне господарство |
| Об'єкти каналізації |
| 1. Будівництво каналізаційного колектора від КЗ «Середня загальноосвітня школа №19 м.Кам’янське» КМР. Коригування | 2017-2019 | 561 м | 3300,311 | 1129,294 | 991,9 |  | 2171,017 | 1000,0 | 561 м | міський бюджет |
| Водопостачання |
| 1. Реконструкція водопостачання та водовідведення житлових будинків №№ 17,18 по вул.Гастелло, м.Кам’янське | 2019-2020 |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | міський бюджет |
| Інші об’єкти комунального господарства |
| 1. Інженерне забезпечення спостережень та постійного контролю за становищем зсувонебезпечних територій, будинків, споруд та режимом підземних вод у районі Шамишиної балки, м.Кам’янське (моніторинг 2020) | 2008-2020 |  |  |  |  |  |  | 199,0 |  | міський бюджет |
| 2. Будівництво палацу спорту за адресою: вул.Вячеслава Чорновола, 67Е, м. Кам’янське, Дніпропетровської області (об’єкт незавершеного будівництва «Тренувальна база з баскетболу по вул.В.В.Щербицкого у м.Дніпродзержинськ (Дніпропетровська область)») | 2019-2020 | Площа благоуст-рою 1,3549 га | 292822,524 | 20827,77 | 20827,77 |  | 271994,754 | 183200,371 183150,371 50,0 | Площа благоуст-рою 1,3549 га | державний бюджет (проект) міський бюджет |
| 3. Реконструкція вул. 40 років Перемоги в м. Дніпродзержинську. Коригування | 2016-2020 | 10,485 кв.м | 80776,592 | 703,368 | 249,183 |  | 80073,224 | 80073,224 80023,224 50,0 | 10,485 кв.м | державний бюджет (проект) міський бюджет |
| 4. Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: просп. Перемоги, 63, м.Кам’янське Дніпропетровської області | 2019-2020 |  | 3566,522 | 3267,079 | 3267,079 |  | 299,443 | 157,92 |  | міський бюджет |
| 5. Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: вул. Пушкіна,14Б, сел. Карнаухівка, м.Кам’янське Дніпропетровської області | 2019-2020 |  | 3781,478 | 3412,372 | 3412,372 |  | 369,106 | 157,92 |  | міський бюджет |
| 6. Будівництво стрільбища для кульової стрільби за адресою: м.Кам'янське, вул.Лохвицького (в т.ч. ПВР) | 2019-2020 |  |  | 560,0 | 560,0 |  |  | 5000,0 |  | міський бюджет |
| 8. Реконструкція комплексу нежитлових будівель за адресою: вул.Широка, 92 м.Кам'янське Дніпропетровської області (ПКД) | 2020 |  | 12046,4 |  |  |  |  | 12046,4 |  | інші кошти |
| Департамент з гуманітарних питань міської ради |
| 1. Реконструкція будівель комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №5 ім. Г. Романової м. Кам’янське» Кам'янської міської ради за адресою просп. Свободи, 42, м. Кам’янське | 2016-2022 |  | 15185,915 | 138,202 |  |  | 15047,713 | 5000,0 |  | міський бюджет |
| 2. Реконструкція плавального басейну в комунальному закладі «Ліцей №1» Кам’янської міської ради за адресою: вул. Миколи Лисенка, 2А м. Кам’янське (в т.ч. ПКД) | 2020 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  | міський бюджет |
| Управління охорони здоров’я міської ради |
| 1. Реконструкція будівлі КЗОЗ КМР «Центр ПМСД №1» за адресою: бул. Будівельників,23, м. Кам'янське (Реконструкція вхідної групи, заміна частини вікон та дверей, ремонт системи опалення). (Перерахунок кошторисної частини документації в поточні ціни) | 2016-2020 |  | 6819,698 | 8,277 |  |  | 6811,421 | 6811,421 6131,421 680,0 |  | інші кошти міський бюджет |

Секретар міської ради                                                                                                                                             О.Ю.Залевський