PAGE  
3

Додаток 1 до Програми
затвердженої рішенням міської ради
від 26.02.2016 №92-05/VII
(в редакції рішення міської ради
від 21.12.2018№1261-30/VII).
ОСНОВНІ ЗАХОДИ

щодо реалізації Програми розвитку комунального виробничого підприємства Кам’янської міської ради 
«Міськводоканал» на 2016–2020 роки

	№
	Зміст заходу
	Строк вико-нання
	Відпові-дальний
	Очікувані результати
	Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн, по роках
	Джерело фінансу-вання

	
	
	
	
	
	Загальний обсяг
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Заходи зі зниження нормативних витрат і втрат енергоресурсів (електроенергії)

	1.7
	Реконструкція комплексу з експлуатації очисних споруд каналізації правого берегу м.Кам’янське з впровадженням енергозберігаючих технологій 
	2019-2020 роки
	
	Скорочення споживання електроенергії, покращення ефективності очищення та якості стічних вод 
	33 687,5
	
	
	
	3 425,60
	-
	Міський бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15130,95
	15130,95
	Кредитні кошти NEFCO
 та ЄС

	6.Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

	6.10
	Реконструкція водопостачання та водовідведення житлових будинків №№17,18 по вул.Гастелло (розробка проектно-кошторисної 
документації та реалізація 
проекту
	2019-2020 роки
	
	Підвищення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення  реалізація проекту


	5 000,0
	
	
	
	5 000,00
	
	Міський бюджет

	11. Інші заходи

	11.1.
	Внески міської ради 
у статутний капітал комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал»
	2016 -2020

роки
	департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради
	покращення фінансового стану підприємства
	147255,0
	15055,0
	50000,0
	51700,0
	30250,0
	250,0
	міський бюджет

	
	11.1.1. на погашення заборгованості за спожиту електроенергію; 
	
	
	
	
	
	25000,0
	18000,0
	30000,0
	
	

	
	11.1.2. на погашення заборгованості за спожиту покупну воду;
	
	
	
	
	
	25000,0
	20000,0
	
	
	

	
	11.1.3. розробка та реалізація проекту реконструкції насосної станції по вул. Тульська, 2Б – капітальний ремонт будівлі насосної, заміна технологічних трубопроводів, придбання та встановлення сучасного насосного обладнання.
	
	
	
	
	
	
	8700,0
	
	
	

	
	11.1.4. придбання екскаватора навантажувача з гідро молотом та вантажного автомобіля
	
	
	
	
	
	
	4750,0
	
	
	

	
	11.1.5. Відновлення працездатності та заміна пожежних гідрантів (ремонт та придбання)
	2018-2020 роки
	
	забезпечення пожежної безпеки
	
	
	
	250,0
	250,0
	250,0
	-

	РАЗОМ, 

у т.ч. кошти міського бюджету:
	185942,5
	15055,0
	50000,0
	51700,0
	54056,55
	15630,95
	

	
	152255,0
	15055,0
	50000,0
	51700,0
	38675,6
	250,0
	

	Всього за програмою:
у   т.ч.кошти міського бюджету
	1 106 734,4
	181 938,4
	316359,7
	318364,9
	187 791,75
	102279,65
	

	
	178 653,05
	20 572,25
	56 402,8
	55 302,8
	44 448,4
	1926,8
	


Директор департаменту житлово-комунального

господарства та будівництва міської ради










С.Є.Понізов







































