ПРОЄКТ

Про підготовку правобережної зони 
відпочинку в районі вул.Набережної

до роботи у 2021 році

З метою своєчасної організації дозвілля та відпочинку населення міста 
у літній період 2021 року, керуючись підпунктом 7 п.«а» ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити заходи з підготовки правобережної зони відпочинку 
в районі вул.Набережної до роботи у 2021 році згідно з додатком.

- Керівникам виконавчих органів міської ради, зазначених у додатку, забезпечити виконання заходів у повному обсязі та визначені строки.

- Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради:

3.1.	Здійснювати постійний контроль за підготовкою правобережної зони відпочинку в районі вул.Набережної до роботи у 2021 році.

3.2.	Інформацію про виконання цього рішення надати у встановленому порядку до 20.06.2021.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сауся К.В.

Міський голова                                 				Андрій БІЛОУСОВ

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від _______________№________

Заходи

з підготовки правобережної зони відпочинку в районі вул.Набережної до роботи у 2021 році

| № п/п | Найменування заходу | Строк виконання | Розпорядник коштів | Запропонований виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведення території зони відпочинку в належний санітарний стан | До 30.05.2021 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Відповідно до укладеного договору |
| 2. | Ремонт та фарбування пляжного обладнання і громадських туалетів | До 30.05.2021 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Відповідно до укладеного договору |
| 3. | Обладнання території урнами та контейнерами для сміття | До 30.05.2021 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Відповідно до укладеного договору |
| 4. | Приведення в належний санітарний стан громадського туалету | До 30.05.2021 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Відповідно до укладеного договору |
| 5. | Забезпечення функціонування питних фонтанчиків та ногомийок | До 30.05.2021 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Відповідно до укладеного договору |
| 6. | Обрізання дерев, вирубування порослі та кущів на території зони відпочинку | До 30.05.2021 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Відповідно до укладеного договору |
| 7. | Завезення піску та його планування | До 30.05.2021 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Відповідно до укладеного договору |
| 8. | Придбання буйків та обмеження ними місць купання | До 30.05.2021 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Дніпропетровський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін (за згодою) |
| 9. | Ремонт лавок на території зони відпочинку | До 30.05.2021 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Відповідно до укладеного договору |
| 10. | Встановлення банера та табличок з інформацією про безпечне поводження на воді | До 30.05.2021 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Відповідно до укладеного договору |
| 11. | Проведення обстеження дна акваторій правобережної зони відпочинку | До 28.05.2021 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Дніпропетровський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін (за згодою) |
| 12. | Проведення санітарно-мікробіологічного дослідження води річкової, види питної та піску | До 30.05.2021 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | «Кам’янський міський відділ лабораторних досліджень ДУ» Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України |
| 13. | Організація аварійно-рятувального обслуговування території зони відпочинку | Постійно з 01.06.2021 до 01.09.2021 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Дніпропетровський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін (за згодою) |
| 14. | Забезпечення приміщення для медичних працівників | До 30.05.2021 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |
| 15. | Організація чергування медичних працівників на території зони відпочинку | Постійно з 01.06.2021 до 01.09.2021 | Не передбачений | Управління охорони здоров’я міської ради |
| 16. | Забезпечення правопорядку на території зони відпочинку | Постійно з 01.06.2021 до 01.09.2021 | Не передбачений | Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради Кам’янський відділ поліції ГУНП України в Дніпропетровській області (за згодою) |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                                                            Світлана КОЛІСНІЧЕНКО