Додаток

до рішення міської ради

від 26.02.2016 №93-05/VII

(в редакції рішення міської ради

від  _________№_________).

# ОСНОВНІ ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми розвитку житлового господарства м. Кам'янського на 2016–2020 роки

| № з/п | Зміст заходу | Строк вико-нання | Відповіда-льний | Очікувані результати | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн, по роках | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Загальний обсяг | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Капітальний ремонт житлових будинків (у тому числі ОСББ, ЖБК, гуртожитків) та конструктивних елементів, інженерних внутрішньобудинкових мереж, ліфтів та ліфтового господарства | 2016-2020 роки | ДЖКГБ | покращення технічного стану будинків, забезпечення належних умов проживання мешканців | 340000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 20000,0 | 100000,0 | 20000,0 | міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет |
| 2. | Капітальний ремонт гуртожитків | 2016-2020 роки | ДЖКГБ |  | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | 1000,0 | міський бюджет |
| 3. | Капітальний ремонт балконів | 2016-2020 роки | ДЖКГБ |  | 8000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - | 2000,0 | міський бюджет |
| 4. | Реконструкція протипожежної системи багатоповерхових житлових будинків | 2016-2020 роки | ДЖКГБ | забезпечення безпечного проживання мешканців | 28800,0 | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 | - | 7200,0 | міський бюджет |
| 5. | Ремонт (реконструкція) застарілого житлового фонду | 2016-2020 роки | ДЖКГБ |  | 37600,0 | 9400,0 | 9400,0 | 9400,0 | - | 9400,0 | міський бюджет, інші джерела |
| 6. | Капітальний ремонт аварійного житла | 2016-2020 роки | ДЖКГБ | покращення санітарно-технічного стану житлового фонду | 5600,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1120,0 | міський бюджет |
| 7. | Дератизація та дезінсекція у житлових будинках міста |  |  |  | 6200,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1500,0 | 1400,0 | міський бюджет |
| 8. | Експертна оцінка та технічне діагностування ліфтів | 2016-2020 роки | ДЖКГБ | покращення технічного стану ліфтового обладнання, забезпечення безпечності роботи ліфтів | 3600,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | - | 900,0 | міський бюджет |
| 9. | Заміна ліфтів | 2016-2020 роки | ДЖКГБ |  | 40000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | 10000,0 | міський бюджет |
| 10. | Диспетчеризація житлового фонду міста, у т.ч. ліфтового господарства | 2016-2017 роки | ДЖКГБ |  | 4600,0 | 3300,0 | 1300,0 | ­ | ­ | ­ | міський бюджет, кошти підприємств |
| 11. | Знесення аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях | 2016-2020 роки | ДЖКГБ | благоустрій прибудинкових територій | 19000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 5000,0 | - | 7000,0 | міський бюджет |
| 12. | Ремонт внутрішньодворових доріг, тротуарів та відмостків | 2016-2020 роки | ДЖКГБ |  | 41000,0 | 6000,0 | 7000,0 | 8000,0 | 10000,0 | 10000,0 | міський бюджет |
| 13. | Відновлення внутрішньодворового освітлення | 2016-2020 роки | ДЖКГБ |  | 12000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | - | 4000,0 | міський бюджет |
| 14. | Встановлення поштових скриньок | 2016-2020 роки | ДЖКГБ | забезпечення належних умов проживання | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | 1000,0 | міський бюджет |
| 15. | Придбання та встановлення адресних табличок на житлові будинки | 2016-2020 роки | ДЖКГБ |  | 1200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | 300,0 | міський бюджет |
| 16. | Придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду | 2016-2020 роки | ДЖКГБ | благоустрій прибудинкових територій | 12000,0 | 2500,0 | 1500,0 | 6000,0 | 500,0 | 1500,0 | міський бюджет |
| 17. | Благоустрій дитячих, спортивних майданчиків | 2016-2020 роки | ДЖКГБ | покращення стану прибудинкових територій | 3000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | міський бюджет |
| 18. | Придбання, встановлення контейнерів для збирання ТПВ та благоустрій майданчиків для збирання ТПВ | 2016-2020 роки | ДЖКГБ, підприємства, адміністрація Південного району/ ДЖКГБ |  | 7000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | міський бюджет |
| 19. | Придбання і встановлення дитячих, спортивних майданчиків | 2016-2020 роки | ДЖКГБ |  | 40000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 4000,0 | 9000,0 | міський бюджет |
| 20. | Внески міської ради до статутного капіталу руппального житлово-експлуатаційного підприємства «Оріон» | 2016-2020 роки | ДЖКГБ, КЖЕП «Оріон» | забезпечення дотримання чинного законодавства щодо погашення кредиторської заборгованості | 13285,64 | 3064,7 | - | 8220,94 | 2000,0 | - | міський бюджет |
| 21. | Виготовлення землевпорядної документації , паспортів обслуговування житлових будинків, сертифікатів | 2016-2020 роки | ДЖКГБ | визначення меж прибудинкових територій | 1350,0 | 50,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | міський бюджет |
| 22. | Проектні роботи | 2016-2020 роки | ДЖКГБ | забезпечення виконання робіт | 19000,0 | 2500,0 | 1000,0 | 1500,0 | 9000,0 | 5000,0 | міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет |
| 23. | Проведення щорічного міського конкурсу «Кращий двір, кращий під’їзд, кращий дитячий спортивний майданчик» (нагородження переможців конкурсу) | 2016-2020 роки | ДЖКГБ | благоустрій прибудинкових територій | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | - | 9,0 | міський бюджет |
| 24. | Поточний ремонт дитячих, спортивних майданчиків | 2016-2020 роки | ДЖКГБ | покращення стану прибудинкових територій | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | міський бюджет |
| 25. | Аварійно-відновлювальні роботи | 2016-2020 роки | ДЖКГБ | покращення технічного стану будинків, забезпечення належних умов проживання мешканців | 121000,0 | 11000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 30000,0 | 30000,0 | міський бюджет |
| 26. | Охорона гуртожитків | 2016-2020 роки | ДЖКГБ |  | 11900,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 4000,0 | 4000,0 | міський бюджет |
| 27. | Придбання засобів обліку електроенергії | 2016-2020 роки | ДЖКГБ |  | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | 500,0 | міський бюджет |
| 28. | Виконання поточного ремонту багатоповерхових будинків, ремонт електропостачання в під’їздах будинків до вводу в квартири (у тому числі ОСББ та гуртожитків), поточний ремонт інженерних внутрішньобудинкових мереж теплопостачання та зовнішніх мереж теплопостачання | 2016-2020 роки | ДЖКГБ | покращення технічного стану будинків, забезпечення належних умов проживання мешканців | 217000,0 | 10000,0 | 12000,0 | 80000,0 | 100000,0 | 15000,0 | міський бюджет, обласний бюджет та інші джерела |
| 29. | Придбання елементів (частин) об’єктів благоустрою (прибудинкових територій) | 2016-2020 роки | ДЖКГБ | покращення стану прибудинкових територій, умов дозвілля мешканців | 3000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | міський бюджет |
| 30. | Придбання матеріалів для ремонту елементів (частин) об’єктів благоустрою (прибудинкових територій) | 2016-2020 роки | ДЖКГБ |  | 3400,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 | міський бюджет та інші джерела |
| 31. | Виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, що передаються в управління | 2016-2020 роки | ДЖКГБ | забезпечення дотримання чинного законодавства щодо приймання-передачі багатоквартирних будинків | 10000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | міський бюджет |
| 32. | Відшкодування відсотків за кредитами ОСББ та ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходів | 2017-2020 роки | ДЖКГБ,адміністрації Дніпровського, Заводського, Південного районів/ відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам’янської міської ради | Економія паливно-енергетичних ресурсів, подовження терміну експлуатації будинків, зменшення витрат мешканців на опалення житла, покращення комфортності проживання | 600,0 | - | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | міський бюджет |
| 33. | Розроблення нормативів питного водопостачання та норм питомого водоспоживання населенням м.Кам’янське | 2018-2020 роки | ДЖКГБ | підвищення якості послуг з водопостачання та водовідведення | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | міський бюджет |
| 34. | Обслуговування зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання житлових будинків | 2019-2020 роки | ДЖКГБ | забезпечення безпечного проживання мешканців | 4000,0 | - | - | - | 2000,0 | 2000,0 | міський бюджет |
| 35. | Поточний ремонт та обслуговування вхідних вузлів житлових будинків | 2019-2020 роки | ДЖКГБ | покращення технічного стану будинку, забезпечення безпечного проживання мешканців | 398,0 | - | - | - | 199,0 | 199,0 | міський бюджет |
| 36. | Придбання конструкцій вхідних рупп житлових будинків | 2018-2020 роки | ДЖКГБ | покращення технічного стану будинку, забезпечення безпечного проживання мешканців | 1700,0 | - | - | 500,0 | 600,0 | 600,0 | міський бюджет |
| 37. | Підключення гуртожитку за адресою: просп. Конституції, 32 до електричних мереж | 2019-2020 роки | ДЖКГБ | покращення технічного стану будинку, забезпечення безпечного проживання мешканців | 1600,0 | - | - | 100,0 | 1500,0 | - | міський бюджет |
| 38. | Земляні роботи по засипці погребів | 2018-2020 роки | ДЖКГБ | покращення стану прибудинкових територій, запобігання травматизму мешканців | 7000,0 | - | - | 2000,0 | 3000,0 | 2000,0 | міський бюджет |
| 39. | Капітальний ремонт майданчиків ТПВ (твердих побутових відходів) | 2019-2020 роки | ДЖКГБ | підвищення якості послуг з вивезення ТПВ | 6600,0 |  |  |  | 4600,0 | 2000,0 | міський бюджет |
| 40. | Поточний ремонт ЦТП, котельних, НС, ТК | 2019-2020 роки | ДЖКГБ | підвищення якості послуг з теплопостачання | 40000,0 |  |  |  | 40000,0 |  | міський бюджет, обласний бюджет |
| 41. | Виконання послуг з нестандартного приєднання («під ключ») до електричних мереж системи розподілу житлових будинків, ОСББ, ЖБК та гуртожитків, що підключені до мереж теплопостачання від ТЕЦ АТ «ДНІПРОАЗОТ» | 2019-2020 роки | ДЖКГБ, АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», КП КМР «УКОЖФ» | Забезпечення безперебійного електропостачання, зменшення використання енергоресурсів, збільшення електричної потужності житлових приміщень і житлових будинків | 14500,0 |  |  |  | 14500,0 |  | міський бюджет, обласний бюджет, інші джерела |
|  | Всього за програмою: | 1101063,64 | 194240,7 | 205546,0 | 210689,94 | 335979,0 | 154608,0 |  |

Секретар міської ради														О.Ю. ЗАЛЕВСЬКИЙ