ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

22.05.2013   № 139                                                                             м. Дніпродзержинськ

Про підготовку правобережної

зони відпочинку, розташованої

в районі вул.Набережної, до роботи

у літній період 2013 року

З метою організації дозвілля та відпочинку населення міста у літній період 2013 року, керуючись підпунктом 7 п.«а» ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити заходи з підготовки правобережної зони відпочинку, розташованої в районі вул.Набережної, до роботи у літній період 2013 року, що додаються.

- Рекомендувати керівникам установ, організацій, підприємств міста, зазначених у додатку, забезпечити виконання заходів у повному обсязі та визначені строки.

- Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради ( Понізов):

3.1.  Здійснювати постійний контроль за підготовкою правобережної зони відпочинку, розташованої в районі вул.Набережної, до роботи у літній період                 2013 року.

3.2.  Інформацію про виконання цього рішення надати у встановленому порядку до 14.06.2013.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Понізова С.Є.

Міський голова                                                             С.О.САФРОНОВ

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 22.05.2013 №139

ЗАХОДИ

з підготовки правобережної зони відпочинку, розташованої в районі вул.Набережної, до роботи у літній період 2013 року

| № п/п | Найменування заходу | Строк виконання | Розпорядник коштів | Запропонований виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведення території зони відпочинку в належний санітарний стан | до 30 травня | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Підрядне підприємство |
| 2. | Ремонт та фарбування пляжного обладнання і громадських туалетів | до 30 травня | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Підрядне підприємство |
| 3. | Обладнання території урнами та контейнерами для сміття згідно із санітарними нормами | до 30 травня | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Підрядне підприємство |
| 4. | Забезпечення території правобережної зони відпочинку обслуговуючим персоналом із санітарного утримання | до 30 травня | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Підрядне підприємство |
| 5. | Приведення в належний санітарний стан громадських туалетів | до 25 травня | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Підрядне підприємство |
| 6. | Забезпечення ремонту та функціонування питних фонтанчиків та ногомийок | до 25 травня | Не передбачений | КВП ДМР«Міськводоканал» |
| 7. | Проведення вирубування порослі та кущів на території зони відпочинку | до 25 травня | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Підрядне підприємство |
| 8. | Встановлення стендів з інформацією про безпечне поводження на воді | до 25 травня | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради | Підрядне підприємство |
| 9. | Організація місць торговельного обслуговування на території зони відпочинку | постійно з 01.06.2013 | Не передбачений | Департамент економіки, споживчого ринку та розвитку муніципальних послуг міської ради |
| 10. | Організація забезпечення правопорядку у зоні відпочинку | постійно з 01.06.2013 | Не передбачений | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради Дніпродзержинське міське управління УМВС України в Дніпропетровській області (за згодою) |
| 11. | Проведення обстеження дна акваторій зони відпочинку | до 28 травня | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Підрядне підприємство |
| 12. | Встановлення обмеження буйками місць купання | до 28 травня | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради | Підрядне підприємство |
| 13. | Організація чергування водолазно-рятувальної служби | постійно з 01.06.2013 | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради | Підрядне підприємство |
| 14. | Забезпечення приміщення для медичних працівників | до 30 травня | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Підрядне підприємство |
| 15. | Організація чергування медичних працівників | постійно з 01.06.2013 | Не передбачений | Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                                                                           Т.Ж.Завгородня