PAGE  
5

Додаток 1
до рішення міської ради

від 30.03.2018 №1063-23/VII
(у редакції рішення міської ради 

від 01.03.2019 №1363-31/VII).

…
1. Паспорт Програми

	1
	Назва програми
	Програма децентралізації системи теплопостачання правобережної частини міста Кам’янське


	2
	Підстава для розроблення 
	- Конституція України, 

- Закони України: «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про теплопостачання», «Про енергозбереження», інші нормативно-правові акти

	3 
	Ініціатор розроблення Програми
	Кам’янська міська рада

	4
	Розробник Програми
	Департамент житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради

	5
	Співрозробники Програми
	КП КМР «Тепломережі», департамент з гуманітарних питань міської ради, управління охорони здоров’я міської ради, управління соціальної політики міської ради

	6
	Відповідальні за виконання програмних заходів
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, КП КМР «Тепломережі», департамент з гуманітарних питань міської ради, управління охорони здоров’я міської ради, управління соціальної політики міської ради.

	7 
	Мета Програми
	Упровадження енергозберігаючих заходів, забезпечення споживачів якісним опаленням, скорочення споживання енергоносіїв у м.Кам’янське

	8
	Термін реалізації Програми
	2018–2020 роки

	9
	Етапи виконання
	Програма виконується в два етапи 

	10
	Основні джерела фінансування заходів Програми
	Кошти державного бюджету, обласного бюджету, місцевого бюджету, інвестиційні кошти, кошти населення та інші джерела, не заборонені чинним законодавством України


2. Склад проблеми та обґрунтовування необхідності її розв’язання

Основними виробниками теплової енергії у правобережній частині міста 
є комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Тепломережі» (далі – 
КП КМР «Тепломережі), акціонерне товариство «Дніпровська тепло-електроцентраль» (далі – АТ «Дніпровська ТЕЦ») та акціонерне товариство «ДНІПРОАЗОТ» (далі – АТ «ДНІПРОАЗОТ»).

Централізоване теплозабезпечення міста здійснюється КП КМР «Тепломережі» як за рахунок власно виробленої теплової енергії, так і за рахунок покупної від АТ «Дніпровська ТЕЦ» та АТ «ДНІПРОАЗОТ».
КП КМР «Тепломережі» з власних джерел теплової енергії здійснює належне та безперебійне теплозабезпечення споживачів правобережної частини міста. В той же час, технологічне обладнання АТ «Дніпровська ТЕЦ» – котли та турбогенератори – введені в експлуатацію в період з 1931 по 1946 роки. Обладнання морально застаріло, не відповідає сучасному рівню енергоефективності та підлягає заміні або реконструкції, а його експлуатація на теперішній час спричиняє перевитрати паливно-енергетичних ресурсів та збільшення питомих норм їх витрат на виробництво теплоенергії.

АТ «Дніпровська ТЕЦ» має значну заборгованість за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України», яка станом на 01.07.2018 становить 1,16 млрд.грн. Ухвалою господарського суду Днiпропетровської областi вiд 17.12.2015 №904/10198/15 порушено провадження у справі про банкрутство підприємства. Листом арбітражного керуючого Усачова О.М. 
від 19.02.2018 №01-21/509 міську раду попереджено про необхідність пошуку альтернативних джерел теплової енергії та можливого непідключення 
АТ «Дніпровська ТЕЦ» до споживання природного газу під час опалювального періоду 2018–2019 років. Крім того АТ «Дніпровська ТЕЦ» внесено до переліку об’єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 №358-р.
Такий стан справ та значна заборгованість за спожитий природний газ ставить під загрозу своєчасне подання теплоносія до 1011 житлових будинків, 
а також об’єктів охорони здоров’я, освіти тощо правобережної частини міста у опалювальному періоді 2018–2019 років.

У червні 2018 року у зв’язку із підвищенням ціни на природний газ 
АТ «ДНІПРОАЗОТ», яке є одним з містоутворюючих підприємств, призупинило виробництво продукції, робіт (послуг) на невизначений термін, про що проінформовано міську раду та запропоновано пошук альтернативних джерел теплопостачання Південного району міста в опалювальному періоді 2018–2019 років (лист від 02.07.2018 №1382/01-6).

Особливістю ТЕЦ АТ «ДНІПРОАЗОТ» є комбіноване виробництво теплової і електричної енергії для забезпечення потреб всіх цехів і структурних підрозділів підприємства необхідними енергоресурсами. Основне обладнання ТЕЦ – котлоагрегати і турбогенератори. У якості палива для котлоагрегатів використовується природний газ. Частина виробляємої теплової енергії спрямовується для опалення житлового масиву Південного району міста. 

Зупинка ТЕЦ АТ «ДНІПРОАЗОТ» у опалювальному періоді 
призведе до неможливості подачі тепла для 190 багатоквартирних будинків 
та 32 бюджетних установ, що підключені до мереж централізованого теплопостачання у Південному районі міста.
Мережі теплопостачання правобережної частини міста мають значну протяжність та малі питомі навантаження, зношеність сягає понад 80%, 
що приводе до понаднормативних втрат в мережах, недогріву будівель тощо. 

З метою вирішення зазначеної проблеми, Програмою передбачено перехід на індивідуальні котельні для опалення 154 об’єктів соціальної сфери 
та бюджетних установ, а також встановлення джерел індивідуального опалення у багатоквартирних будинках. У Південному районі міста для забезпечення опалення 32 об’єктів соціальної сфери, бюджетних установ 
та 190 багатоквартирних будинків, що опалюються від джерела ТЕЦ 
АТ «ДНІПРОАЗОТ» передбачено будівництво районних (квартальних) котелень, що працюватимуть на пелетах.
Підвищення енергоефективності в галузі теплопостачання є не тільки економічно доцільним кроком, але й необхідною умовою функціонування комунального господарства в частині забезпечення споживачів якісними послугами. З’явилося чимало технічних рішень для модернізації систем централізованого теплопостачання, накопичений великий позитивний досвід експлуатації різних видів систем автономного теплопостачання 
як альтернативних джерел до централізованого.

Створення умов для переходу на автономне (індивідуальне) теплопостачання споживачів дозволить підвищити якість послуг з опалення, досягти комфортних умов проживання громадян, економити енергоресурси, знизити витрати бюджетів різних рівнів на забезпечення житлового фонду 
та бюджетних установ паливно-енергетичними ресурсами тощо.

…
5. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми

1. Для бюджетних установ та організацій головним завданням Програми 
є реконструкція мереж і систем теплопостачання на об’єктах соціально-культурної сфери міста, а також переведення цих споживачів на індивідуальні джерела опалення, що створює умови для економії паливно-енергетичних ресурсів та зменшення їх фактичного споживання до норм, існуючих 
у розвинених країнах.
2. Для населення завданням Програми є забезпечення якісним опаленням за рахунок індивідуальних (автономних) джерел теплопостачання та районних (квартальних) котелень.
Основні заходи та строки щодо реалізації Програми наведені у таблиці

	№ з/п
	Зміст заходу
	Строк виконання
	Відпові
дальний
	Очікуваний результат
	Джерело фінансу-вання
	Орієнтовний обсяг фінансування,
тис.грн.

	
	
	
	
	
	
	2018
	2019

	1
	Капітальний ремонт 
з улаштуванням електроопалення  квартир (де мешкають громадяни окремих категорій соціально незахищених верств населення), в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації

	2018-2019
	Департамент ЖКГБ
	Тепло-забезпечення квартир, зменшення використання енерго-
ресурсів
	Міський бюджет, 

обласний бюджет,

державний бюджет, 
інші джерела
	25 000,0
	10 000,0

	2
	Поточний ремонт, посилення внутрішньо-будинкових електромереж житлових будинків та гуртожитків
	2018-2019
	Департамент ЖКГБ
	Забезпечення безперебійного електро-постачання, зменшення використання енерго-
ресурсів
	Міський

бюджет, обласний бюджет,
інші джерела
	60 000,0
	10 000,0

	3
	Реалізація проектів з ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних будинків, у яких створено ОСББ, у тому числі ремонт внутрішньо будинкових електричних мереж

	2018-2019
	Департамент ЖКГБ, ОСББ
	Забезпечення безперебійного електро-постачання, зменшення використання енерго-
ресурсів
	Міський бюджет
	2 000,0
	2 000,0

	4
	Виготовлення інформаційних буклетів 35 тис. штук

	2018-2019
	Департамент ЖКГБ
	Інформуванн населення
	Міський бюджет
	80,0
	80,0

	5
	Будівництво (реконструкція) котелень для опалення об’єктів бюджетної сфери та загального користування
	2018-2019
	Департамент ЖКГБ, інвестори
	Забезпечення опаленням об’єктів загального користування
	Міський

бюджет, обласний бюджет,

кошти інвесторів
	5 000,0
	5 000,0

	6
	Будівництво районних (квартальних) котелень для опалення багатоквартирних будинків, об’єктів бюджетної сфери та загального користування
	2018-2019
	Департамент ЖКГБ, інвестори
	Тепло-забезпечення квартир, об'єктів бюджетної сфери та загального користування
	Міський

бюджет, обласний бюджет,

кошти інвесторів
	–
	50 000,0

	7
	Улаштування 
опалення в квартирах багатоквартирних будинків, у тому числі індивідуального
	2018-2019
	ОСББ, ЖБК, власники квартир
	Тепло-забезпечення квартир, зменшення використання енерго-ресурсів
	Кошти мешканців
	–
	–

	8
	Придбання обладнання та матеріалів для опалення квартир мешканців, об'єктів бюджетної сфери та загального користування, у тому числі індивідуального
	2018-2019
	Департамент ЖКГБ
	Тепло-забезпечення квартир об'єктів бюджетної сфери та загального користування
	Міський

бюджет, обласний бюджет, інші джерела
	12 500,0
	2 500,0


…

Секретар міської ради                                                                      О.Ю.Залевський
